**Администрация Шалинского городского округа информирует**

В соответствии с распоряжением администрации Шалинского городского округа от 06.06.2024 года № 143-01-49/276- рп «О проведении конкурсного отбора инициативных проектов на территории Шалинского городского округа для реализации в 2024 году», решением Думы Шалинского городского округа от 23 декабря 2023 года № 240 «Об утверждении Положения о реализации инициативных проектов на территории Шалинского городского округа», в Администрацию Шалинского городского округа внесен на рассмотрение **инициативный проект «Создание спортивной площадки для занятия уличной гимнастикой (Воркаут)».**

Замечания и предложения по внесенному инициативному проекту принимаются по адресу: **Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Орджоникидзе, д.5, 2-й этаж,** а также посредством направления на электронную почту: [admin\_shgo@mail.ru](mailto:admin_shgo@mail.ru).

Срок подачи замечаний и предложений - **до 01 октября 2024 года**.

Замечания и предложения по внесенному инициативному проекту вправе направлять жители Шалинского городского округа, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

Инициативный проект

**«Создание спортивной площадки для занятия уличной гимнастикой (Воркаут)»**

*(наименование инициативного проекта)*

1. Инициаторы проекта: Шилова М.В., Перин И.Э., Перина Е.В., Зольников И.В., Гусельников И.Г., Гусельникова Н.А., Медведева И.С., Конева Н.М., Перина Л.С., Катаев П.В.

*(наименование инициатора проекта; в случае, если инициатором выступает инициативная группа,*

*указать фамилии и инициалы каждого члена инициативной группы)*

1. **Сведения об инициаторе проекта (представителе инициатора проекта):**

2.1. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

Шилова Марина Васильевна

* 1. Почтовый адрес: 623013, Свердловская области, деревня Гора, ул. Зеленая, 4.
  2. Контактный телефон: +79502056995
  3. Адрес электронной почты: [Crk\_dk\_gora@mail.ru](mailto:Crk_dk_gora@mail.ru)

1. **Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей Шалинского городского округа:**

В крупных населенных пунктах много разнообразных спортивных объектов. В том числе спортивные площадки для занятия уличной гимнастикой (Воркаут), а жители малых сёл и деревень всего этого лишены. Увеличивается разрыв между большими возможностями, которые открываются перед жителями крупных и мелких населенных пунктов и это становится одной из причин, почему молодежь покидает родные места. Мы хотим создать доступное для всех жителей и гостей деревни место для занятий спортом, куда люди могли бы прийти вместе со своими детьми, внуками, приятно и с пользой для здоровья провести время в общении друг с другом, что в наше стремительное время не всегда удается. Спортивные площадки для занятия уличной гимнастикой (Воркаут) станут местным островком для спорта и отдыха.

Данный проект позволит создать комфортную зону для занятия спортом и семейного отдыха для детей и взрослых, людей с ограниченными возможностями.

1. **Территория Шалинского городского округа (части городского округа), в границах которой планируется к реализации инициативный проект:**

Деревня Гора Горной сельской администрации Администрации Шалинского городского округа

1. **Обоснование предложений по решению проблемы, указанной в п. З инициативного проекта.**

5.1. Вопросы местного значения или иные вопросы, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления Шалинского городского округа, на решение которых направлен инициативный проект:

Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия физической культурой и спортом, для лиц в том числе с ограниченными возможностям и здоровья.

* 1. Цели проекта:

Создание условий для проведения досуга детей, подростков, взрослых в малых населенных пунктах сельской местности;

создание условий для укрепления здоровья детей, их гармоничного развития,

уменьшению числа подростков, бесцельно проводящих свое свободное время, привития навыков здорового образа жизни (коммуникабельности, культуры общения, чувства коллективизма).

* 1. Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Общая стоимость | | Финансирование за счет | | | | | |
| средств населения | | средств бюджета Шалинского городского округа | | иных источников  (ООО «Новый путь», ИП «Шамарина Е.П.»)  указать источники | |
| тыс.руб | % | тыс.руб | % | тыс.руб | % | тыс.руб | % |
| 1 | Разработка технической документации | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2 | Строительные работы (работы по реконструкции) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3 | Приобретение материалов | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4 | Приобретение оборудования | 750,000 | 100 | 7,500 | 1 | 292,500 | 39 | 75,000 | 10 |
| 5 | Технический надзор | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 6 | Прочие расходы (описание) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Итого: | | 750,000 | 100 | 7,500 | 1 | 292,500 | 39 | 75,000 | 10 |

* 1. Планируемые результаты реализации инициативного проекта:

Развитие популяризация здорового образа жизни и массовое привлечение населения всех возрастных групп и категорий, в том числе обучающихся Горной средней образовательной школы к занятию спортом и физической культуры за счет создания спортивной площадки для занятия уличной гимнастикой (Воркаут) в д.Гора, которые будут соответствовать современным требованиям.

Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом, формирования здорового образа жизни и любовь к спорту. Создание спортивной площадки для занятия уличной гимнастикой (Воркаут) в д.Гора позволит увеличить показатели обеспеченности спортивной инфраструктуры села.

В результате реализации проекта предполагается увеличение количества занятий школьников, молодежи и других категорий жителей деревни, проведение спортивно-массовой работы с населением, создание дополнительных условий для проведения активного отдыха жителей деревни Гора.

Создание спортивной площадки для занятия уличной гимнастикой (Воркаут) изменит и разнообразит форму взаимодействия между жителями деревни, повысит общий уровень физической культуры сельчан, будет служить центром пропаганды здорового образа жизни.

Проект ориентирован на все категории населения деревни. Разработчики проекта выделяют четыре целевые группы: школьники, молодежь, рабочее население, пенсионеры.

Планом проекта предусматривается расширение поля деятельности в области здоровья сбережения жителей деревни через создание спортивной площадки для занятия уличной гимнастикой (Воркаут) (приобретение необходимого спортивного оборудования). Механизм реализации проекта действует через создание спортивных секций, творческих объединений по интересам, проведение соревнований, в которых могут принять участие все жители деревни Гора. Практическая значимость видится в повышении уровня здоровья населения деревни Гора, повышений общей физической культуры жителей деревни.

После реализации проекта «Создание спортивной площадки для занятия уличной гимнастикой (Воркаут)» планируется дальнейшее его продолжение с учетом пожеланий и мнения участников и жителей деревни Гора.

* 1. Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта

В результате реализации проекта будут получены следующие качественные изменения, несущие позитивный социальный эффект, а именно:

-приведение территории в соответствие с современными требованиями к уровню благоустройства;

-повысится уровень комфортности жизни населения д.Гора путем достижения качественного и количественного состояния зоны отдыха населения, соответствующих санитарно-гигиеническим, рекреационным и эстетическим нормам; повысится интерес жителей территории к участию в благоустройстве;

-будут созданы условия для активного занятия спортом, укрепления здоровья детей, их всестороннего гармоничного развития;

-созданный экологически чистый, благоустроенный, ухоженный объект, будет являться местом отдыха местного населения, а также гостей деревни.

Таким образом, благоустройство спортивной площадки в отдельно взятом сельском поселении позволит повысить уровень жизни каждого жителя этой территории. Оснащение места для культурного семейного отдыха, площадок для игр и занятия спортом приведет к уменьшению числа подростков, бесцельно проводящих свое свободное время.

По окончании деятельности в рамках данного проекта мы предполагаем, расширение числа активных партнеров по дальнейшему благоустройству социально культурных объектов Шалинского городского округа, так необходимых жителям сел и деревень.

5.6. Количество благополучателей: 500 человек

**6. Планируемые сроки реализации инициативного проекта:**

Июнь-июль 2025 года.

**7. Применение при реализации проекта новых эффективных технических решений, технологий, материалов, конструкций и оборудования (нужное подчеркнуть):**

7.1. не применяются;

**8. Информация об объектах недвижимого имущества, предлагаемых к использованию в рамках реализации инициативного проекта**.

8.1. Общая характеристика объекта: земельный участок площадью 1292 кв. м.

8.2. Дата постройки, текущее состояние объекта: нет

8.3. Информация о собственнике объекта Администрация Шалинского городского округа к заявке рекомендуется приложить выписку из Единого государственного реестра недвижимости)

**9. Наличие технической документации.**

Нет.

**10. Предложения по эксплуатации и содержанию ожидаемого результата реализации инициативного проекта:**

Эксплуатация и содержание объекта планируется круглогодично. Содержание объекта планируется за счета средств Горной сельской админстрации Администрации Шалинского городского округа.

**11. Дополнительная информация и комментарии:**

Проект инициативного бюжджетирования «Создание спортивной площадки для занятия уличной гимнастикой» (Воркаут) предусматривает и трудовое участие граждан. Усилиями инициативных жителей деревни Гора предусмотрено установка спортивной площадки, освещение и информационный стенд с правилами пользования спортивным оборудованием обязуется организовать Горная сельская администрация, озеленением займутся общественные организации.

Приложения:

1) протокол схода, собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан и (щи) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями Шалинского городского округа или его части;

2) копия протокола о создании инициативной группы (в случае создания инициативной группы);

З) расчет и обоснование предполагаемой стоимости проекта и (или) проектно-сметная (сметная) документация;

4) гарантийное письмо, подписанное инициатором проекта (представителем инициатора проекта), содержащее обязательства по обеспечению инициативных платежей и (или) добровольному имущественному участию и (или) по трудовому участию инициаторами проекта в реализации инициативного проекта в размере не менее 1 0/0;

5) документы, подтверждающие полномочия инициатора проекта

(удостоверение старосты, решение об избрании председателя территориального общественного самоуправления);

6) презентационные материалы к инициативному проекту с использованием средств визуализации инициативного проекта (рекомендуется);

7) дополнительные материалы: чертежи, макеты, графические материалы и другие (рекомендуется).

**Инициатор проекта (представитель инициатора проекта)**

**Шилова Марина Васильевна**

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), подпись)

**” 30 ” августа 2024 года**

\*Даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 ИЮлЯ 2006 года N 152-ФЗ ”О персональных данных".