- Форма 3

ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ЗА ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2015 ГОДА

тыс. рублей

| № строки | Наименование объектов | Всего, в том числе |  |  | Областной бюджет |  |  | Федеральный бюджет |  |  | Местный бюджет |  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения | план | факт | процент выполнения | план | факт | процент выполнения | план | факт | процент выполнения | план | факт | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство здания школы на 154 места в с. Платоново, всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Строительство здания дошкольного образовательного учреждения на 60 мест в д.Гора | 37406,80 | 24894,02 | 66,55 | 32400,00 | 20319,19 | 62,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5006,80 | 4574,83 | 91,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Строительство здания дошкольного образовательного учреждения на 60 мест в п. Вогулка | 36719,80 | 20772,26 | 56,57 | 32400,00 | 17147,39 | 52,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4319,80 | 3624,87 | 83,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Строительство здания дошкольного образовательного учреждения на 60 мест в п. Сарга | 37555,7 | 23779,80 | 63,32 | 32400,00 | 19003,00 | 58,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5155,70 | 4776,8 | 92,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Строительство здания школы на 340 мест в р.п. Шаля, ул. Ленина, 35А | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 9000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Разработка проектно-сметной документации и проведение ее государственной и ценовой экспертизы по вновь строящимся объектам в сфере образования | 625,00 | 298,29 | 47,73 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 625,00 | 298,29 | 47,73 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | Разработка проектно-сметной документации и проведение ее государственной и ценовой экспертизы по вновь строящимся объектам в сфере физической культуры и спорта | 600,00 | 114,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 600,00 | 114,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |