****

**АДМИНИСТРАЦИЯ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

|  |
| --- |
|  |

от 10 мая 2016 год № 474

р.п. Шаля

***О внесении изменений в постановление администрации Шалинского городского округа от 23 ноября 2015 года № 1176 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие***

***Шалинского городского округа до 2020 года»***

В связи с принесением протеста прокурора Шалинского района Свердловской области от 29.03.2016 года № 569, в соответствие объемам утвержденным решением Думы Шалинского городского округа от 21.04.2016г.№411 «О внесении изменений в решение Думы Шалинского городского округа от 24.12.2015г.№ 366 «О бюджете Шалинского городского округа на 2016год», администрация Шалинского городского округа,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в постановление администрации Шалинского городского округа от 29 ноября 2015 года № 1176 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2020 года»:

1.1. Внести изменения в Паспорт Подпрограммы ««Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского городского округа на 2016-2020 годы» изложив в новой редакции:

**Паспорт**

**Подпрограммы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского городского округа**

**на 2016-2020 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Шалинского городского округа |
| Срок реализации  подпрограммы | 2016-2020 годы |
| Цели и задачи подпрограммы | Цели:  1. Создание условий для развития экономики и инфраструктуры городского округа, обеспечения безопасности дорожного движения и комфортного передвижения автомобилистов и пешеходов по территории городского округа;  2. Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;  3. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее доступности для предоставления на ее основе качественных услуг в социально значимых сферах;  Задачи:  1. Развитие улично-дорожной сети;  2. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и повышение уровня безопасности транспортных средств на территории Шалинского городского округа;  3.Применение информационно-телекоммуникационных технологий в деятельности органов местного самоуправления Шалинского городского округа и реализация формирования электронного правительства Свердловской области. |
| Перечень основных целевых показателей подпрограммы | 1. Увеличение доли внутри поселковой улично-дорожной сети отвечающей нормативным требования;  2. Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;  3. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;  4. Увеличение количества государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых в электронном виде;  5. Увеличение количества центров общественного доступа к сети Интернет на базе муниципальных библиотек. |
| Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации | ВСЕГО: 176862,66 тыс. рублей,  В том числе:  2016 год – 40841,60 тыс. рублей  2017 год – 47027,96 тыс. рублей  2018 год – 29634,50 тыс. рублей  2019 год – 29664,40 тыс. рублей  2020 год – 29694,20 тыс. рублей  Из них:  Местный бюджет 166862,66 тыс. рублей:  2016 год – 30841,60 тыс. рублей  2017 год - 47027,96 тыс. рублей  2018 год – 29634,50 тыс. рублей  2019 год – 29664,40 тыс. рублей  2020 год – 29694,20 тыс. рублей  Областной бюджет:  2016 год – 10000,00 тыс. рублей  2017 год - 0,00 тыс. рублей  2018 год – 0,00 тыс.рублей  2019 год – 0,00 тыс. рублей  2020 год – 0,00 тыс. рублей |
| Адрес размещения подпрограммы в сети интернет | http:// shalya.ru/ |

1.2. Раздел 3 Подпрограммы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского городского округа на 2016-2020 годы», изложить в следующей редакции:

**«Раздел 3. План мероприятий по выполнению**

**Подпрограммы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского городского округа на 2016-2020 годы» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2020 года»»**

[План](#Par4223) мероприятий приведен в приложении № 2 к муниципальной Подпрограмме.

Ответственным исполнителем Подпрограммы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского городского округа на 2016-2020 годы» администрация Шалинского городского округа.

Ответственный исполнитель Подпрограммы:

1) осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию Подпрограммы;

2) обеспечивает эффективное использование средств местного бюджета, выделяемых на реализацию Подпрограммы;

3) осуществляет функции муниципального заказчика (самостоятельно или через подведомственных ему распорядителей и (или) получателей бюджетных средств) работ и услуг, выполнение или оказание которых необходимо для реализации мероприятий программы.

В ходе реализации программы планируется выполнение следующих мероприятий:

Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения п. Колпаковка – п. Унь в два этапа: 1 этап запланирован на 2016 год, протяженность отремонтированного участка составит 8,8 км.; 2 этап запланирован на 2017 год, протяженность отремонтированного участка составит 12,4 км. Выполнение данного мероприятия позволит улучшить транспортно-эксплуатационное состояние автомобильной дороги п. Колпаковка – п. Унь и обеспечить безопасную доставку детей к образовательным уреждения, учреждениям культуры и здравоохранения. Сметная документация разработана в 2015 году и получено положительное заключение ценовой экспертизы.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и ремонт искусственных сооружений позволит обеспечить удовлетворительное транспортно-эксплуатационное состояние дорог и безопасность дорожного движения на них.

Приобретение дорожных знаков, строительство, реконструкция пешеходных ограждений, а также строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов позволит привести улично-дорожную сеть прилегающую к образовательным организациям в соответсвие с требуемыми нормами и правилами дорожного движения.

В целях профилактики и пропаганды безопасности дорожного движения, Управлением образования Шалинского городского округа и ГИБДД, ежегодно проводятся конкурсы и фестивали по безопасности дорожного движения и повышению уровня безопасности среди детей на территории Шалинского городского округа, финансируемые администрацией Шалинского городского округа.

1.3. Приложение №1 Подпрограммы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского городского округа на 2016-2020 годы», изложить в следующей редакции:

Приложение №1

к Подпрограмме «Развитие

транспорта, дорожного хозяйства,

связи и информационных технологий

Шалинского городского округа

на 2016-2020 годы»

**«Цели, задачи, целевые показатели реализации**

**Подпрограммы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства,**

**связи и информационных технологий Шалинского городского округа**

**на 2016-2020 годы»»**

| N  строки | Наименование целевого показателя  (индикатора) | Единица  измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | | | | Источник   значений  показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по итогам 2016 года | по итогам 2017 года | по итогам 2018 года | по итогам  2019 года | по итогам  2020 года | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | | 8 |
| **Цель 1.**  Создание условий для развития экономики и инфраструктуры городского округа, обеспечения безопасности дорожного движения и комфортного передвижения автомобилистов и пешеходов по территории городского округа  **Задача 1.** Развитие улично-дорожной сети | | | | | | | | | |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащащих содержанию в соответствии с нормативной потребностью | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | Главы сельских и поселковых администраций |
| 2 | Количество приобретенной дорожно-строительной техники, коммунальной техники | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Администрация Шалинского городского |
| 3 | Увеличение количества приобретенных дорожных знаков | ед. | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | | Администрация Шалинского городского |
| 4 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по ремонту | км | 8,8 | 12,4 | - | - | - | | Администрация Шалинского городского округа; Главы сельских и поселковых администраций |
| 5 | Количество разработанных проектно-сметных документаций и проведение на ценовой экспертизы на строительство поселковых дорог | ед | 1 | 1 | - | - | - | | Администрация Шалинского городского округа |
| **Цель 2.** Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. | | | | | | | | | |
| **Задача 2.** предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и повышение уровня безопасности транспортных средств на территории Шалинского городского округа | | | | | | | | | |
| 6 | Протяженность обустроенных пешеходных ограждений и пешеходных переходов на территориях населенных пунктов Шалинского городского округа | м | 260 | 260 | 260 | 260 | | 260 | Администрация Шалинского городского округа; Главы сельских и поселковых администраций |
| 7 | Количество проведенных профилактичесих мероприятий по безопасности дорожного движения и повышению уровня безопасности среди детей на территории Шалинского городского округа | ед | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | Администрация Шалинского городского округа |
| **Цель 3.** Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее доступности для предоставления на ее основе качественных услуг в социально значимых сферах | | | | | | | | | |
| **Задача 3.** Применение информационно-телекоммуникационных технологий в деятельности органов местного самоуправления Шалинского городского округа и реализация формирования электронного правительства Свердловской области | | | | | | | | | |
| 8 | Техническое обслуживание VepNet координаторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | Администрация Шалинского городского округа |
| 9 | Увеличение количества центров общего доступа к сети интернет | Количество центров | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | | Администрация Шалинского городского округа |
| 10 | Количество лицензионного антивирусного программного обеспечения | ед. | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | | Администрация Шалинского городского округа |
| **Задача 4. Создание условий для наиболее полного включения граждан в осуществеление местного самоуправления посредством информационного обеспечения и просветительской работы** | | | | | | | | | |
| 11 | Распрорастранение информации для обнародования (официальногого опубликования) правовых актов органов местного самоуправления Шалинского городского округа и иной официальной информации в печатном и электронном виде. | листов | Не менее 100 | Не менее 100 | Не менее 100 | Не менее 100 | Не менее 100 | | Администрация Шалинского городского округа |

1.4. Приложение №2 к Подпрограмме «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского городского округа на 2016-2020 годы», изложить в следующей редакции:

Приложение №2

к Подпрограмме «Развитие

транспорта, дорожного хозяйства,

связи и информационных технологий

Шалинского городского округа

на 2016-2020 годы»

**План мероприятий**

**по выполнению Подпрограммы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства,**

**связи и информационных технологий Шалинского городского округа**

**на 2016-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия / источник финансирования | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей | | | | | | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| Всего | на 2016 год | на 2017 год | на 2018 год | на 2019 год | на 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | **Всего по муниципальной подпрограмме, в том числе:** | 176826,66 | 40841,6 | 47027,96 | 29634,5 | 29664,4 | 29694,2 |  |
| 1.1. | Областной бюджет | 10000,0 | 10000,0 | - | - | - | - |  |
| 1.2. | Местный бюджет | 166826,66 | 30841,6 | 47027,96 | 29634,5 | 29664,4 | 29694,2 |  |
| 2. | Приобретение дорожно-строительной, коммунальной и другой техники, оборудования | 5400,0 | 1080,0 | 1080,0 | 1080,0 | 1080,0 | 1080,0 | 2 |
| 2.1 | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2 | Местный бюджет | 5400,0 | 1080,0 | 1080,0 | 1080,0 | 1080,0 | 1080,0 |  |
| 3. | Содержание автомобильных дорог местного значения | 78678,6 | 17503,0 | 15293,9 | 15293,9 | 15293,9 | 15293,9 | 1 |
| 3.1 | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2 | Местный бюджет | 78678,6 | 17503,0 | 15293,9 | 15293,9 | 15293,9 | 15293,9 |  |
| 4. | Приобретение дорожных знаков | 1367,4 | 261,6 | 267,7 | 273,5 | 279,4 | 285,2 | 3 |
| 4.1 | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.2 | Местный бюджет | 1367,4 | 261,6 | 267,7 | 273,5 | 279,4 | 285,2 |  |
| 5. | Ремонт автомобильных дорог местного значения | 57784,1 | 10043,7 | 11935,1 | 11935,1 | 11935,1 | 11935,1 | 1 |
| 5.1 | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.2 | Местный бюджет | 57784,1 | 10043,7 | 11935,1 | 11935,1 | 11935,1 | 11935,1 |  |
| 6. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения п. Колпаковка – п. Унь | 27755,56 | 10678,3 | 17077,26 | - | - | - | 4 |
| 6.1 | Областной бюджет | 10000,0 | 10000,0 | - | - | - | - |  |
| 6.2 | Местный бюджет | 17755,56 | 678,3 | 17077,26 | - | - | - |  |
| 7. | Выполнение работ, связанных с проектированием поселковой дороги в микрорайонах «Северный» и «Восточный» в р.п. Шаля и проведение государственной и ценовой экспертизы проектно-сметной документации | 515,0 | 170,0 | 345,0 | - | - | - | 5 |
| 7.1 | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| 7.2 | Местный бюджет | 515,0 | 170,0 | 345,0 | - | - | - |  |
| 8. | Строительство, реконструкция на участках улично-дорожной сети населенных пунктов пешеходных ограждений | 1800,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 6 |
| 8.1 | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| 8.2 | Местный бюджет | 1800,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 |  |
| 9. | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 6 |
| 9.1 | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| 9.2 | Местный бюджет | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| 10. | Обеспечение подключения к единой сети передачи данных Правительства Свердловской области муниципальных учреждений и территориальных администраций муниципальных образований в Свердловской области | 225,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 8 |
| 10.1 | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| 10.2 | Местный бюджет | 225,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |  |
| 10. | Организация центров общественного доступа к сети Интернет на базе муниципальных библиотек | 437,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 9 |
| 10.1 | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| 10.2 | Местный бюджет | 437,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 |  |
| 11. | Обеспечение выполнения требований информационной безопасности при подключении к единой сети передачи данных Правительства Свердловской области | 337,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 10 |
| 11.1 | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| 11.2 | Местный бюджет | 337,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 |  |
| 12. | Опубликование правовых актов и другой официальной информации органов местного самоуправления Шалинского городского округа, а также информирование населения о работе органов местного самоуправления Шалинского городского округа | 1600,0 | 400,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 11 |
| 12.1 | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| 12.2. | Местный бюджет | 1600,0 | 400,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |
| 13. | Проведение конкурсов, фестивалей:  - Смотр-конкурс «Безопасное колесо»;  - Смотр-конкурс «У светофора нет каникул»  - Смотр-конкурс «Зеленый огонек»  Конкурс детских рисунков  «Дорога и мы» всего, в том числе: | 712,0 | 95,0 | 119,0 | 142,0 | 166,0 | 190,0 | 7 |
| 13.1. | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| 13.2. | Местный бюджет | 712,0 | 95,0 | 119,0 | 142,0 | 166,0 | 190,0 |  |

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Шалинский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Шалинского городского округа.

3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Шалинского городского округа по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи А.П. Зайцев.

Временно исполняющий

полномочия главы администрации

Шалинского городского округа А.П. Богатырев