ГЛАВА  ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  30  января 2013 года  №  63

р.п. Шаля

О внесении изменений  в  постановление главы Шалинского

городского округа от   06 июля 2010 года  № 580  «Об утверждении

программы  «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений Шалинского городского округа на 2010 – 2014 годы»

В связи с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Свердловской области от  25.09.2012 года  № 1045-ПП в Постановление Правительства Свердловской области от 09.06.2010 года № 894-ПП «Об областной государственной целевой программе «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в  Свердловской области на 2010 – 2014 годы» и в соответствии с  Постановлением Правительства Свердловской области от 26.12.2012 года № 1522-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной государственной целевой программой «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010-2014 годы, между  муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2013 году», на основании полученных заключений,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в муниципальную целевую программу «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений Шалинского городского округа на 2010 – 2014 годы», утвержденную постановлением главы Шалинского городского округа от 06. 07.2010 года № 580» «Об утверждении программы  «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений Шалинского городского округа на 2010 – 2014 годы»

следующие изменения:

1.1. абзац 2 раздела 3.1. изложить в следующей редакции: «Объем расходов на реализацию данных мероприятий в 2013 году складывается из средств местного бюджета, что составляет сумму 2 850,0 тыс. рублей, и средств областного бюджета, направленных в местный бюджет в виде субсидий в сумме 6 650,0 тыс. рублей».

1.2. раздел 3.2. дополнить абзацем 5  следующего содержания:

«Объем расходов на строительство детского  сада на 135 мест в р.п. Шаля  в 2012-2013 году складывается из средств областного бюджета, что составляет сумму в 2012 году 70 000, тыс.рублей и в 2013 году 48 907,0 тыс. рублей;

1.3. таблицу «Оценка эффективности реализации муниципальной целевой программы»  раздела 4 изложить в следующей редакции:

| № | Показатель | Ед.изм. | Значение показателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | итого |
| 1 | Ввод мест в дошкольных образовательных учреждениях | Кол-во мест | 80 | 120 | - | 230 | 165 | 595 |
| 2 | Повышение доступности дошкольного образования | проценты | 12,3 | 18,4 | 18,4 | 72,0 | 100 | 100 |
| 3 | Улучшение материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений. | тыс.руб. | 2 788 | 99 299 | 70 000 | 58 407 | 135 000 | 365494 |
| 4 | Увеличение количества рабочих мест | кол-во ставок | 10 | 29 | - | 35 | 15 | 89 |

1.4. таблицу «Объемы  планируемых средств по годам» раздела 5 изложить в следующей редакции:

| Направление Программы\ Дошкольное образовательное учреждение | 2010 год |  |  |  | 2011 год |  |  |  |  | 2012 год |  |  |  |  | 2013 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МБ (тыс. руб.) |  | ОБ (тыс. руб.) |  | МБ (тыс. руб.) |  | ОБ (тыс. руб.) |  |  | МБ (тыс. руб.) |  |  | ОБ (тыс. руб.) |  | МБ (тыс. руб.) |  | ОБ (тыс. руб.) |
| Увеличение предельной численности детей в дошкольных образовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДОУ «Детский сад №3 р.п. Шаля» - Филиал №8 «Детский сад с. Сылва» | 278,0 |  | 650,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОУ «Колпаковская СОШ» - структурное подразделение «Детский сад» | 278,0 |  | 650,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОУ «Чусовская СОШ» - структурное подразделение «Детский сад» | 278,0 |  | 650,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДОУ «Детский сад №3 р.п. Шаля» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2527,050 |  |  | 1474,0 |
| МДОУ «Детский сад №3 р.п. Шаля» - Филиал №1 «Детский сад р.п. Шаля» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2527,050 |  |  | 1376,0 |
| МДОУ «Детский сад №3 р.п. Шаля» - Филиал № 4 «Детский сад п. Шамары» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1595,9 |  |  | - |
| Строительство дошкольных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2011 год |  |  | 2012 год |  |  |  | 2013 год |  |  |  |  |  | 2014 год |  |  |  |
|  | МБ (тыс. руб.) | ОБ (тыс. руб.) |  | МБ (тыс. руб.) |  | ОБ (тыс. руб.) |  | МБ (тыс. руб.) |  |  | ОБ (тыс. руб.) |  |  | МБ (тыс. руб.) |  | ОБ (тыс. руб.) |  |
| МДОУ «Детский сад №3 р.п. Шаля» - Филиал № 4 «Детский сад п. Шамары» | 9930, 0 | 89369,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДОУ «Детский сад №3 р.п. Шаля» - Филиал № 2 «Детский сад п. п. Вогулка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДОУ «Детский сад №3 р.п. Шаля» - Филиал № 9 «Детский сад п. Сарга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДОУ «Детский сад №3 р.п. Шаля» - Филиал № 5 «Детский сад д. Гора» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детский сад на 135 мест в р.п. Шаля» |  |  |  |  |  | 70000,0 |  |  |  |  | 48 907,0 |  |  |  |  | 135 000,0 |  |

1.5. строку 8 таблицы «План мероприятий» раздела 5 изложить в следующей редакции:

| 8 | Детский сад на 135 мест в р.п. Шаля | 18.04. 2012 | Разрешение на строительство | Положительное заключение гос. экспертизы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.07. 2012 | Объявление аукциона на выполнение работ по строительству детского сада | Заключение контракта |  |
|  |  | 01.09. 2013г | Завершение строительства детского сада (225 статья) | Новое здание детского сада | 118907,0 тыс.руб |
|  |  | 01.11. 2013 | Лицензирование детского сада (226 статья) | Получение лицензии | 10 тыс. руб. |
|  |  | 31.12. 2013 | Ввод в эксплуатацию детского сада на 135 мест в р.п. Шаля |  |  |

1.6. таблицу «План мероприятий» раздела 5  дополнить строками 9,10,11 следующего содержания:

| 9 | МДОУ «Детский сад №3 р.п. Шаля» | 31.08. 2013 | Установка дополнительной сантехники | Решение проблемы обеспечения местами в детских садах детей в возрасте от 3 до 7 лет 100% в р.п. Шаля | 750,0 тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ремонт канализации и водопроводной системы |  | 1474,0 тыс.руб. |
|  |  |  | Замена светильников |  |  |
|  |  |  | Замена полов, устройства теплых полов в ясельных группах |  |  |
|  |  |  | Ремонт и установка дополнительных прогулочных веранд |  |  |
|  |  |  | Замена окон на пластиковые |  |  |
|  |  | 31.08. 2013 | Приобретение постельного, полотенец, подушек, одеял, покрывал, наматрасников, матрацев |  | 277,05 тыс.руб. |
|  |  |  | Приобретение посуды: тарелки, кружки, столовые приборы |  |  |
|  |  |  | Приобретение игрушек |  |  |
|  |  | 31.08. 2013 | Приобретение мясорубки, плиты электрической, протирочной машины, овощерезки, кухонного комбайна |  | 1500,0 тыс.руб. |
|  |  |  | Приобретение стиральной машины, катка гладильного, шкафов для одежды, для полотенец, для горшков, кроваток, столов двухместных регулируемых, стульчиков регулируемых |  |  |
|  |  |  | Приобретение игрового оборудования: природный уголок, книжный, спортивный, изодеятельности, парикмахерская, театральный, центр воды и песка, магазин, почта, жилой дом, кухонный, уголок ряженья, уголок Айболита, и др. |  |  |
|  |  |  | Приобретение спортивного оборудования: дорожка для подлезания, лесенка-балансир, массажная, тактильная, равновесие, полоса препятствий, тропинка здоровья, лыжи, палки, доски ребристые, для ходьбы, сухой бассейн и др. |  |  |
|  |  |  | Принтер, ноутбук, телевизор, очиститель и увлажнитель воздуха, ионизатор, проектор |  |  |
|  |  |  | Лазы Дракоша, Вишенка, Барьер, качели, карусель Лошадка |  |  |
| 10 | МДОУ «Детский сад №3 р.п. Шаля» - Филиал № 1 «Детский сад р.п. Шаля» | 31.08. 2013 | Установка дополнительной сантехники | Решение проблемы обеспечения местами в детских садах детей в возрасте от 3 до 7 лет 100% в р.п. Шаля | 750,0 тыс.руб. |
|  |  |  | Ремонт канализации и водопроводной системы |  | 1376,0 тыс.руб. |
|  |  |  | Замена светильников |  |  |
|  |  |  | Замена полов, устройства теплых полов в ясельных группах |  |  |
|  |  |  | Ремонт и установка дополнительных прогулочных веранд |  |  |
|  |  |  | Замена окон на пластиковые |  |  |
|  |  |  | Приобретение постельного, полотенец, подушек, одеял, покрывал, наматрасников, матрацев |  | 277,05 тыс.руб. |
|  |  |  | Приобретение посуды: тарелки, кружки, столовые приборы |  |  |
|  |  |  | Приобретение игрушек |  |  |
|  |  |  | Приобретение мясорубки, плиты электрической, протирочной машины, овощерезки, кухонного комбайна |  | 1500,0 тыс.руб. |
|  |  |  | Приобретение стиральной машины, катка гладильного, шкафов для одежды, для полотенец, для горшков, кроваток, столов двухместных регулируемых, стульчиков регулируемых |  |  |
|  |  |  | Приобретение игрового оборудования: природный уголок, книжный, спортивный, изодеятельности, парикмахерская, театральный, центр воды и песка, магазин, почта, жилой дом, кухонный, уголок ряженья, уголок Айболита, и др. |  |  |
|  |  |  | Приобретение спортивного оборудования: дорожка для подлезания, лесенка-балансир, массажная, тактильная, равновесие, полоса препятствий, тропинка здоровья, лыжи, палки, доски ребристые, для ходьбы, сухой бассейн и др. |  |  |
|  |  |  | Принтер, ноутбук, телевизор, очиститель и увлажнитель воздуха, ионизатор, проектор |  |  |
|  |  |  | Лазы Дракоша, Вишенка, Барьер, качели, карусель Лошадка |  |  |
| 11 | МДОУ «Детский сад №3 р.п. Шаля» - Филиал №4 «Детский сад п. Шамары» |  | Приобретение постельного, полотенец, подушек, одеял, покрывал, наматрасников, матрацев | Решение проблемы обеспечения местами в детских садах детей в возрасте от 3 до 7 лет 100% в п. Шамары | 200,0 тыс.руб. |
|  |  |  | Приобретение посуды: тарелки, кружки, столовые приборы |  |  |
|  |  |  | Приобретение игрушек |  |  |
|  |  |  | Приобретение мясорубки, плиты электрической, протирочной машины, овощерезки, кухонного комбайна |  | 1395,9 тыс.руб |
|  |  |  | Приобретение стиральной машины, катка гладильного, шкафов для одежды, для полотенец, для горшков, кроваток, столов двухместных регулируемых, стульчиков регулируемых |  |  |
|  |  |  | Приобретение игрового оборудования: природный уголок, книжный, спортивный, изодеятельности, парикмахерская, театральный, центр воды и песка, магазин, почта, жилой дом, кухонный, уголок ряженья, уголок Айболита, и др. |  |  |
|  |  |  | Приобретение спортивного оборудования: дорожка для подлезания, лесенка-балансир, массажная, тактильная, равновесие, полоса препятствий, тропинка здоровья, лыжи, палки, доски ребристые, для ходьбы, сухой бассейн и др. |  |  |
|  |  |  | Принтер, ноутбук, телевизор, очиститель и увлажнитель воздуха, ионизатор, проектор |  |  |
|  |  |  | Лазы Дракоша, Вишенка, Барьер, качели, карусель Лошадка |  |  |

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Шалинский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Шалинского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Шалинского городского округа по социальным  вопросам    Г.А. Лобанова.

Глава Шалинского

городского округа                                                               О.Н. Сандаков