ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ   ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от _____________ 2018 года   № _____

п.г.т. Шаля

О внесении изменений в постановление администрации Шалинского городского округа от 30 марта 2018 года № 181  «Об утверждении муниципальной Программы «Формирование современной городской среды на территории Шалинского городского округа на 2018-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», в целях повышения уровня комфорта городской среды для улучшения условий проживания населения, администрация Шалинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Шалинского городского округа от 30 марта 2018 года № 181  «Об утверждении муниципальной Программы «Формирование современной городской среды на территории Шалинского городского округа на 2018-2022 годы».

2. Паспорт Программы «Формирование современной городской среды Шалинского городского округа на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции (прилагается).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Шалинский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Шалинского городского округа.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Шалинского городского округа  А. П. Зайцева.

Глава Шалинского городского округа 				А. П. Богатырев

Утвержден

постановлением администрации

Шалинского городского округа

от _______ 2018 года   № ____

Паспорт

Программы  «Формирование современной городской среды Шалинского городского округа на 2018-2022 годы»

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Шалинского городского округа |
| --- | --- |
| Сроки реализации программы | 2018 - 2022 годы |
| Цели и задачи программы | Цель: повышение уровня комфорта городской среды для улучшения условий проживания населения Шалинского городского округа. Задачи: 1) обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий, расположенных на территории Шалинского городского округа; 2) обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий (парки, скверы), расположенных на территории Шалинского городского округа; 3) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий, расположенных на территории Шалинского городского округа |
| Перечень основных целевых показателей подпрограммы | 1) количество дворовых территорий, в которых реализованы проекты их комплексного благоустройства; 2) доля дворовых территорий, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям, по отношению к их общему количеству; 3) количество общественных территорий, в которых реализованы проекты их комплексного благоустройства |
| Объемы финансирования программы по годам реализации <*>, тыс. руб. | ВСЕГО: 354959,67 тыс. руб., в том числе: 2018 год - 1300,00 тыс. руб.; 2019 год - 143556,08 тыс. руб.; 2020 год - 78577,02 тыс. руб.; 2021 год - 18326,57 тыс. руб.; 2022 год - 113200,00 тыс. руб.; областной бюджет <*>: 337276,69 тыс. руб., в том числе: 2018 год - 1300,00 тыс. руб.; 2019 год - 136378,28 тыс. руб.; 2020 год - 74648,17 тыс. руб.; 2021 год - 17410,24 тыс. руб.; 2022 год - 107540,00 тыс. руб.; местный бюджет: 17682,98 тыс. руб., в том числе: 2018 год - 0,00 тыс. руб.; 2019 год - 7177,80 тыс. руб.; 2020 год - 3928,85 тыс. руб.; 2021 год - 916,33 тыс. руб.; 2022 год - 5660,00 тыс. руб.; |
|  | внебюджетные средства: 0,0 тыс. руб., в том числе: 2018 год - 0,0 тыс. руб.; 2019 год - 0,0 тыс. руб.; 2020 год - 0,0 тыс. руб.; 2021 год - 0,0 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; |
| Адрес размещения подпрограммы в сети Интернет | сайт Шалинского городского округа http:// shalya.ru/ |

Примечание: <*> Объемы финансирования за счет средств бюджета Свердловской области являются прогнозными. Финансирование мероприятий Программы осуществляется при наличии утвержденных на эти цели ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на текущий год из бюджета Свердловской области и поступления средств из бюджета Свердловской области.

- Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

ШАЛИНСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

За последние десять лет проблема устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства Шалинского городского округа приобрела еще большую остроту. В первую очередь это связано с тем, что действующие расходные обязательства на восстановление, модернизацию и развитие объектов благоустройства городского округа не покрывают потребности в его финансировании.

В состав Шалинского городского округа входят 38 населённых пунктов, где расположено 8 общественных территорий (парки, скверы), нуждающихся в благоустройстве и 80 дворовых территорий, 2 из которых требуют благоустройства.

В ходе анализа состояния сферы благоустройства в Шалинском городском округе выявлены следующие основные проблемы, которые требуют комплексного подхода:

1) современные условия постоянно меняющейся и развивающейся инфраструктуры городского округа приводят к необходимости адекватного совершенствования благоустройства территорий, выдвигают высокие требования к внешнему облику населенных пунктов.

На сегодняшний день необходимо изменить подход к эстетическим и качественным характеристикам благоустройства парков, скверов, аллей;

2) дворовые территории городского округа, сегодня, по степени благоустроенности не отвечают градостроительным, санитарно-гигиеническим и экологическим требованиям, ухудшают внешний облик города, асфальтовое покрытие проездов требует ремонта;

Необходимо выполнить минимальные требования по благоустройству дворовых территорий:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовой территории;

- установка скамеек, урн для мусора;

3) необходим систематический уход за существующими зелеными насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб;

Реализация мероприятий по устранению выявленных проблем возможна при достаточном финансировании, в том числе из средств областного бюджета. Необходимо рассмотреть возможность привлечения частных инвестиций в целях обеспечения городского округа благоустроенной инфраструктурой за счет предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов.

Мероприятия по благоустройству территорий населенных пунктов, входящих в Шалинский городской округ, реализуемые в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Шалинского городского округа на 2018 - 2022 годы», позволят частично решить выявленные проблемы, тем самым создавая благоприятный социальный микроклимат и комфортные условия проживания населения городского округа.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Муниципальной программы «Формирование современной городской среды Шалинского городского округа на 2018 - 2022 годы», указан в приложении № 3 к Программе.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2018 - 2022 годов, указан в приложении № 4 к Программе.

Повышение уровня благоустройства территории Шалинского городского округа невозможно без выполнения мероприятий по благоустройству территорий, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также территорий, предоставленных для размещения индивидуальных жилых домов.

В целях определения объектов, нуждающихся в благоустройстве, также необходимо провести инвентаризацию уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

- Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ,

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Приоритетный проект "Комфортная городская среда" утвержден Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам в ноябре 2016 года.

В настоящее время требования к качественной и комфортной городской среде значительно выросли. Жители городов все больше внимания обращают на социальную инфраструктуру, так как это та часть городской среды, которая постоянно доступна для населения и является местом коммуникации, совместного проведения досуга. Модернизация городской среды задает новую планку качества мероприятиям, проводимым по ее благоустройству, способствует грамотному планированию при обустройстве общественных пространств. Системная работа с реализацией одного - двух проектов в год создает устойчивый эффект стабильного улучшения города.

Приоритетный проект рассчитан на 2017 - 2022 годы и предусматривает комплекс мероприятий по благоустройству, как дворовых территорий, так и общественно значимых городских пространств. Средства на реализацию проектов благоустройства планируются выделять из бюджетов трех уровней: федерального, областного и городского.

Проект предусматривает участие жителей в принятии решений по отбору приоритетных объектов для благоустройства в муниципальных образованиях, поддержку народных инициатив в вопросах благоустройства городов и поселков, сохранения исторического облика и создания современной среды для жизни. Участие населения в проектировании и реализации проектов благоустройства общественных пространств позволит настроить проект под потребности жителей, будет стимулировать сопричастность людей к изменениям, происходящим в городе.

Основной целью Программы является повышение уровня комфорта городской среды для улучшения условий проживания населения Шалинского городского округа.

Основной задачей Программы является организация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования и проведение ремонта дворовых территорий, расположенных на территории Шалинского городского округа.

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству мест общего пользования Шалинского городского округа.

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды Шалинского городского округа на 2018 - 2022 годы» цели и задачи программы, а также целевые показатели реализации программы представлены в Приложении № 1 к Программе.

Эффективность реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Шалинского городского округа на 2018-2022 годы», оценка достижения целей, выполнения задач и мероприятий оценивается целевыми показателями и индикаторами, которые приведены в Приложении №1 к настоящей Программе. Значения целевых показателей и индикаторов ежегодно уточняются с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств.

- Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ

В ходе реализации Программы планируется выполнение следующих мероприятий:

1) благоустройство общественных территорий (парков, аллей и скверов) расположенных на территории Шалинского городского округа;

2) благоустройство дворовых территорий, на условиях софинансирования с собственниками помещений многоквартирных домов.

Мероприятия по выполнению Программы представлены в Приложении № 2 к Программе.

Ответственный исполнитель Программы - администрация Шалинского городского округа:

1) осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию Программы;

2) обеспечивает эффективное использование средств местного бюджета, выделяемых на реализацию Подпрограммы;

3) осуществляет функции муниципального заказчика (самостоятельно или через подведомственных ему распорядителей и (или) получателей бюджетных средств) работ и услуг, выполнение или оказание которых необходимо для реализации мероприятий программы.

Программа считается выполненной после завершения всех программных мероприятий в полном объеме.

Для достижения целей муниципальной программы и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий, который приведен в приложении № 2 программы.

- Приложение №1

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды Шалинского

городского округа на

2018 - 2022 годы»

ЦЕЛИ,

ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018 - 2022 ГОДЫ»

| № строки | Наименование целей и задач, целевых показателей | Значение целевого показателя реализации муниципальной программы |  |  |  |  | Источник значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |
| 1 | - Цель: Повышение уровня комфорта городской среды для улучшения условий проживания населения Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - Задача 1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий, расположенных на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество дворовых территорий, в которых реализованы проекты их комплексного благоустройства | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Программа «Формирование комфортной городской среды Шалинского ГО на 2018-2022 годы» Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Шалинском городском округе до 2020 года» |
| 4 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | - Задача 2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий, расположенных на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Количество общественных территорий, в которых реализованы проекты их комплексного благоустройства | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Программа «Формирование комфортной городской среды Шалинского ГО на 2018-2022 годы» Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Шалинском городском округе до 2020 года» |
| 8 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 |  |

- Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды Шалинского

городского округа на

2018 - 2022 годы»

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018 - 2022 ГОДЫ»

Ответственный исполнитель - администрация Шалинского городского округа

| № строки | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе: | 354959,67 | 1300,0 | 143556,08 | 78577,02 | 18326,57 | 113200,0 |  |
| 2 | областной бюджет <*> | 337276,69 | 1300,0 | 136378,28 | 74648,17 | 17410,24 | 107540,0 |  |
| 3 | местный бюджет | 17682,98 | 0,0 | 7177,8 | 3928,85 | 916,33 | 5660,0 |  |
| 4 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | - 1. Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7 | - 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы («НИОКР») |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Всего по направлению «НИОКР» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 9 | - 3. Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: | 354959,67 | 1300,0 | 143556,08 | 78577,02 | 18326,57 | 113200,0 |  |
| 11 | областной бюджет <*> | 337276,69 | 1300,0 | 136378,28 | 74648,17 | 17410,24 | 107540,0 |  |
| 12 | местный бюджет | 17682,98 | 0,0 | 7177,8 | 3928,85 | 916,33 | 5660,0 |  |
| 13 | внебюджетные источники | 354959,67 | 1300,0 | 143556,08 | 78577,02 | 18326,57 | 113200,0 |  |
| 14 | - 1. Раздел 1. Благоустройство общественных территорий, из них: | 354959,67 | 1300,0 | 143556,08 | 78577,02 | 18326,57 | 113200,0 |  |
| 15 | областной бюджет <*> | 337276,69 | 1300,0 | 136378,28 | 74648,17 | 17410,24 | 107540,0 |  |
| 16 | местный бюджет | 17682,98 | 0,0 | 7177,8 | 3928,85 | 916,33 | 5660,0 |  |
| 17 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 18 | 1.1. Благоустройство Парка 100 лет ВЛКСМ в п.г.т. Шаля (п.г.т. Шаля, ул. Кирова, 26), из них: | 105554,0 | 0,0 | 105554,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7, 8 |
| 19 | областной бюджет <*> | 100276,3 | 0,0 | 100276,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 20 | местный бюджет | 5277,7 | 0,0 | 5277,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 21 | 1.2. Благоустройство п.г.т. Шаля, ул. Ленина (от дома №3 до ж/д поликлиники), из них: | 6326,57 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6326,57 | 0,0 | 7, 8 |
| 22 | областной бюджет <*> | 6010,24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6010,24 | 0,0 |  |
| 23 | местный бюджет | 316,33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 316,33 | 0,0 |  |
| 24 | 1.3. Благоустройство Детского парка в п. Шамары, ул. Ленина, 12, из них: | 20000,0 | 0,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7, 8 |
| 25 | областной бюджет <*> | 19000,0 | 0,0 | 19000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 26 | местный бюджет | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 27 | 1.4. Благоустройство Семейного парка в д. Гора, ул. 8 марта 11а, из них: | 20800,0 | 0,0 | 0,0 | 20800,0 | 0,0 | 0,0 | 7, 8 |
| 28 | областной бюджет <*> | 19760,0 | 0,0 | 0,0 | 19760,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 29 | местный бюджет | 1040,0 | 0,0 | 0,0 | 1040,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 30 | 1.5. Благоустройство Парка отдыха в п. Вогулка (территория между ул. 8 Марта и ул. Советская), из них: | 56000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56000,0 | 7, 8 |
| 31 | областной бюджет <*> | 53200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53200,0 |  |
| 32 | местный бюджет | 2800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2800,0 |  |
| 33 | 1.6. Благоустройство Парка «Атмосфера» в п. Сарга, переулок Привокзальный 7б, из них: | 57200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57200,0 | 7, 8 |
| 34 | областной бюджет <*> | 54340,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54340,0 |  |
| 35 | местный бюджет | 2860,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2860,0 |  |
| 36 | 1.7. Благоустройство Сылвинского парка в с. Сылва, ул. Ленина, 1б (площадь рядом со зданием сельской администрации), из них: | 12000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12000,0 | 0,0 | 7, 8 |
| 37 | областной бюджет <*> | 11400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11400,0 | 0,0 |  |
| 38 | местный бюджет | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 |  |
| 39 | 1.8. Благоустройство второй очереди парка по улице Орджоникидзе, 5ж в п.г.т.Шаля, из них: | 57777,02 | 0,0 | 0,0 | 57777,02 | 0,0 | 0,0 | 7, 8 |
| 40 | областной бюджет <*> | 54888,17 | 0,0 | 0,0 | 54888,17 | 0,0 | 0,0 |  |
| 41 | местный бюджет | 2888,85 | 0,0 | 0,0 | 2888,85 | 0,0 | 0,0 |  |
| 42 | 1.9. Организация и проведение открытого голосования по выбору общественных территорий Шалинского городского округа, подлежащих благоустройству, из них: | 1300,0 | 1300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 43 | областной бюджет | 1300,0 | 1300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 44 | - Раздел 2. Благоустройство дворовых территорий, из них: | 9001,04 | 0,0 | 9001,04 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 45 | местный бюджет | 450,05 | 0,0 | 450,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 46 | областной бюджет <*> | 8550,99 | 0,0 | 8550,99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 47 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 48 | 2.1. Благоустройство дворовой территории в п.г.т. Шаля, ул. Калинина, 54, из них: | 2558,4 | 0,0 | 2558,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3, 4, 5 |
| 49 | местный бюджет | 127,92 | 0,0 | 127,92 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 50 | областной бюджет <*> | 2430,48 | 0,0 | 2430,48 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 51 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 52 | 2.2. Благоустройство дворовой территории в п.г.т. Шаля, ул. Орджоникидзе, 26, из них: | 6442,64 | 0,0 | 6442,64 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3, 4, 5 |
| 53 | местный бюджет | 322,13 | 0,0 | 322,13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 54 | областной бюджет <*> | 6120,51 | 0,0 | 6120,51 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 55 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

- Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды Шалинского

городского округа на

2018 - 2022 годы»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ (С УЧЕТОМ

ИХ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ) И ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ

В ПЕРИОД 2018 - 2022 ГГ. ИСХОДЯ ИЗ МИНИМАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ

РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ (В НОВОЙ РЕДАКЦИИ)

| 1 | п.г.т. Шаля, ул. Калинина, 54 (дворовая территория) |
| --- | --- |
| 2 | п.г.т. Шаля, ул. Орджоникидзе, 26 (дворовая территория) |

Перечень адресов многоквартирных домов, на дворовых территориях которых планируется проведение работ по благоустройству в соответствии с дизайн - проектами, утвержденными решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, утверждаются ежегодно в пределах выделенных средств на основании результатов оценки предложений по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Шалинского городского округа на 2018-2022 годы», в котором планируется выполнить работы по благоустройству дворовых территорий.

- Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды Шалинского

городского округа на

2018 - 2022 годы»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

(С УЧЕТОМ ИХ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ) И

ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В ПЕРИОД 2018 - 2022 ГГ.

1. Парк 100 лет ВЛКСМ в п.г.т. Шаля (п.г.т. Шаля, ул. Кирова, 26).

2. Благоустройство ул. Ленина в п.г.т. Шаля, (от дома №3 до ж/д поликлиники).

3. Детский парк в п. Шамары, ул. Ленина, 12.

4. Семейный парк в д. Гора, ул. 8 марта 11а.

5. Парка отдыха в п. Во Семейного парка в д. Гора, ул. 8 марта 11а гулка (территория между ул. 8 Марта и ул. Советская).

6. Парк «Атмосфера» в п. Сарга, переулок Привокзальный 7б.

7. Сылвинский парк в с. Сылва, ул. Ленина, 1б (площадь рядом со зданием сельской администрации).

8. Благоустройство второй очереди парка по улице Орджоникидзе, 5ж в п.г.т.Шаля.