ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НА 2019 – 2030 ГОДЫ

г. Екатеринбург

2018 год

УТВЕРЖДЕНА

решением Думы

Шалинского городского округа

от «___»___________20____г. №______

# Программа
Комплексного развития транспортной инфраструктуры Шалинского городского округа на 2019-2030 годы.

# Раздел 1. Паспорт

| Наименование программы | Программа Комплексного развития транспортной инфраструктуры Шалинского городского округа на 2019-2030 годы (далее - Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Правовыми основаниями для разработки Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры являются: 1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ; 2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г. № 136-ФЗ; 3.Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 4. Федеральный закон от 03.07.2016г. № 373-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развитий территорий и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»; 5. Федеральный закон от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 6. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; 7. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 26.05.2016г. № 131 «Об утверждении порядка осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; 8. Генеральный план Шалинского городского округа, утвержденный решением Думы Шалинского городского округа от 31.01.2013 года № 105 (в редакции от 24.12.2015 года №371) 9. ВСН 45-68 «Инструкция по учету движения транспортных средств на автомобильных дорогах»; 10. Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах» №ОС-557-р от 24.06.2002 г.; 11. ГОСТ Р 52398-2005. «Классификация автомобильных дорог. Параметры и требования»; 12. ГОСТ Р 52765-2007. «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация»; 13. ГОСТ Р 52766-2007. «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»; 14. ГОСТ Р 52767-2007. «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Методы определения параметров»; 15. ГОСТ Р 51256-99. «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования»; 16. ГОСТ Р 52606-2006. «Технические средства организации дорожного движения. Классификация дорожных ограждений»; 17. ГОСТ Р 52607-2006. «Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей»; 18. ГОСТ Р 51256-99. «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования; 19. ГОСТ Р 52282-2004 Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы, основные параметры, общие технические требования; 20. ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования; 21. ГОСТ Р 52289 – 2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». |
| Заказчик программы | Администрации Шалинского городского округа: |
| Местонахождение заказчика программы | 623030, Свердловская область, р.п. Шаля, ул. Орджоникидзе, 5 |
| Основной разработчик программы | ООО “АгроНефтеХимПроект” |
| Местонахождение разработчика программы | 620014, Российская Федерация, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Малышева 12-б, 3 этаж. |
| Основные цели программы | - развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры Шалинского городского округа на 2019-2030 годы; - повышение уровня безопасности движения, доступности и качества оказываемых услуг транспортного комплекса для населения; - повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы; - снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду Шалинского городского округа. |
| Основные задачи программы | - строительство автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием; - повышение уровня технического состояния сети автодорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям; - организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению и субъектам экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; - организация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на территории Шалинского городского округа, а также формирование безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждение дорожно-транспортного травматизма; - обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения; - содержание дорог с регулярным грейдированием, ямочным ремонтом; - установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения; - создание велосипедных и пешеходных дорожек; - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности – в перевозке пассажиров и грузов; - создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам; - повышение доступности и качества оказываемых услуг транспортного комплекса для населения; - создание безбарьерной среды для маломобильных групп граждан. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - Общая протяженность автомобильных дорог-502,6 км увеличится на 7,1 км - дороги регионального значения составят 282,7км -дороги межселенного значения (подъездные пути) -227,0 км. -дороги с твердым покрытием- увеличатся до 341,6 км, что составит 67,0% |
| Основные мероприятия программы | Для реализации поставленных целей и решения задач программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также других объектов транспортной инфраструктуры. Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями. 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог. 3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного соответствуют категории дороги. 4. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых уровень загрузки соответствует нормативному. 5. Проектирование, строительство, реконструкция и ремонт пешеходных дорожек. Реализация мероприятий позволит повысить качество пешеходного передвижения населения. 6. Научно-техническое сопровождение программы. Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту будут определяться на основе результатов обследования автомобильных дорог общего пользования местного значения. 7. Мероприятия по установке и ремонту остановочных павильонов. Реализация мероприятий позволит улучшить комфортное передвижение жителей города общественным транспортом. |
| Этапы и сроки реализации программы | Срок реализации программы - 2019 - 2030 годы I этап – 2019–2024 годы II этап – 2025-2030 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы составляет 804 064,976 тыс. руб., в том числе: - федеральный бюджет –87 000,00тыс. руб.; - областной бюджет – 142982,490 тыс. руб.; - местный бюджет – 573082,486 тыс. руб.; - внебюджетные средства –0,00 тыс. руб. Годы реализации; Источники финансирования, тыс. рублей. Итого; в том числе по источникам финансирования. ФБ; ОБ; МБ; ВБС. 2019 год; 128027,789; 33000,000; 45895,490; 49132,299; 0. 2020 год; 105172,971; 17500,00; 36746,00; 49973,97; 0. 2021 год; 78490,881; 10000,00; 20000,00; 49490,881; 0. 2022 год; 58232,135; 3500,000; 5500,000; 48232,135; 0. 2023 год; 68149,981; 4000,000; 13788,000; 49361,981; 0. 2024 год; 54231,700; 2000,000; 2000,000; 50231,700; 0. 2025 год; 62458,060; 6000,000; 7000,000; 49458,060; 0. 2026 год; 52034,159; 1000,000; 2000,000; 49034,159; 0. 2027 год; 37686,894; 0,000; 0,000; 37686,894; 0. 2028 год; 68426,995; 9000,000; 10000,000; 49426,995; 0. 2029 год; 45735,121; 0,000; 0,000; 45735,121; 0. 2030 год; 45418,290; 0,000; 0,000; 45418,290; 0. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2019-2030 годов, будут уточняться при формировании проекта местного бюджета. Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета городского округа на соответствующий год. Все суммы показаны в ценах соответствующего периода. |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры

2.1 Анализ положения Шалинского городского округа в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации

В самом сердце Среднего Урала, в юго-западной части Свердловской области, расположен Шалинский городской округ. Протяженность территории с севера на юг – 70 км; с запада на восток – 130км. Границами городского округа являются: на севере – Горноуральский городской округ; на востоке –городской округ Староуткинск и городской округ Первоуральск; на юге – с Атчинским и Бисертским городскими округами и Нежне-Сергинским районам, запада и севера граничит с Пермской областью, Первоуральском и пригородным районом. Центр района – рабочий поселок Шаля – находится в 147 км по железной дороге от областного центра – г. Екатеринбург или в 162 км по автомобильной дороге.

Округ и поселок названы по реке Шаля — от мансийского шала — «левый». Первые русские поселения в долине р. Чусовая были основаны старообрядцами, бежавшими из Центральной России. С появлением на Урале заводов р. Чусовая приобрела значение транспортной артерии для отправки в Россию их продукции: около 50 горных заводов сплавляли по ней свои барки и плоты, пока не была открыта Горнозаводская железная дорога (1878). Западная часть района с р. Сылва и Вогулка входила в состав Кунгурского уезда Пермской губернии. Основным занятием ее населения было хлебопашество. Интенсивное строительство поселка Шаля началось после революции. В 1903 г. начались изыскания для прокладки новой линии железной дороги от Перми на Екатеринбург через теперешнюю Шалю. В 1909 г. по новой железной дороге пошли первые поезда.  Благодаря развитию железнодорожного строительства, началось экономическое развитие поселка.

Законом Свердловской области «Об установлении границ муниципального образования «Шалинский район» и наделении его статусом городского округа» от 12 октября 2004 года № 92 - ОЗ установлены в соответствии с требованиями федерального закона границы муниципального образования, описание границ и схематическая карта границ, муниципальное образование наделено статусом городского округа.

Муниципальное образование включено в реестр муниципальных образований Российской Федерации, регистрационный номер RU 66347000, дата включения - 05 декабря 2005 года, адрес (месторасположение) - Свердловская область, р.п.Шаля, ул. Орджоникидзе, д.5.

В пределах городского округа расположено около 50 культурно-исторических и ботанико-геологических памятников природы. Это и Перевалочный камень недалеко от деревни Мартьяново, и камень Шайтан в селе Чусовое. Природный парк «Река Чусовая» и Государственный зоологический охотничий заказник областного значения «Шалинский» являются особо охраняемыми природными территориями

Богат Шалинский городской округ объектами археологического и индустриального наследия:

- поселение Крутой Лог,

- Стоянка Игла 1(период мезолит)

- Стоянка  Каменка1 (период мезолит),

- Сретенская церковь (XIX век)

- «Шайтанская пристань и металлургический завод» - XVIII век

- «Мартьяновская заводская пристань» - XVIII век .

Площадь  округа – 4283,2 км² (428320,530га).

Состав земель в границах округа:

- земли населенных пунктов – 10 582 га (2,5% от всей территории);

- земли лесного фонда, в т. ч. особо охраняемые природные территории и водные объекты – 309 237 га (72,2% от всей территории округа);

- земли сельскохозяйственного назначения – 106 242 га (24,8% от всей территории)

- земли промышленности, энергетики, транспорта и т. д. (отвод железной дороги, отводы основных региональных автодорог) – 2260 га (0,5% от всей территории).

Согласно классификации Норм градостроительного проектирования Свердловской области, Шалинский городской округ относиться к группе простых округов сельского типа.

К числу наиболее острых проблем планировочного и транспортного характера Шалинского городского округа можно отнести:

- неэффективное использование территории: подавляющая часть территорий – 97% – открытые пространства (зоны естественного ландшафта, земли сельскохозяйственного назначения).

- недостаточно развитое благоустройство территории округа;

- недостаточно развитую транспортную инфраструктуру территории округа( отсутствие  крупных автомобильных магистралей, транспортная сеть со многими населенными пунктами не связана  общей сетью автодорог поселениями муниципалитета)

- часть автомобильных дорог местного значения являются непаспортизированными, не обеспечивающим устойчивые всепогодные связи с ближайшими населенными пунктами округа.

- развитие округа возможно лишь в юго-восточном направлении.

2.2 Cоциально - экономическая характеристика

Шалинского городского округа

Одним из показателей экономического роста развития является численность населения. Изменение численности населения служит индикатором уровня жизни в округе, привлекательности территории для проживания, осуществления деятельности. По состоянию на 1 января 2017 г. численность населения составляет 22,052 тысяч человек.

| Всего, в том числе: | тыс. чел. | 22,052 |
| --- | --- | --- |
| - численность городского населения | тыс. чел./% | 6,4/29,0 |
| - численность сельского населения | тыс. чел./% | 15,652/71,0 |
| Показатели естественного движения населения: |  | -0,172 |
| - прирост | тыс. чел./% | 0,298/1,35 |
| - убыль | тыс. чел./% | 0,470/2,13 |
| Показатели миграции населения: |  | 0,0 |
| - прирост | тыс. чел./% | 0,435/1,97 |
| - убыль | тыс. чел./% | 0,438/1,98 |
| Возрастная структура населения: |  |  |
| - дети до 7 лет | тыс. чел./% | 2,298/10,4 |
| - дети 7-18 лет | тыс. чел./% | 2,847/12,9 |
| - население трудоспособного возраста | тыс. чел./% | 11,918/54,1 |
| - население старше трудоспособного возраста | тыс. чел./% | 4,989/22,6 |

Основное производство в Шалинском городском округе лесопроизводство, расчетная лесосека в Шалинском лесничестве составляет  731,7 тыс.кбм., в том числе по хвойному хозяйству 225,4 тыс.кбм, 506,3 тыс.кбм -  по лиственному хозяйству. На территории ГКУ СО «Шалинское лесничество» передано в аренду 19 лесных участков для заготовки древесины, на площади 204 892,1 га с установленным  ежегодным размером лесопользования 334 501 кбм.,  в 2016 году вырублено (освоено) 183 826 кбм.

В социально – экономическом развитии округа главенствующая  роль принадлежит следующим предприятиям:

- Филиал Уральского оптико-механического завода;

- Свердловская железная дорога;

- ГУПСО ЛХПО «Шамарский лесхоз»;

- ООО «Саргинский леспромхоз»;

- ООО «Кашка-лес»;

- «ООО «Вогульский ЛПХ»;

- ООО «Шалинское строительное управление»,

- Шалинское районное потребительское общество

Крупные сельхозтоваропроизводители:

- ООО «Роща»,

- «Новый путь»,

- «Новая жизнь»,

- «Луч».

Отсутствие градообразующих предприятий на территории Шалинского городского округа предопределило необходимость развития малого и среднего предпринимательства, общая численность работников, занятых в сфере малого предпринимательства, составляет  410 человек: свыше половины предпринимателей предпочитают заниматься торговлей и оказанием услуг. Розничная торговля - один из наиболее развитых сегментов потребительского рынка.

Среднемесячная заработная плата по Шалинскому городскому округу

| Год | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактическое значение | 12000 | 15000 | 19000 | 20512 | 21405 | 21879 | 22973 |

На территории Шалинского городского округа располагаются следующие социально-значимые объекты:

- общеобразовательные школы -14 ед.;

- детские сады-11ед.;

- муниципальные общедоступные библиотеки-13ед.;

- учреждения культурно-досугового типа- 19 ед.;

- учреждения здравоохранения – 7 ед.;

- военно-патриотические клубы- 3 ед.;

- объекты религиозного культа (храмы, монастыри) – 13 ед.

- Дом творчества,

- Детская музыкальная школа

- Детско-юношеская спортивная школа

- Филиал Первоуральского политехникума в п. Шамары.

Численность учащихся в общеобразовательных школах по состоянию на 01.09.2017 года  составляет 2 367 человек, в детских садах – 1007 детей.

В пяти школах созданы классы для детей с умственной отсталостью, дети с задержкой психического развития и другими отклонениями здоровья обучаются в общеобразовательных организациях на условиях инклюзии. В двух общеобразовательных организациях реализуется программа дошкольного образования.

Образовательные организации округа располагаются в 33 зданиях.

Все дети в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены местами в детских садах. В 2017 году введены в эксплуатацию два новых здания детских садов д. Гора и п. Вогулка с дополнительными местами. В 2018 году вводится еще одно здание на 60 мест в п. Сарга. Планируется обеспечить местами  в детских садах детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет.

В образовательных организациях работают квалифицированные педагогические коллективы. Около 55% педагогов имеют первую и высшую квалификационные категории.

| Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |
| --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения, всего/1000 чел. | мест | 873/39 |
| Общеобразовательные школы, всего/1000 чел. | мест | 2987/135 |
| Учреждения начального и среднего профессионального образования, всего/1000 чел. | учащихся | 150/7 |
| Высшие учебные заведения, всего/1000 чел. | студентов | 15/0,7 |
| Больницы, всего/1000 чел. | коек | 145/6,5 |
| Поликлиники, всего/1000 чел. | пос./смена | 411/18,6 |
| Предприятия питания, всего/1000 чел. | мест | 270/12,3 |
| Предприятия бытового обслуживания, всего/1000 чел. | раб. мест | 21/0,9 |
| Учреждения культуры и искусства (клубы, досуговые центры), всего/1000 чел. | мест | 2340/105 |
| Физкультурно-спортивные сооружения, всего/1000 чел. | м² площ. пола | – |
| Санаторно-курортные и оздоровительные учреждения, всего/1000 чел. | мест | – |
| Учреждения социального обеспечения, всего/1000 чел. | мест | 40/2 |
| Учреждения внешкольного дополнительного образования, всего/1000 чел. | мест | 1528/69 |

В Шалинском городском округе система жилищно-коммунального обслуживания представлена организациями: МУП "Шалинская жилищно-коммунальная служба", МУП "Сылвинское жилищно-коммунальное хозяйство".

За 2016 год объем ввода составил – 9469,7 кв.м, в том числе индивидуальное жилищное строительство -  5702,1 кв.м., 30 домов.

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, в 2016 году составила 21,0  гектара, в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства за 2016 год составила 12,7 га.

| Жилищный фонд |  |  |
| --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | тыс. м² общ. площади | 565,3 |  |
| - в городских поселениях | тыс. м² общ. площади | 163,4 |  |
| - в сельских поселениях | тыс. м² общ. площади | 401,9 |  |
| Из общего жилищного фонда: |  |  |  |
| - в государственной и муниципальной собственности | тыс. м² общ. площади/% | нет данных |  |
| - в частной собственности | тыс. м² общ. площади/% | нет данных |  |
| Обеспеченность населения общей площадью (средняя по району), в том числе: | м²/чел. | 25,6 |  |
| - в городских поселениях | м²/чел. | 26,5 |  |

В настоящее время жилищный фонд  всех населенных пунктов городского округа составляет 565,3 тыс. м² общей площади, в том числе:

•	индивидуальный жилой фонд – 507,2 тыс. м² общей площади (89,7% от всего жилого фонда округа;

•	малоэтажный (2 – 4 этажа) жилой фонд – 58,1 тыс. м² общей площади (10,3% от всего жилого фонда округа).

Принимая во внимание, высокий износ существующего жилищного фонда, заключены и исполняются контракты на строительство  и ввод в эксплуатацию жилых домов. На 2017 год, доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещения  составляет 38,3%.

Анализ современного состояния жилой застройки свидетельствует об использовании жилых территорий в пределах, близких к нормативному. В существующих границах населенных пунктов имеются территории для масштабного развития жилой зоны в р.п.Шаля, п.Сабик, п.Сарга, с.Роща, с.Сылва

Земли Шалинского городского округа обладают высоким природно-рекреационным потенциалом, а также благоприятны для развития сельского хозяйства – животноводства, пчеловодства, звероводства, рыбоводства и выращивания агропромышленных культур. Леса округа интенсивно используются и являются базой для дальнейшего развития лесоперерабатывающей отрасли. На территориях населенных пунктов округа есть территориальный потенциал для малоэтажного жилого и дачного строительства, развития легкой и пищевой промышленности, строительства объектов отдыха и туризма, баз отдыха, профилакториев. Таким образом:

-	территория округа в целом наиболее сохранилась в экологическом отношении: имеет практически ненарушенную экосистему и составляет ценнейший ландшафтно-экологический и рекреационный ресурс Свердловской области и условиями для развития туризма;

-	 округ обладает сырьевым ресурсом для развития лесной промышленности;

-	 округ имеет большие возможности для развития сельского хозяйства;

-	при условии рационального использования земельных ресурсов округ обладает достаточным территориальным потенциалом для своего развития.

Среди преимуществ Шалинского городского округа можно обозначить:

- расположение на мощной железнодорожной магистрали, связывающей отдаленные регионы востока и запада России (транссибирская железнодорожная магистраль Москва-Челябинск-Владивосток);

- наличие уникальных природных ландшафтов Природного парка «Река Чусовая»

- достаточность территориальных и трудовых ресурсов;

- необходимый производственный и квалификационный потенциал;

- развитый жилищный и социальный комплекс;

- развитая инженерно-коммуникационная система поддержки эксплуатации и преобразования застроенной территории города.

2.3 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта, имеющегося на территории Шалинского городского округа

Развитие транспортной системы Шалинского городского округа является необходимым условием улучшения качества жизни жителей округа.

Транспортная инфраструктура Шалинского городского округа является составляющей транспортной инфраструктуры Свердловской области, что обеспечивает конституционные гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг.

Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная целостность и единство экономического пространства. Недооценка проблемы несоответствия состояния дорог и инфраструктуры местного значения социально-экономическим потребностям общества является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов.

Транспортную инфраструктуру Шалинского городского округа образуют линии, сооружения и устройства городского, пригородного, внешнего транспорта. Основными структурными элементами транспортной инфраструктуры округа являются: сеть улиц и дорог и сопряженная с ней сеть пассажирского транспорта.

Связь населенных пунктов округа с населенными пунктами области и региона осуществляется автомобильными дорогами и железнодорожными путями сообщения.

| Показатели транспортной инфраструктуры | Единица измерения | На 2017 год. |
| --- | --- | --- |
| Протяженность железнодорожной сети, всего, в том числе: | км | 165 |
| - федерального значения | км | 165 |
| - регионального значения | км | – |
| Протяженность автомобильных дорог, всего, в том числе: | км | 502,6 |
| - федерального значения | км | – |
| - регионального значения | км | 275,6 |
| - межселенного значения (подъездные пути) | км | 227,0 |
| Из общей протяженности автомобильных дорог дороги с твердым покрытием | км/% | 275,6/54,8 |
| Плотность транспортной сети: |  |  |
| - железнодорожной | км/100 км² | 3,8 |
| - автомобильной | км/100 км² | 11,7 |

Железнодорожный транспорт.

По территории округа проходят 2-е железнодорожные магистрали Чепца – Называевская, Калино – Бердяуш.

Железнодорожная магистраль Чепца – Называевская, является частью Транссибирской магистрали, связывающей отдаленные регионы востока и запада России. Данная магистраль является электрифицированной, соединяет города Екатеринбург и Пермь. По территории округа проходит через населенные пункты Сабик, Сарга, Постушный, Шаля, Бизь, Вогулка, Шамары, Нижняя Баская, Шутем, Глухарь. На территориях поселков Шаля и Шамары, расположены железнодорожные станции, на территориях остальных населенных пунктов остановочные пункты. Время пассажирского сообщения населения округа до города Екатеринбург по данному направлению составляет от 2 часов 20 минут до 5 часов 10 минут, до города Пермь от 3 часов 40 минут до 5 часов 50 минут. Магистраль Чепца – Называевская перевозит основной объем пассажиропотоков населения округа.

На территориях населенных пунктов Шамары, Шаля, Вогулка, Сарга  к данной железной дороге примыкают пути производственных предприятий лесоперерабатывающего профиля.

Железнодорожная магистраль Калино – Бердяуш проходит по территориям Пермского края, Свердловской и Челябинской областей, является однопутной, не электрифицированной. По территории округа проходит через населенные пункты Унь, Колпаковка, Илим, Вырубки, на территориях которых расположены остановочные пункты и железнодорожная станция. По данному направлению организована беспересадочная связь между населенными пунктами Чусовской (Пермский край) и Кузино (Свердловская область). Время сообщения до станции Кузино  от 1 часа 30 минут до 2 часов 30 минут, до станции Чусовская  от 2 часов 30 минут до 4 часов. На территории поселка Илим к данной железной дороге примыкают пути производственных предприятий лесоперерабатывающего  и нефтеперерабатывающего профиля.

На сегодняшний день на территории округа зарегистрировано 10 железнодорожных переездов, один из которых не оборудован светофорной сигнализацией. На территории поселка Вогулка имеется автомобильный путепровод, организованный через железнодорожные пути данной станции.

Автомобильный транспорт.

Сеть автодорог округа представлена основными и второстепенными территориальными автодорогами регионального значения, а так же местного значения, относящимися к IV и V техническим категориям согласно СНиП 2.05.02-85. Внешние связи данного городского округа организованы исключительно со Староуткинским городским округом.

В транспортной структуре Свердловской области Шалинский городской округ отстоит от крупных автодорог региона (федерального значения Екатеринбург - Пермь и автодороги регионального значения Екатеринбург - Североуральск), что исключает транзитные транспортные потоки по его территории. Основу сети формирует автодорога, проходящая в широтном направлении, через населенные пункты Шамары, Шаля, Сылва, Илим, Чусовое. Данная автодорога организовывает непосредственные транспортные связи наиболее крупных населенных пунктов округа между собой (Шамары, Шаля, Сылва, Илим, Чусовое) и обеспечивает внешние связи (протяженность 85 км).

Согласно данным ОГИБДД ММО МВД России «Шалинский» наиболее загруженной автодорогой является а/д Шаля – Первоуральск, средняя  интенсивность движения составляет 280 машин/час. Данная автодорога является основной территориальной, относится к IV технической категории.

Автомобильная дорога проходящая через населенные пункты Шаля, Сарга, Сабик проложена в меридиональном направлении, относится к территориальной автодороге второстепенного значения, обеспечивает внешние транспортные связи округа с селом Староуткинск (протяженность 37 км).

Автомобильная дорога Шамары – Роща проложена в меридиональном направлении, относится к территориальной автодороге второстепенного значения, связывает населенные пункты Гора, Крюк, Платоново, Коптелы,  Коптело-Шамары, Симонята, Низ, Лом, Павлы, Климино, Кедровка, Тепляки, Ижболда с а/д Шамары – Шаля (протяженность 42 км).

Отличительной особенностью трассировки данных территориальных автодорог является их прохождение по жилой зоне населенных пунктов, исключением является участок автодороги Шаля – Илим – Староуткинск проложенный в обход села Чусовое.

По транспортным условиям наиболее благоприятна центральная широтная ось расселения городского округа, сформированная железнодорожной магистралью Екатеринбург – Пермь и региональными автодорогами Первоуральск – Шамары, Староуткинск – Шаля. Слабо развита транспортная инфраструктура к северу от автодороги Первоуральск-Шаля, практически отсутствует сеть автодорог на территориях южнее широтной железнодорожной магистрали

На сегодняшний день населенные пункты Вогулка, Кремлево, Шутем, Глухарь, Унь, Стрелки не связаны с общей сетью автодорог округа.

Внешние связи деревень Вогулка, Кремлево, Стрелки, Козьял осуществляются по непаспортизированным автомобильным дорогам, не обеспечивающим устойчивые всепогодные связи с ближайшими населенными пунктами округа. Внешнее сообщение деревень Шутем, Глухарь, Унь организовано железнодорожным транспортом.

Воздушное сообщение в Шалинском городском округе отсутствует.

2.4 Характеристика сети дорог Шалинского городского округа, оценка качества содержания дорог

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры Шалинского городского округа. Они связывают территорию округа с соседними территориями, населенные пункты округа с городом, во многом определяют возможности развития округа, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста Шалинского городского округа, повышение конкурентоспособности местных производителей и улучшения качества жизни населения.

К автомобильным дорогам общего пользования местного значения относятся муниципальные дороги, улично-дорожная сеть и объекты дорожной инфраструктуры, расположенные в границах Шалинского городского округа, находящиеся в муниципальной собственности Шалинского городского округа.

Развитие экономики округа во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики, является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития Шалинского городского округа, поэтому совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения важно для округа. Это в будущем позволит обеспечить приток трудовых ресурсов, развитие производства, а это в свою очередь приведет к экономическому росту округа.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной сети, на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. При выполнении текущего ремонта используются современные технологии с использованием специализированных звеньев машин и механизмов, позволяющих сократить ручной труд и обеспечить высокое качество выполняемых работ. При этом текущий ремонт в отличие от капитального, не решает задач, связанных с повышением качества дорожного покрытия - характеристик ровности, шероховатости, прочности и так далее. Недофинансирование дорожной отрасли, в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков. Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования местного значения Шалинского городского округа позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

В связи с недостаточностью финансирования расходов на дорожное хозяйство в бюджете Шалинского городского округа, эксплуатационное состояние значительной части улиц округа по отдельным параметрам перестало соответствовать требованиям нормативных документов и технических регламентов. Возросли материальные затраты на содержание улично-дорожной сети в связи с необходимостью проведения значительного объема работ по ямочному ремонту дорожного покрытия улиц.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения – 467,389 км.

Данные по улично-дорожной сети (УДС) городского округа приведены ниже, в таблице № 3.

| Протяженность автомобильных дорог, всего, в том числе: | км | 502,6 |
| --- | --- | --- |
| - федерального значения | км | – |
| - регионального значения | км | 275,6 |
| - межселенного значения (подъездные пути) | км | 227,0 |
| Из общей протяженности автомобильных дорог дороги с твердым покрытием | км/% | 275,6/54,8 |

Таблица № 4 Сеть внешних автомобильных дорог

| Наименование дороги | Значение а/дор | Протяженность в границах ГО, км | тип покрытия | Категория |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Шамары-Шаля-Илим –Чусовое | Терр. Основная | 85 | а/бет | IV |
| 1.1. Шаля – Первоуральск | Терр. основная | 42 | а/бет | IV |
| 2. Шаля-Сарга-Сабик | Терр. второстеп | 37 | а/бет | IV |
| 3.Шамары – Шаля | Терр. Второстеп. | 42 | а/бет | IV |

Прочие автомобильные дороги округа имеют местное значение, связывают отдельные населенные пункты с автодорогами основного и второстепенного территориального значения. Основными магистралями административного центра Шалинского городского округа п.г.т. Шаля, являются ул. Ленина и ул.Орджоникидзе по  ним осуществляется выход транспорта на внешние дороги и проходит основной трафик внутреннего автомобильного транспорта.

Главной улицей п.г.т. Шаля является ул. Орджоникидзе. На этой широтной магистрали сосредоточены основные административные, торговые и культурные учреждения города. По ней же проходят основные маршруты автобуса.

Таблица № 5. Перечень автомобильных дорог общего пользования, относящихся к собственности Шалинского городского округа, предназначенных для решения вопросов местного значения

| № п/п | Адрес (местоположение) объекта | Индификационный номер автомобильной дороги | Категория автомобиль-ной дороги | Протяженность автомобильной дороги (км) | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подъезд к д. Низ от км 32+720 «п. Шамары – Роща» | 65-257-000 ОП МГ 001 | V | 0,83 | гравий |
| 2 | Подъезд к п. Пастушный через ж/д перезд | 65-257-000 ОП МГ 002 | V | 1,537 | гравий |
| 3 | д. Нижняя Баская – п. Шутем | 65-257-000 ОП МГ 003 | V | 7,454 | грунт |
| 4 | п. Шамары – д. Кремлево | 65-257-000 ОП МГ 004 | V | 22,8 | грунт |
| 5 | п. Шамары – д. Вогулка | 65-257-000 ОП МГ 005 | V | 30,645 | грунт |
| 6 | д. Нижняя Баская - граница Пермской области | 65-257-000 ОП МГ 006 | V | 6,179 | грунт |
| 7 | с. Чусовое – п. Стрелки | 65-257-000 ОП МГ 007 | V | 3,045 | грунт |
| 8 | Подъезд к п.Козьял от а/д «п.Шаля – п.Шамары» (часть 1) | 65-257-000 ОП МГ 008 | V | 0,517 | щебень |
| 9 | Подъезд к п.Козьял от а/д «п.Шаля – п.Шамары» (часть 2) | 65-257-000 ОП МГ 009 | V | 12,549 | грунт |
| 10 | п. Колпаковка – п. Унь | 65-257-000 ОП МГ 010 | V | 21,22 | щебень |
| 11 | п. Колпаковка – с. Сылва | 65-257-000 ОП МГ 011 | V | 14,605 | гравий |
| 12 | п. Сарга – д. Вырубки | 65-257-000 ОП МГ 012 | V | 10,23 | щебень |
| 13 | д. Юрмыс – д. Вогулка – граница района (часть 1) | 65-257-000 ОП МГ 013 | V | 13,086 | щебень |
| 14 | д. Юрмыс – д. Вогулка – граница района (часть 2) | 65-257-000 ОП МГ 014 | V | 14,085 | щебень |
| 15 | Кольцевая дорога (ул.Молодежная-Набережная-Пушкина) в с. Платоново | 65-257-000 ОП МГ 015 | IV,V | 2 | а/бетон -0,500 |
|  |  |  |  |  | гравий-1,500 |
| 16 | п. Козъял – железнодорожный переезд ст. Козъял | 65-257-000 ОП МГ 016 | V | 2,12 | грунт |
| 17 | р.п. Шаля, ул. Свердлова | 65-257-551 ОП МГ 017 | IV | 1,52 | грунт-0,400 |
|  |  |  |  |  | а/бетон-1,120 |
| 18 | р.п. Шаля, ул. Свердлова1 | 65-257-551 ОП МГ 018 | IV | 0,243 | грунт |
| 19 | р.п. Шаля, ул. Свердлова2 | 65-257-551 ОП МГ 019 | IV | 0,399 | грунт |
| 20 | р.п. Шаля, ул. Свердлова3 | 65-257-551 ОП МГ 020 | IV | 0,548 | грунт |
| 21 | р.п. Шаля, ул. Чкалова | 65-257-551 ОП МГ 021 | V | 1,611 | грунт |
| 22 | р.п. Шаля, ул. Малышева | 65-257-551 ОП МГ 022 | V | 1,234 | грунт |
| 23 | р.п. Шаля, ул. Г. Селетовой | 65-257-551 ОП МГ 023 | V | 0,74 | грунт |
| 24 | р.п. Шаля, ул. Некрасова | 65-257-551 ОП МГ 024 | V | 0,972 | грунт-0,670 |
|  |  |  |  |  | а/бетон-0,302 |
| 25 | р.п. Шаля, ул. Некрасова1 | 65-257-551 ОП МГ 025 | V | 0,114 | грунт |
| 26 | р.п. Шаля, ул. Гоголя | 65-257-551 ОП МГ 026 | V | 0,586 | грунт |
| 27 | р.п. Шаля, ул. Безводников | 65-257-551 ОП МГ 027 | V | 0,284 | грунт |
| 28 | р.п. Шаля, ул. Фрунзе (часть 1) | 65-257-551 ОП МГ 028 | V | 1,157 | грунт |
| 29 | р.п. Шаля, ул. Фрунзе (часть 2) | 65-257-551 ОП МГ 029 | V | 0,142 | грунт |
| 30 | р.п. Шаля, ул. Лермонтова | 65-257-551 ОП МГ 030 | V | 0,932 | грунт |
| 31 | р.п. Шаля, ул. Зеленая | 65-257-551 ОП МГ 031 | V | 0,971 | грунт |
| 32 | р.п. Шаля, ул. Южная | 65-257-551 ОП МГ 032 | V | 0,732 | щебень |
| 33 | р.п. Шаля, ул. Марата | 65-257-551 ОП МГ 033 | V | 0,826 | а/бетон-0,532 |
|  |  |  |  |  | щебень-0,294 |
| 34 | р.п. Шаля, ул. Бебеля | 65-257-551 ОП МГ 034 | V | 0,811 | грунт |
| 35 | р.п. Шаля, ул. Белинского | 65-257-551 ОП МГ 035 | V | 0,386 | щебень |
| 36 | р.п. Шаля, ул. Советская (часть 1) | 65-257-551 ОП МГ 036 | V | 1,222 | грунт |
| 37 | р.п. Шаля, ул. Советская (часть 2) | 65-257-551 ОП МГ 037 | V | 0,124 | грунт |
| 38 | р.п. Шаля, ул. Урицкого | 65-257-551 ОП МГ 038 | V | 0,864 | грунт |
| 39 | р.п. Шаля, ул. Серова | 65-257-551 ОП МГ 039 | V | 0,944 | грунт |
| 40 | р.п. Шаля, ул. Горького | 65-257-551 ОП МГ 040 | V | 0,648 | грунт |
| 41 | р.п. Шаля, ул. Линейная | 65-257-551 ОП МГ 041 | V | 0,314 | грунт |
| 42 | р.п. Шаля, ул. Спортивная (часть 1) | 65-257-551 ОП МГ 042 | V | 0,311 | а/бетон-0,205 |
|  |  |  |  |  | грунт-0,106 |
| 43 | р.п. Шаля, ул. Спортивная (часть 2) | 65-257-551 ОП МГ 043 | V | 0,269 | грунт |
| 44 | р.п. Шаля, ул. 8-Марта | 65-257-551 ОП МГ 044 | IV | 0,443 | асфальтобетон |
| 45 | р.п. Шаля, ул. Ясная | 65-257-551 ОП МГ 045 | V | 0,929 | грунт |
| 46 | р.п. Шаля, ул. С.Ванцетти | 65-257-551 ОП МГ 046 | IV | 0,838 | асфальтобетон |
| 47 | р.п. Шаля, ул. С.Ванцетти (часть 2) | 65-257-551 ОП МГ 047 | IV | 0,13 | асфальтобетон |
| 48 | р.п. Шаля, ул. Мичурина | 65-257-551 ОП МГ 048 | IV | 0,346 | асфальтобетон |
| 49 | р.п. Шаля, ул. П.Коммуны (часть 1) | 65-257-551 ОП МГ 049 | IV | 0,519 | асфальтобетон |
| 50 | р.п. Шаля, ул. П.Коммуны (часть 2) | 65-257-551 ОП МГ 050 | IV | 0,513 | асфальтобетон |
| 51 | р.п. Шаля, ул. Луговая (часть 1) | 65-257-551 ОП МГ 051 | IV | 0,496 | асфальтобетон |
| 52 | р.п. Шаля, ул. Луговая (часть 2) | 65-257-551 ОП МГ 052 | IV | 0,164 | асфальтобетон |
| 53 | р.п. Шаля, ул. Подгорная | 65-257-551 ОП МГ 053 | IV | 0,769 | грунт |
| 54 | р.п. Шаля, ул. Мира | 65-257-551 ОП МГ 054 | V | 0,865 | грунт |
| 55 | р.п. Шаля, ул. Блюхера | 65-257-551 ОП МГ 055 | IV | 0,5 | асфальтобетон |
| 56 | р.п. Шаля, ул. Пионеров | 65-257-551 ОП МГ 056 | V | 0,212 | грунт |
| 57 | р.п. Шаля, ул. Геологов | 65-257-551 ОП МГ 057 | V | 0,243 | грунт |
| 58 | р.п. Шаля, ул. Макурина (часть 1) | 65-257-551 ОП МГ 058 | V | 0,655 | грунт |
| 59 | р.п. Шаля, ул. Макурина (часть 2) | 65-257-551 ОП МГ 059 | V | 0,097 | грунт |
| 60 | р.п. Шаля, ул. Макурина (часть 3) | 65-257-551 ОП МГ 060 | V | 0,337 | грунт |
| 61 | р.п. Шаля, ул. Макурина (часть 4) | 65-257-551 ОП МГ 061 | V | 0,324 | грунт |
| 62 | р.п. Шаля, ул. Макурина (часть 5) | 65-257-551 ОП МГ 062 | V | 0,334 | грунт |
| 63 | р.п. Шаля, ул. Калинина (часть 1) | 65-257-551 ОП МГ 063 | IV | 2,015 | а/бетон-1,415 |
|  |  |  |  |  | грунт-0,600 |
| 64 | р.п. Шаля, ул. Калинина (часть 2) | 65-257-551 ОП МГ 064 | V | 0,16 | грунт |
| 65 | р.п. Шаля, ул. Калинина (часть 3) | 65-257-551 ОП МГ 065 | IV | 0,163 | грунт |
| 66 | р.п. Шаля, ул. Калинина (часть 4) | 65-257-551 ОП МГ 066 | IV | 0,202 | грунт |
| 67 | р.п. Шаля, ул. Калинина (часть 5) | 65-257-551 ОП МГ 067 | IV | 0,178 | асфальтобетон |
| 68 | р.п. Шаля, ул. Октябрьская | 65-257-551 ОП МГ 068 | V | 0,482 | грунт |
| 69 | р.п. Шаля, ул. Чапаева | 65-257-551 ОП МГ 069 | V | 0,464 | грунт |
| 70 | р.п. Шаля, ул. Строителей | 65-257-551 ОП МГ 070 | IV | 0,301 | асфальтобетон |
| 71 | р.п. Шаля, ул. Пушкина (часть 1) | 65-257-551 ОП МГ 071 | IV | 0,489 | асфальтобетон |
| 72 | р.п. Шаля, ул. Пушкина (часть 2) | 65-257-551 ОП МГ 072 | IV | 0,383 | асфальтобетон |
| 73 | р.п. Шаля, ул. Дзержинского | 65-257-551 ОП МГ 073 | IV | 0,55 | асфальтобетон |
| 74 | р.п. Шаля, ул. Нефтяников | 65-257-551 ОП МГ 074 | IV | 1,146 | асфальтобетон |
| 75 | р.п. Шаля, ул. К.Маркса | 65-257-551 ОП МГ 075 | V | 0,37 | грунт |
| 76 | р.п. Шаля, ул. Л. Асламова | 65-257-551 ОП МГ 076 | IV | 0,857 | асфальтобетон |
| 77 | р.п. Шаля, ул. Бажова | 65-257-551 ОП МГ 077 | IV | 0,349 | асфальтобетон |
| 78 | р.п. Шаля, ул. Дорожная | 65-257-551 ОП МГ 078 | IV | 0,682 | асфальтобетон |
| 79 | р.п. Шаля, ул. Молодежная | 65-257-551 ОП МГ 079 | IV | 0,927 | асфальтобетон |
| 80 | р.п. Шаля, ул. Заводская | 65-257-551 ОП МГ 080 | IV | 0,412 | асфальтобетон |
| 81 | р.п. Шаля, ул. Сосновый Бор (часть 1) | 65-257-551 ОП МГ 081 | IV | 1,085 | асфальтобетон |
| 82 | р.п. Шаля, ул. Сосновый Бор (часть 2) | 65-257-551 ОП МГ 082 | IV | 0,262 | асфальтобетон |
| 83 | р.п. Шаля, ул. Восточная | 65-257-551 ОП МГ 083 | V | 0,422 | асфальтобетон |
| 84 | р.п. Шаля, ул. Энгельса (часть 1) | 65-257-551 ОП МГ 084 | IV | 1,809 | асфальтобетон |
| 85 | р.п. Шаля, ул. Энгельса (часть 2) | 65-257-551 ОП МГ 085 | IV | 0,13 | асфальтобетон |
| 86 | р.п. Шаля, ул. Ст. Разина (часть 1) | 65-257-551 ОП МГ 086 | IV | 0,972 | асфальтобетон |
| 87 | р.п. Шаля, ул. Ст. Разина (часть 2) | 65-257-551 ОП МГ 087 | IV | 0,223 | асфальтобетон |
| 88 | р.п. Шаля, ул. Ст. Разина (часть 3) | 65-257-551 ОП МГ 088 | IV | 0,399 | асфальтобетон |
| 89 | р.п. Шаля, ул. Ст. Разина (часть 4) | 65-257-551 ОП МГ 089 | IV | 0,142 | асфальтобетон |
| 90 | р.п. Шаля, ул. Халтурина | 65-257-551 ОП МГ 090 | IV | 0,859 | асфальтобетон |
| 91 | р.п. Шаля, ул. Кирова (часть 1) | 65-257-551 ОП МГ 091 | IV | 0,146 | грунт |
| 92 | р.п. Шаля, ул. Кирова (часть 2) | 65-257-551 ОП МГ 092 | IV | 0,845 | асфальтобетон |
| 93 | р.п. Шаля, ул. Кирова (часть 3) | 65-257-551 ОП МГ 093 | IV | 0,273 | грунт |
| 94 | р.п. Шаля, ул. Кирова (часть 4) | 65-257-551 ОП МГ 094 | IV | 0,133 | грунт |
| 95 | р.п. Шаля, ул. Лесная (часть 1) | 65-257-551 ОП МГ 095 | IV | 0,494 | грунт |
| 96 | р.п. Шаля, ул. Лесная (часть 2) | 65-257-551 ОП МГ 096 | IV | 0,276 | грунт |
| 97 | р.п. Шаля, ул. Лесная (часть 3) | 65-257-551 ОП МГ 097 | IV | 0,332 | грунт |
| 98 | р.п. Шаля, ул. Полевая | 65-257-551 ОП МГ 098 | V | 1,538 | грунт |
| 99 | р.п. Шаля, пер. Солнечный | 65-257-551 ОП МГ 099 | V | 0,64 | а/бетон-0,414 грунт-0,226 |
| 100 | р.п. Шаля, ул. Ленина (часть 1) | 65-257-551 ОП МГ 100 | V | 0,305 | грунт |
| 101 | р.п. Шаля, ул. Ленина (часть 2) | 65-257-551 ОП МГ 101 | IV | 0,277 | асфальтобетон |
| 102 | р.п. Шаля, ул. Ленина (часть 3) | 65-257-551 ОП МГ 102 | IV | 3,017 | асфальтобетон |
| 103 | р.п. Шаля, ул. Ленина (часть 4) | 65-257-551 ОП МГ 103 | V | 0,51 | грунт |
| 104 | р.п. Шаля, ул. Орджоникидзе | 65-257-551 ОП МГ 104 | IV | 3,11 | асфальтобетон |
| 105 | р.п. Шаля, ул. Юбилейная | 65-257-551 ОП МГ 105 | V | 0,603 | грунт |
| 106 | р.п. Шаля, ул. Новая | 65-257-551 ОП МГ 106 | IV | 0,517 | грунт |
| 107 | р.п. Шаля, ул. Зеленая роща | 65-257-551 ОП МГ 107 | V | 0,971 | грунт |
| 108 | р.п. Шаля, ул. Парковая | 65-257-551 ОП МГ 108 | IV | 0,535 | грунт |
| 109 | р.п. Шаля, ул. Цветочная | 65-257-551 ОП МГ 109 | IV | 0,315 | грунт |
| 110 | р.п. Шаля, от ул. Линейная д.17 до ул. Урицкого д.8 | 65-257-551 ОП МГ 110 | V | 0,488 | грунт |
| 111 | р.п. Шаля, проулок от ул. Урицкого д.14 до ул. Серова д.19 | 65-257-551 ОП МГ 111 | V | 0,143 | грунт |
| 112 | р.п. Шаля, проулок от ул. Серова д.31 до по ул. Советская д.16 | 65-257-551 ОП МГ 112 | V | 0,196 | грунт |
| 113 | р.п. Шаля, проулок от ул. Урицкого д.40 до ул. Серова д.39 | 65-257-551 ОП МГ 113 | V | 0,148 | грунт |
| 114 | р.п. Шаля, проулок от ул. Серова д.48 до ул. Урицкого д.54 | 65-257-551 ОП МГ 114 | V | 0,28 | грунт |
| 115 | р.п. Шаля, тупиковый проулок по ул. Урицкого от д.54 до д.58 | 65-257-551 ОП МГ 115 | V | 0,165 | грунт |
| 116 | р.п. Шаля, тупиковый проулок от ул. Урицкого д.17 до ул. Советская д.14 | 65-257-551 ОП МГ 116 | V | 0,054 | грунт |
| 117 | р.п. Шаля, проулок от ул. Свердлова д.66 до ул. Чкалова д.103 | 65-257-551 ОП МГ 117 | V | 0,35 | грунт |
| 118 | р.п. Шаля, проулок от ул. Чкалова д.95 до ул. Свердлова д.115 | 65-257-551 ОП МГ 118 | V | 0,133 | грунт |
| 119 | р.п. Шаля, проулок от ул. Свердлова д.109 до ул. Малышева д.61 | 65-257-551 ОП МГ 119 | V | 0,23 | грунт |
| 120 | р.п. Шаля, проулок от ул. Г. Селетовой д. 27 до ул. Свердлова д.97 | 65-257-551 ОП МГ 120 | V | 0,433 | грунт |
| 121 | р.п. Шаля, проулок от ул. Некрасова д.10 до ул. Гоголя д.1 | 65-257-551 ОП МГ 121 | V | 0,165 | грунт |
| 122 | р.п. Шаля, проулок от ул. Гоголя д.4а до ул. Безводников д.7 | 65-257-551 ОП МГ 122 | V | 0,135 | грунт |
| 123 | р.п. Шаля, проулок от ул. Г. Селетовой | 65-257-551 ОП МГ 123 | V | 0,423 | грунт |
|  | д. 6 до ул. Свердлова д.31 |  |  |  |  |
| 124 | р.п. Шаля, проулок от ул. Г. Селетовой д.22 до ул. Свердлова д.49 | 65-257-551 ОП МГ 124 | V | 0,411 | грунт |
| 125 | р.п. Шаля, проулок от ул. Г. Селетовой | 65-257-551 ОП МГ 125 | V | 0,385 | грунт |
|  | д.13 по до ул. Свердлова д.20 |  |  |  |  |
| 126 | р.п. Шаля, проулок от ул. Чкалова д.12 до ул. Свердлова д.3 | 65-257-551 ОП МГ 126 | V | 0,343 | грунт |
| 127 | р.п. Шаля, проулок от ул. Бебеля д.17 до ул. Марата д.24 | 65-257-551 ОП МГ 127 | V | 0,19 | грунт |
| 128 | р.п. Шаля, проулок от ул. Марата д.32 до ул. Бебеля д.18 | 65-257-551 ОП МГ 128 | V | 0,227 | грунт |
| 129 | р.п. Шаля, проулок от ул. Южная д.6 до ул. Ленина д.103 | 65-257-551 ОП МГ 129 | V | 0,593 | грунт |
| 130 | р.п. Шаля, проулок от ул. Южная д.14 до ул. Ленина д.109 | 65-257-551 ОП МГ 130 | V | 0,562 | грунт |
| 131 | р.п. Шаля, проулок от ул. Ленина д.121 до ул. Зеленая д.34 | 65-257-551 ОП МГ 131 | V | 0,436 | грунт |
| 132 | р.п. Шаля, проулок по ул. Лермонтова от д. 68 до д.б/н | 65-257-551 ОП МГ 132 | V | 0,098 | грунт |
| 133 | р.п. Шаля, проулок от ул. Зеленая д.43 до ул. Ленина д.151 | 65-257-551 ОП МГ 133 | V | 0,474 | грунт |
| 134 | р.п. Шаля, проулок по ул. Ленина от д.58 до д.78 | 65-257-551 ОП МГ 134 | V | 0,213 | грунт |
| 135 | р.п. Шаля, проулок от ул. Ленина д.177 до ул. Фрунзе д.101 | 65-257-551 ОП МГ 135 | V | 0,2 | грунт |
| 136 | р.п. Шаля, проулок от ул. Марата д.2 до ул. Бебеля д.2 | 65-257-551 ОП МГ 136 | V | 0,144 | грунт |
| 137 | р.п. Шаля, территория больницы ул. Пушкина № 8 от ограждения ул. Кирова до ограждения ул. Энгельса | 65-257-551 ОП МГ 137 | V | 0,088 | грунт |
| 138 | р.п. Шаля, проулок от ул. Заводская д.11 до ул. Макурина д.27а | 65-257-551 ОП МГ 138 | V | 0,14 | грунт |
| 139 | р.п. Шаля, проулок от ул. 8 Марта д.32 до ул. Молодежная д.18 | 65-257-551 ОП МГ 139 | V | 0,124 | грунт |
| 140 | р.п. Шаля, проулок по ул. 8 Марта от д.8 до д.2 | 65-257-551 ОП МГ 140 | V | 0,06 | грунт |
| 141 | р.п. Шаля, проулок от кладбища до ул. Калинина, д.17 | 65-257-551 ОП МГ 141 | V | 0,25 | грунт |
| 142 | р.п. Шаля, проулок от ул. Зеленая д.33 до ул. Ленина д.133 | 65-257-551 ОП МГ 142 | V | 0,45 | грунт |
| 143 | п. Бизь, ул. Центральная | 65-257-551 ОП МГ 143 | V | 0,26 | грунт |
| 144 | п. Бизь, ул. 1 Мая (часть 1) | 65-257-551 ОП МГ 144 | V | 0,084 | грунт |
| 145 | п. Бизь, ул. 1 Мая (часть 2) | 65-257-551 ОП МГ 145 | V | 0,226 | грунт |
| 146 | п. Юрмыс | 65-257-551 ОП МГ 146 | V | 0,485 | грунт |
| 147 | п. Сарга, ул. Бажова | 65-257-875 ОП МГ 147 | V | 0,626 | грунт |
| 148 | п. Сарга, ул. Лесная | 65-257-875 ОП МГ 148 | V | 0,468 | грунт |
| 149 | п. Сарга, ул. Некрасова | 65-257-875 ОП МГ 149 | V | 0,565 | грунт |
| 150 | п. Сарга, ул. 8 Марта | 65-257-875 ОП МГ 150 | IV | 1,06 | а/бетон-0,620 |
|  |  |  |  |  | грунт-0,440 |
| 151 | п. Сарга, ул. Механизаторов | 65-257-875 ОП МГ 151 | V | 0,997 | грунт |
| 152 | п. Сарга, ул. Советская | 65-257-875 ОП МГ 152 | V | 0,918 | а/бетон-0,130 |
|  |  |  |  |  | грунт-0,788 |
| 153 | п. Сарга, ул. Октябрьская | 65-257-875 ОП МГ 153 | V | 0,282 | грунт |
| 154 | п. Сарга, ул. Ленина | 65-257-875 ОП МГ 154 | IV | 1,388 | асфальтобетон |
| 155 | п. Сарга, ул. Первомайская | 65-257-875 ОП МГ 155 | V | 1,985 | грунт |
| 156 | п. Сарга, ул. Нагорная | 65-257-875 ОП МГ 156 | IV | 0,801 | асфальтобетон |
| 157 | п. Сарга, ул. Пионерская | 65-257-875 ОП МГ 157 | V | 0,589 | грунт |
| 158 | п. Сарга, ул. Комсомольская | 65-257-875 ОП МГ 158 | V | 0,381 | грунт |
| 159 | п. Сарга, ул. Привокзальная | 65-257-875 ОП МГ 159 | V | 1,255 | грунт |
| 160 | п. Сарга, пер. Привокзальный | 65-257-875 ОП МГ 160 | V | 0,217 | грунт |
| 161 | п. Сарга, пер. Привокзальный1 | 65-257-875 ОП МГ 161 | V | 0,119 | грунт |
| 162 | п. Сарга, ул. Ж/д дома | 65-257-875 ОП МГ 162 | V | 0,368 | грунт |
| 163 | п. Сарга, ул. 1-Запрудная | 65-257-875 ОП МГ 163 | V | 0,592 | грунт |
| 164 | п. Сарга, ул. 2-Запрудная | 65-257-875 ОП МГ 164 | V | 1,064 | грунт |
| 165 | п. Сарга, ул. Горького | 65-257-875 ОП МГ 165 | V | 0,548 | грунт |
| 166 | п. Сарга, ул. Дачная | 65-257-875 ОП МГ 166 | V | 0,455 | грунт |
| 167 | п. Сарга, ул. Калинина | 65-257-875 ОП МГ 167 | V | 0,365 | грунт |
| 168 | п. Сарга, ул. Луговая | 65-257-875 ОП МГ 168 | V | 0,267 | грунт |
| 169 | п. Сарга, ул. Лермонтова | 65-257-875 ОП МГ 169 | V | 0,197 | грунт |
| 170 | п. Сарга, ул. Пушкина | 65-257-875 ОП МГ 170 | V | 0,639 | грунт |
| 171 | п. Сарга, ул. Ворошилова | 65-257-875 ОП МГ 171 | V | 0,454 | грунт |
| 172 | п. Сарга, переулок от ул. Горького до ул. 2-Запрудная | 65-257-875 ОП МГ 172 | V | 0,25 | грунт |
| 173 | п. Сарга, переулок от ул.1-Запрудная до ул. 2-Запрудная | 65-257-875 ОП МГ 173 | V | 0,25 | грунт |
| 174 | п. Сарга, проулок от плотины до ул. Привокзальная | 65-257-875 ОП МГ 174 | V | 0,15 | грунт |
| 175 | п. Сарга, переулок от ул. Некрасова до ул.8 Марта | 65-257-875 ОП МГ 175 | V | 0,1 | грунт |
| 176 | п. Сарга, переулок от ул. Нагорная до ул. Ворошилова | 65-257-875 ОП МГ 176 | V | 0,2 | грунт |
| 177 | п. Сарга, переулок от ул. Лесная до ул. Некрасова | 65-257-875 ОП МГ 177 | V | 0,1 | грунт |
| 178 | д. Пермяки, ул. Первомайская | 65-257-875 ОП МГ 178 | V | 0,76 | грунт |
| 179 | д. Пермяки, ул. Мира | 65-257-875 ОП МГ 179 | V | 1,2 | грунт |
| 180 | п. Вырубки, ул. Дачная | 65-257-875 ОП МГ 180 | V | 1,5 | грунт |
| 181 | п. Пастушный, ул. Набережная | 65-257-875 ОП МГ 181 | V | 0,207 | грунт |
| 182 | п. Пастушный, ул. Щорса | 65-257-875 ОП МГ 182 | V | 0,246 | грунт |
| 183 | п. Пастушный, ул. Нагорная | 65-257-875 ОП МГ 183 | V | 0,201 | грунт |
| 184 | п. Пастушный, ул. Л.Чайкиной | 65-257-875 ОП МГ 184 | V | 0,119 | грунт |
| 185 | п. Пастушный, ул. Заречная | 65-257-875 ОП МГ 185 | V | 0,367 | грунт |
| 186 | п. Пастушный, ул. Ленина | 65-257-875 ОП МГ 186 | V | 0,159 | грунт |
| 187 | п. Пастушный, ул. Механизаторов | 65-257-875 ОП МГ 187 | V | 0,59 | грунт |
| 188 | п. Пастушный, ул. Свердлова | 65-257-875 ОП МГ 188 | V | 0,579 | щебень |
| 189 | п. Пастушный, ул. Учителей | 65-257-875 ОП МГ 189 | V | 0,14 | грунт |
| 190 | п. Пастушный, ул. Привокзальная | 65-257-875 ОП МГ 190 | V | 0,372 | грунт |
| 191 | п. Пастушный, ул. Пушкина | 65-257-875 ОП МГ 191 | V | 0,25 | грунт |
| 192 | п. Пастушный, ул. Советская | 65-257-875 ОП МГ 192 | V | 0,32 | грунт |
| 193 | п. Пастушный, от ул. Механизаторов до ст. | 65-257-875 ОП МГ 193 | V | 0,498 | грунт |
| 194 | п. Пастушный, ул. Лесная | 65-257-875 ОП МГ 194 | V | 0,232 | грунт |
| 195 | п. Пастушный, Заимка | 65-257-875 ОП МГ 195 | V | 0,422 | грунт |
| 196 | п. Сабик, ул. Советская | 65-257-875 ОП МГ 196 | V | 0,581 | грунт |
| 197 | п. Сабик, ул. Лесная | 65-257-875 ОП МГ 197 | V | 0,704 | гравий |
| 198 | п. Сабик, ул. Нагорная | 65-257-875 ОП МГ 198 | V | 0,82 | грунт |
| 199 | п. Сабик, пер. Нагорный | 65-257-875 ОП МГ 199 | V | 0,354 | грунт |
| 200 | п. Сабик, ул. Береговая | 65-257-875 ОП МГ 200 | V | 0,904 | грунт |
| 201 | п. Сабик, ул. Солнечная | 65-257-875 ОП МГ 201 | IV | 0,463 | асфальт |
| 202 | п. Сабик, ул. Хутор | 65-257-875 ОП МГ 202 | V | 0,153 | грунт |
| 203 | п. Сабик, ул. 8-Марта | 65-257-875 ОП МГ 203 | IV | 0,602 | асфальт |
| 204 | п. Сабик, ул. Ильича | 65-257-875 ОП МГ 204 | V | 0,271 | грунт |
| 205 | п. Сабик, ул. Привокзальная | 65-257-875 ОП МГ 205 | IV,V | 0,927 | щебень-0,330 |
|  |  |  |  |  | асфальт-0,597 |
| 206 | п. Сабик, ул. Пролетарская | 65-257-875 ОП МГ 206 | V | 0,396 | грунт |
| 207 | п. Сабик, ул. Декабристов | 65-257-875 ОП МГ 207 | V | 0,11 | грунт |
| 208 | п. Сабик, ул. Первомайская | 65-257-875 ОП МГ 208 | V | 0,627 | грунт |
| 209 | п. Сабик, ул. Мира | 65-257-875 ОП МГ 209 | IV,V | 1,418 | гравий-0,598 |
|  |  |  |  |  | асфальт-0,820 |
| 210 | п. Сабик, ул. Комсомольская | 65-257-875 ОП МГ 210 | IV | 1,333 | грунт-0,230 |
|  |  |  |  |  | асфальт-1,103 |
| 211 | п. Сабик, ул. Школьная | 65-257-875 ОП МГ 211 | V | 0,582 | щебень |
| 212 | п. Сабик, ул. Ватутина | 65-257-875 ОП МГ 212 | V | 0,414 | гравий |
| 213 | п. Сабик, ул. Зеленая | 65-257-875 ОП МГ 213 | V | 0,262 | грунт |
| 214 | п. Сабик, ул. Пионерская | 65-257-875 ОП МГ 214 | IV | 0,937 | грунт-0,420 |
|  |  |  |  |  | асфальт-0,517 |
| 215 | п. Сабик, ул. Таежная | 65-257-875 ОП МГ 215 | V | 0,682 | грунт |
| 216 | п. Вогулка, ул. Советская (часть 1) | 65-257-820 ОП МГ 216 | V | 2,07 | асфальт-1,57 |
|  |  |  |  |  | грунт-0,50 |
| 217 | п. Вогулка, ул. Советская (часть 2) | 65-257-820 ОП МГ 217 | V | 0,254 | грунт |
| 218 | п. Вогулка, ул. Центральная | 65-257-820 ОП МГ 218 | V | 2,395 | грунт |
| 219 | п. Вогулка, ул. Первомайская | 65-257-820 ОП МГ 219 | V | 1,963 | грунт |
| 220 | п. Вогулка, ул. Нагорная | 65-257-820 ОП МГ 220 | V | 1,151 | грунт |
| 221 | п. Вогулка, ул. Подгорная | 65-257-820 ОП МГ 221 | V | 0,8 | грунт |
| 222 | п. Вогулка, ул. Горького | 65-257-820 ОП МГ 222 | V | 0,245 | грунт |
| 223 | п. Вогулка, ул. 8 Марта | 65-257-820 ОП МГ 223 | V | 2,226 | грунт |
| 224 | п. Вогулка, ул. Нижняя | 65-257-820 ОП МГ 224 | V | 0,185 | грунт |
| 225 | п. Вогулка, ул. Станционная | 65-257-820 ОП МГ 225 | V | 0,803 | грунт |
| 226 | п. Вогулка, ул. Липок | 65-257-820 ОП МГ 226 | V | 0,541 | грунт |
| 227 | п. Вогулка, ул. Титова | 65-257-820 ОП МГ 227 | V | 0,227 | грунт |
| 228 | п. Вогулка, ул. Гагарина | 65-257-820 ОП МГ 228 | V | 0,533 | грунт |
| 229 | п. Вогулка, ул. Железнодорожная | 65-257-820 ОП МГ 229 | V | 0,48 | грунт |
| 230 | п. Вогулка, переулок 1 (от ул. 8 Марта до ул. Подгорная) | 65-257-820 ОП МГ 230 | V | 0,405 | грунт |
| 231 | п. Вогулка, переулок 2 (от ул. Советская д.58 до ул.Подгорная) | 65-257-820 ОП МГ 231 | V | 0,421 | грунт |
| 232 | п. Вогулка, переулок 3 (от ул. 8 Марта до ул. Центральная) | 65-257-820 ОП МГ 232 | V | 0,13 | грунт |
| 233 | п. Вогулка, переулок 4 (от ул. Титова до ул. Железнодорожная) | 65-257-820 ОП МГ 233 | V | 0,211 | грунт |
| 234 | п. Вогулка, переулок 5 (от ул. Станционная до ул. Якова Рясина д.1) | 65-257-820 ОП МГ 234 | V | 1,098 | грунт |
| 235 | п. Вогулка, переулок 6 (от ул. Центральная д.16а до ул. Подгорная) | 65-257-820 ОП МГ 235 | V | 0,496 | грунт |
| 236 | п. Вогулка, переулок 7 (от ул. Цнтральная до ул. Нагорная д.3) | 65-257-820 ОП МГ 236 | V | 0,23 | грунт |
| 237 | п. Вогулка, переулок 8 (от ул. 8 Марта до ул. Горького) | 65-257-820 ОП МГ 237 | V | 0,264 | грунт |
| 238 | п. Вогулка, переулок 9 (от ул. Советская д.45 до ул. Первомайская д.27) | 65-257-820 ОП МГ 238 | V | 0,253 | грунт |
| 239 | п. Вогулка, переулок 10 (от ул. 8 Марта д.48б до ул. Центральная д.45) | 65-257-820 ОП МГ 239 | V | 0,236 | грунт |
| 240 | п. Вогулка, переулок 11 (от ул. 8 Марта до ул. Советская д.49) | 65-257-820 ОП МГ 240 | V | 0,137 | грунт |
| 241 | п. Вогулка, переулок от ул. Титова д.2 до ул. Железнодорожная д.2 | 65-257-820 ОП МГ 241 | V | 0,204 | грунт |
| 242 | п. Вогулка, переулок от ул. Железнодорожная д.9 до ул. Гагарина | 65-257-820 ОП МГ 242 | V | 0,085 | грунт |
| 243 | п. Вогулка, переулок от ул. Гагарина до ж/д котлован | 65-257-820 ОП МГ 243 | V | 0,115 | грунт |
| 244 | п. Вогулка, переулок от ул. 8 Марта д.63 до ул. Советская д.120 | 65-257-820 ОП МГ 244 | V | 0,078 | грунт |
| 245 | п. Вогулка, переулок от ул. Центральная д.93 до ул. Советская д.139 | 65-257-820 ОП МГ 245 | V | 0,262 | грунт |
| 246 | п. Вогулка, переулок от ул. Центральная д.130 до ул. Первомайская д.73а | 65-257-820 ОП МГ 246 | V | 0,167 | грунт |
| 247 | п. Вогулка, переулок от ул. Центральная д.90 до ул. Первомайская д.59 | 65-257-820 ОП МГ 247 | V | 0,15 | грунт |
| 248 | п. Вогулка, переулок от ул. Центральная до ул. Нагорная д.38 | 65-257-820 ОП МГ 248 | V | 0,768 | грунт |
| 249 | п. Вогулка, переулок от ул. 8 Марта д.58 до ул. Первомайская д.65 | 65-257-820 ОП МГ 249 | V | 0,455 | грунт |
| 250 | п. Вогулка, переулок от ул. Центральная д.122 до ул. Первомайская д.71 | 65-257-820 ОП МГ 250 | V | 0,202 | грунт |
| 251 | п. Вогулка, переулок от ул. Центральная д.52 до ул. Подгорная д.17 | 65-257-820 ОП МГ 251 | V | 0,325 | грунт |
| 252 | п. Вогулка, переулок от ул. Первомайская д.27 до ул. Подгорная д.15 | 65-257-820 ОП МГ 252 | V | 0,175 | грунт |
| 253 | п. Вогулка, переулок от ул. Нагорная д.38 до ул. Подгорная д.1 | 65-257-820 ОП МГ 253 | V | 0,598 | грунт |
| 254 | п. Вогулка, переулок от ул. Центральная д.2 до ул. Центральная д.12 | 65-257-820 ОП МГ 254 | V | 0,278 | грунт |
| 255 | п. Вогулка, переулок от ул. 8 Марта д.2 до ул. Я.Рясина | 65-257-820 ОП МГ 255 | V | 0,73 | грунт |
| 256 | п. Вогулка, переулок от ул. Станционная д.1 до ул. Нижняя | 65-257-820 ОП МГ 256 | V | 0,315 | грунт |
| 257 | п. Козъял, ул. Береговая | 65-257-820 ОП МГ 257 | V | 0,495 | грунт |
| 258 | п. Козъял, ул. Гагарина | 65-257-820 ОП МГ 258 | V | 0,878 | грунт |
| 259 | п. Козъял, ул. Пушкина | 65-257-820 ОП МГ 259 | V | 0,232 | грунт |
| 260 | п. Козъял, ул. Восточная | 65-257-820 ОП МГ 260 | V | 0,927 | грунт |
| 261 | п. Козъял, ул. Первомайская | 65-257-820 ОП МГ 261 | V | 0,329 | грунт |
| 262 | п. Козъял, пер. Восточный | 65-257-820 ОП МГ 262 | V | 0,332 | грунт |
| 263 | п. Козъял, пер. ГРП № 2 | 65-257-820 ОП МГ 263 | V | 0,25 | грунт |
| 264 | п. Козъял, ул. Жилая | 65-257-820 ОП МГ 264 | V | 0,342 | грунт |
| 265 | п. Козъял, ул. Центральная | 65-257-820 ОП МГ 265 | V | 0,537 | грунт |
| 266 | п. Козъял, ул. Парковая | 65-257-820 ОП МГ 266 | V | 0,195 | грунт |
| 267 | п. Козъял, ул. Объездная | 65-257-820 ОП МГ 267 | V | 1,635 | грунт |
| 268 | п. Козъял, ул. Титова | 65-257-820 ОП МГ 268 | V | 1,013 | грунт |
| 269 | п. Козъял, ул. Заречная | 65-257-820 ОП МГ 269 | V | 0,39 | грунт |
| 270 | п. Шамары, ул. Участковая | 65-257-004 ОП МГ 270 | IV,V | 0,858 | а/бетон-0,230 |
|  |  |  |  |  | грунт-0,628 |
| 271 | п. Шамары, ул. Западная | 65-257-004 ОП МГ 271 | V | 0,425 | грунт |
| 272 | п. Шамары, ул. Заозерная | 65-257-004 ОП МГ 272 | V | 0,273 | грунт |
| 273 | п. Шамары, ул. Ст. Разина | 65-257-004 ОП МГ 273 | V | 0,465 | грунт |
| 274 | п. Шамары, пер. Заводской | 65-257-004 ОП МГ 274 | V | 0,603 | грунт |
| 275 | п. Шамары, ул. М. Горького (часть 1) | 65-257-004 ОП МГ 275 | V | 1,014 | грунт |
| 276 | п. Шамары, ул. М. Горького (часть 2) | 65-257-004 ОП МГ 276 | V | 0,23 | грунт |
| 277 | п. Шамары, ул. Пушкина | 65-257-004 ОП МГ 277 | V | 1,118 | грунт |
| 278 | п. Шамары, ул. Кирова | 65-257-004 ОП МГ 278 | IV | 2,013 | грунт |
| 279 | п. Шамары, ул. Ленина | 65-257-004 ОП МГ 279 | IV | 0,968 | асфальтобетон |
| 280 | п. Шамары, ул. Советская (часть 1) | 65-257-004 ОП МГ 280 | V | 0,925 | грунт |
| 281 | п. Шамары, ул. Советская (часть 2) | 65-257-004 ОП МГ 281 | V | 0,232 | грунт |
| 282 | п. Шамары, ул. Калинина | 65-257-004 ОП МГ 282 | V | 1,063 | грунт |
| 283 | п. Шамары, ул. Кондрашова | 65-257-004 ОП МГ 283 | V | 1,133 | грунт |
| 284 | п. Шамары, ул. Гагарина | 65-257-004 ОП МГ 284 | V | 0,692 | грунт |
| 285 | п. Шамары, пер. Школьный | 65-257-004 ОП МГ 285 | V | 1,507 | грунт |
| 286 | п. Шамары, ул. Первомайская (часть 1) | 65-257-004 ОП МГ 286 | V | 0,477 | грунт |
| 287 | п. Шамары, ул. Первомайская (часть 2) | 65-257-004 ОП МГ 287 | V | 0,255 | грунт |
| 288 | п. Шамары, ул. Первомайская (часть 3) | 65-257-004 ОП МГ 288 | V | 0,137 | грунт |
| 289 | п. Шамары, ул. Первомайская (часть 4) | 65-257-004 ОП МГ 289 | V | 0,227 | грунт |
| 290 | п. Шамары, ул. Логовая (часть 1) | 65-257-004 ОП МГ 290 | V | 0,551 | грунт |
| 291 | п. Шамары, ул. Логовая (часть 2) | 65-257-004 ОП МГ 291 | V | 0,991 | грунт |
| 292 | п. Шамары, ул. Логовая (часть 3) | 65-257-004 ОП МГ 292 | V | 0,176 | грунт |
| 293 | п. Шамары, ул. Пролетарская | 65-257-004 ОП МГ 293 | V | 0,485 | грунт |
| 294 | п. Шамары, ул. Мира | 65-257-004 ОП МГ 294 | V | 0,39 | грунт |
| 295 | п. Шамары, ул. Солнечная | 65-257-004 ОП МГ 295 | V | 0,79 | грунт |
| 296 | п. Шамары, ул. Бр. Шамариных | 65-257-004 ОП МГ 296 | V | 1,105 | грунт |
| 297 | п. Шамары, ул. Н.Конституции | 65-257-004 ОП МГ 297 | V | 0,13 | грунт |
| 298 | п. Шамары, ул. Дзержинского | 65-257-004 ОП МГ 298 | V | 0,267 | грунт |
| 299 | п. Шамары, ул. З.Космодемьянская | 65-257-004 ОП МГ 299 | V | 0,403 | грунт |
| 300 | п. Шамары, ул. А. Матросова | 65-257-004 ОП МГ 300 | V | 0,31 | грунт |
| 301 | п. Шамары, ул. Восточная (часть 1) | 65-257-004 ОП МГ 301 | V | 0,496 | грунт |
| 302 | п. Шамары, ул. Восточная (часть 2) | 65-257-004 ОП МГ 302 | V | 0,226 | грунт |
| 303 | п. Шамары, ул. Восточная (часть 3) | 65-257-004 ОП МГ 303 | V | 0,043 | грунт |
| 304 | п. Шамары, ул. Восточная (часть 4) | 65-257-004 ОП МГ 304 | V | 0,408 | грунт |
| 305 | п. Шамары, ул. Южная | 65-257-004 ОП МГ 305 | V | 0,707 | грунт |
| 306 | п. Шамары, ул. Победы | 65-257-004 ОП МГ 306 | V | 0,798 | грунт |
| 307 | п. Шамары, ул. М.Жукова | 65-257-004 ОП МГ 307 | V | 0,122 | грунт |
| 308 | п. Шамары, ул. Октябрьская | 65-257-004 ОП МГ 308 | V | 1,693 | грунт |
| 309 | п. Шамары, ул. Крылова (часть 1) | 65-257-004 ОП МГ 309 | V | 0,885 | грунт |
| 310 | п. Шамары, ул. Крылова (часть 2) | 65-257-004 ОП МГ 310 | V | 0,148 | грунт |
| 311 | п. Шамары, ул. Крылова (часть 3) | 65-257-004 ОП МГ 311 | V | 0,148 | грунт |
| 312 | п. Шамары, ул. Строителей | 65-257-004 ОП МГ 312 | V | 0,777 | грунт |
| 313 | п. Шамары, ул. Пионерская (часть 1) | 65-257-004 ОП МГ 313 | V | 0,652 | грунт |
| 314 | п. Шамары, ул. Пионерская (часть 2) | 65-257-004 ОП МГ 314 | V | 0,427 | грунт |
| 315 | п. Шамары, ул. Пионерская (часть 3) | 65-257-004 ОП МГ 315 | V | 0,143 | грунт |
| 316 | п. Шамары, ул. П.Морозова | 65-257-004 ОП МГ 316 | V | 0,525 | грунт |
| 317 | п. Шамары, ул. Белинского | 65-257-004 ОП МГ 317 | V | 0,468 | грунт |
| 318 | п. Шамары, ул. Белинского (часть 2) | 65-257-004 ОП МГ 318 | V | 0,572 | грунт |
| 319 | п. Шамары, ул. Нагорная | 65-257-004 ОП МГ 319 | V | 0,3 | грунт |
| 320 | п. Шамары, ул. Некрасова | 65-257-004 ОП МГ 320 | V | 1 | грунт |
| 321 | п. Шамары, ул. Островского | 65-257-004 ОП МГ 321 | V | 0,451 | грунт |
| 322 | п. Шамары, ул. Лермонтова | 65-257-004 ОП МГ 322 | V | 0,45 | грунт |
| 323 | п. Шамары, ул. Набережная (часть 1) | 65-257-004 ОП МГ 323 | V | 0,374 | грунт |
| 324 | п. Шамары, ул. Набережная (часть 2) | 65-257-004 ОП МГ 324 | V | 0,125 | грунт |
| 325 | п. Шамары, ул. Набережная (часть 3) | 65-257-004 ОП МГ 325 | V | 0,164 | грунт |
| 326 | п. Шамары, ул. Гоголя | 65-257-004 ОП МГ 326 | V | 0,273 | грунт |
| 327 | п. Шамары, ул. Герцена | 65-257-004 ОП МГ 327 | V | 0,957 | грунт |
| 328 | п. Шамары, ул. Малышева | 65-257-004 ОП МГ 328 | V | 0,388 | грунт |
| 329 | п. Шамары, ул. Молодежная | 65-257-004 ОП МГ 329 | V | 0,536 | грунт |
| 330 | п. Шамары, ул. Полевая | 65-257-004 ОП МГ 330 | V | 0,32 | грунт |
| 331 | п. Шамары, переулок от ул. Победы до ул. Кирова | 65-257-004 ОП МГ 331 | V | 0,278 | грунт |
| 332 | п. Шамары, переулок от ул. Кирова до ул. Октябрьская | 65-257-004 ОП МГ 332 | V | 0,128 | грунт |
| 333 | п. Шамары, переулок от ул. Кирова до ул. Строителей | 65-257-004 ОП МГ 333 | V | 0,403 | грунт |
| 334 | п. Шамары, переулок от ул. Кирова до ул. Калинина | 65-257-004 ОП МГ 334 | V | 0,355 | а/бетон-0,245 |
|  |  |  |  |  | грунт-0,110 |
| 335 | д. Гора, ул. Заречная | 65-257-830 ОП МГ 335 | V | 1,089 | гравий |
| 336 | д. Гора, ул. Чкалова | 65-257-830 ОП МГ 336 | V | 0,338 | грунт |
| 337 | д. Гора, ул. Чкалова 1 | 65-257-830 ОП МГ 337 | V | 0,232 | грунт |
| 338 | д. Гора, ул. Чкалова 2 | 65-257-830 ОП МГ 338 | V | 0,272 | грунт |
| 339 | д. Гора, ул. 8 Марта | 65-257-830 ОП МГ 339 | IV | 2,247 | асфальт |
| 340 | д. Гора, ул. 8 Марта 1 | 65-257-830 ОП МГ 340 | IV | 0,165 | асфальт |
| 341 | д. Гора, ул. Фрунзе | 65-257-830 ОП МГ 341 | IV | 1,245 | асфальт |
| 342 | д. Гора, ул. Щербакова | 65-257-830 ОП МГ 342 | V | 1,256 | грунт |
| 343 | д. Гора, ул. Уральская | 65-257-830 ОП МГ 343 | V | 0,412 | щебень |
| 344 | д. Гора, ул. Уральская 1 | 65-257-830 ОП МГ 344 | V | 0,086 | щебень |
| 345 | д. Гора, ул. Уральская 2 | 65-257-830 ОП МГ 345 | V | 0,5 | щебень |
| 346 | д. Гора, ул. Зеленая | 65-257-830 ОП МГ 346 | V | 0,654 | грунт |
| 347 | д. Гора, ул. Космонавтов | 65-257-830 ОП МГ 347 | V | 0,854 | грунт |
| 348 | д. Гора, ул. Свердлова | 65-257-830 ОП МГ 348 | V | 0,36 | грунт |
| 349 | д. Гора, ул. Свердлова 1 | 65-257-830 ОП МГ 349 | V | 0,344 | грунт |
| 350 | д. Гора, ул. Молодежная | 65-257-830 ОП МГ 350 | V | 0,161 | грунт |
| 351 | д. Гора, ул. Молодежная 1 | 65-257-830 ОП МГ 351 | V | 0,086 | грунт |
| 352 | д. Гора, ул. Новая | 65-257-830 ОП МГ 352 | V | 0,387 | грунт |
| 353 | д. Гора, ул. Лесная | 65-257-830 ОП МГ 353 | V | 0,433 | грунт |
| 354 | д. Гора, ул. Механизаторов | 65-257-830 ОП МГ 354 | V | 0,194 | грунт |
| 355 | д. Гора, ул. Механизаторов 1 | 65-257-830 ОП МГ 355 | V | 0,077 | грунт |
| 356 | д. Коптело – Шамары, ул. Кропанцева | 65-257-830 ОП МГ 356 | V | 1,793 | щебень |
| 357 | д. Коптело – Шамары, ул. Кропанцева 1 | 65-257-830 ОП МГ 357 | V | 0,379 | щебень |
| 358 | д. Коптело – Шамары, ул. Шамарка | 65-257-830 ОП МГ 358 | V | 1 | грунт |
| 359 | д. Коптело – Шамары, ул. Дубровка | 65-257-830 ОП МГ 359 | V | 1 | грунт |
| 360 | д. Нижняя Баская | 65-257-830 ОП МГ 360 | V | 2 | грунт |
| 361 | с. Платоново, ул. Первомайская | 65-257-850 ОП МГ 361 | IV | 0,932 | асфальтобетон |
| 362 | с. Платоново, ул. Советская | 65-257-850 ОП МГ 362 | IV | 1,168 | асфальтобетон |
| 363 | с. Платоново, ул. Пушкина | 65-257-850 ОП МГ 363 | IV | 1,303 | грунт-0,388 |
|  |  |  |  |  | а/бетон-0,915 |
| 364 | с. Платоново, ул. Молодежная | 65-257-850 ОП МГ 364 | V | 0,399 | асфальтобетон |
| 365 | с. Платоново, ул. Набережная | 65-257-850 ОП МГ 365 | IV | 0,962 | асфальтобетон |
| 366 | с. Платоново, ул. Ленина (часть 1) | 65-257-850 ОП МГ 366 | IV | 0,367 | асфальтобетон |
| 367 | с. Платоново, ул. Ленина (часть 2) | 65-257-850 ОП МГ 367 | IV | 0,369 | грунт |
| 368 | с. Платоново, ул. Центральная (часть 1) | 65-257-850 ОП МГ 368 | IV | 0,696 | асфальтобетон |
| 369 | с. Платоново, ул. Центральная (часть 2) | 65-257-850 ОП МГ 369 | IV | 0,247 | асфальтобетон |
| 370 | с. Платоново, ул. Нагорная | 65-257-850 ОП МГ 370 | IV | 1,026 | а/бетон/грунт |
| 371 | с. Платоново, ул. Лесная | 65-257-850 ОП МГ 371 | IV | 0,708 | а/бетон/грунт |
| 372 | д. Крюк, ул. Советская | 65-257-850 ОП МГ 372 | IV | 2,447 | асфальт |
| 373 | д. Крюк, ул. Молодежная | 65-257-850 ОП МГ 373 | V | 0,575 | грунт |
| 374 | д. Симонята | 65-257-850 ОП МГ 374 | V | 0,84 | грунт |
| 375 | д. Симонята 1 | 65-257-850 ОП МГ 375 | V | 0,418 | грунт |
| 376 | д. Симонята 2 | 65-257-850 ОП МГ 376 | V | 0,083 | грунт |
| 377 | д. Коптелы, ул. Школьная | 65-257-850 ОП МГ 377 | V | 0,343 | щебень |
| 378 | д. Коптелы, ул. Нагорная | 65-257-850 ОП МГ 378 | V | 0,39 | грунт |
| 379 | д. Коптелы, ул. Лесная | 65-257-850 ОП МГ 379 | V | 0,103 | грунт |
| 380 | д. Коптелы, ул. Набережная | 65-257-850 ОП МГ 380 | V | 0,673 | щебень |
| 381 | с. Роща, ул. Набережная | 65-257-860 ОП МГ 381 | V | 1,214 | грунт |
| 382 | с. Роща, проулок с ул. Набережной на ул. Первомайская | 65-257-860 ОП МГ 382 | V | 0,153 | грунт |
| 383 | с. Роща, переулок Дворовый | 65-257-860 ОП МГ 383 | V | 0,25 | грунт |
| 384 | с. Роща, ул. Первомайская | 65-257-860 ОП МГ 384 | V | 0,137 | грунт |
| 385 | с. Роща, ул. Первомайская 1 | 65-257-860 ОП МГ 385 | V | 0,275 | грунт |
| 386 | с. Роща, ул. Октябрьская | 65-257-860 ОП МГ 386 | V | 0,21 | грунт |
| 387 | с. Роща, ул. Октябрьская 1 | 65-257-860 ОП МГ 387 | V | 0,165 | грунт |
| 388 | с. Роща, ул. Советская 1 | 65-257-860 ОП МГ 388 | V | 0,071 | грунт |
| 389 | с. Роща, ул. Советская 2 | 65-257-860 ОП МГ 389 | V | 0,107 | асфальт |
| 390 | с. Роща, ул. Лермонтова | 65-257-860 ОП МГ 390 | IV | 0,944 | асфальтобетон |
| 391 | с. Роща, ул. Лермонтова 1 | 65-257-860 ОП МГ 391 | IV | 0,155 | асфальтобетон |
| 392 | с. Роща, ул. Лермонтова 2 | 65-257-860 ОП МГ 392 | IV | 0,246 | асфальтобетон |
| 393 | с. Роща, ул. Лермонтова 3 | 65-257-860 ОП МГ 393 | IV | 0,134 | асфальтобетон |
| 394 | с. Роща, проулок с ул. Первомайская на ул. Лермонтова | 65-257-860 ОП МГ 394 | V | 0,2 | грунт |
| 395 | с. Роща, ул. Юбилейная | 65-257-860 ОП МГ 395 | IV | 0,458 | асфальтобетон |
| 396 | с. Роща, ул. Полевая | 65-257-860 ОП МГ 396 | V | 1,299 | грунт |
| 397 | с. Роща, ул. Полевая 1 | 65-257-860 ОП МГ 397 | V | 0,5 | грунт |
| 398 | с. Роща, ул. Полевая 2 | 65-257-860 ОП МГ 398 | V | 0,174 | грунт |
| 399 | с. Роща, ул. Заречная | 65-257-860 ОП МГ 399 | V | 2 | грунт |
| 400 | д. Низ | 65-257-860 ОП МГ 400 | V | 0,505 | грунт |
| 401 | д. Низ 1 | 65-257-860 ОП МГ 401 | V | 0,345 | грунт |
| 402 | д. Низ 2 | 65-257-860 ОП МГ 402 | V | 0,221 | грунт |
| 403 | д. Низ 3 | 65-257-860 ОП МГ 403 | V | 0,307 | грунт |
| 404 | д. Павлы | 65-257-860 ОП МГ 404 | V | 0,984 | грунт/щебень |
| 405 | д. Кедровка | 65-257-860 ОП МГ 405 | V | 2 | грунт |
| 406 | д. Тепляки | 65-257-860 ОП МГ 406 | V | 0,752 | грунт |
| 407 | д. Тепляки 1 | 65-257-860 ОП МГ 407 | V | 1,194 | грунт |
| 408 | д. Лом | 65-257-860 ОП МГ 408 | V | 1,5 | грунт |
| 409 | д. Климино | 65-257-860 ОП МГ 409 | V | 0,466 | грунт |
| 410 | д. Климино | 65-257-860 ОП МГ 410 | V | 0,2 | грунт |
| 411 | с. Сылва, ул. Береговая | 65-257-880 ОП МГ 411 | IV | 1,006 | а/бетон/грунт |
| 412 | с. Сылва, ул. Пушкина | 65-257-880 ОП МГ 412 | IV | 1,034 | а/бетон/грунт |
| 413 | с. Сылва, ул. Ленина | 65-257-880 ОП МГ 413 | V | 0,741 | асфальтобетон |
| 414 | с. Сылва, ул. Мира | 65-257-880 ОП МГ 414 | IV | 1,091 | грунт |
| 415 | с. Сылва, ул. Р. Люксембург | 65-257-880 ОП МГ 415 | V | 1,05 | асфальтобетон |
| 416 | с. Сылва, ул. Декабристов | 65-257-880 ОП МГ 416 | V | 0,791 | грунт с щебнем |
| 417 | с. Сылва, ул. 1 Мая | 65-257-880 ОП МГ 417 | IV | 0,723 | грунт |
| 418 | с. Сылва, ул. Коммуны | 65-257-880 ОП МГ 418 | V | 0,927 | асфальтобетон |
| 419 | с. Сылва, ул. Советская | 65-257-880 ОП МГ 419 | IV | 1,073 | грунт |
| 420 | с. Сылва, ул. К.Партизан | 65-257-880 ОП МГ 420 | IV | 1,612 | а/бетон/грунт |
| 421 | с. Сылва, ул. Фрунзе | 65-257-880 ОП МГ 421 | IV | 1,135 | а/бетон/грунт |
| 422 | с. Сылва, ул. Дзержинского | 65-257-880 ОП МГ 422 | IV | 0,861 | а/бетон/грунт/ |
|  |  |  |  |  | щебень |
| 423 | с. Сылва, ул. Свердлова | 65-257-880 ОП МГ 423 | IV | 0,519 | грунт |
| 424 | с. Сылва, ул. Свердлова 1 | 65-257-880 ОП МГ 424 | IV | 0,776 | асфальтобетон |
| 425 | с. Сылва, ул. Октября | 65-257-880 ОП МГ 425 | IV | 0,664 | асфальтобетон |
| 426 | с. Сылва, ул. Р. Молодежи | 65-257-880 ОП МГ 426 | V | 0,426 | грунт |
| 427 | с. Сылва, ул. Нагорная | 65-257-880 ОП МГ 427 | V | 0,32 | грунт |
| 428 | с. Сылва, ул. Кирякова | 65-257-880 ОП МГ 428 | V | 0,38 | грунт |
| 429 | с. Сылва, ул. 2-Береговая | 65-257-880 ОП МГ 429 | V | 0,86 | грунт |
| 430 | с. Нижняя Сылва, ул. 8 Марта | 65-257-880 ОП МГ 430 | V | 0,409 | грунт |
| 431 | с. Нижняя Сылва, ул. К.Маркса | 65-257-880 ОП МГ 431 | V | 0,34 | асфальтобетон |
| 432 | с. Нижняя Сылва, ул. Советской армии | 65-257-880 ОП МГ 432 | V | 0,334 | грунт |
| 433 | с. Сылва, проулок по ул. Урицкого от д.56 до д.52б | 65-257-880 ОП МГ 433 | V | 0,37 | грунт |
| 434 | с. Сылва, проулок по ул. Урицкого от д.43а до д.48 | 65-257-880 ОП МГ 434 | V | 0,18 | грунт |
| 435 | с. Сылва, проулок по ул. Урицкого от д.35 до д.31 | 65-257-880 ОП МГ 435 | V | 0,18 | грунт |
| 436 | с. Сылва, проулок по ул. Урицкого от д.26 до д.36 | 65-257-880 ОП МГ 436 | V | 0,25 | грунт |
| 437 | с. Сылва, проулок от ул. Урицкого д.18 до ул. Ленина д.9 | 65-257-880 ОП МГ 437 | V | 0,19 | грунт |
| 438 | с. Сылва, проулок по ул. Урицкого от д.13 до д.9 | 65-257-880 ОП МГ 438 | V | 0,13 | грунт |
| 439 | с. Сылва, проулок от ул. Р.Люксембург д.24 до ул. Кр.Партизан д.21 | 65-257-880 ОП МГ 439 | V | 0,82 | грунт |
| 440 | с. Сылва, проулок от ул. Р.Люксембург д.2 до ул. Коммуны д.5 | 65-257-880 ОП МГ 440 | V | 0,4 | грунт |
| 441 | с. Сылва, проулок от ул. Коммуны д.46 до ул. Советская д.53 | 65-257-880 ОП МГ 441 | V | 0,2 | грунт |
| 442 | с. Сылва, проулок от ул. Пушкина д.23а до ул. Береговая д.28а | 65-257-880 ОП МГ 442 | V | 0,18 | грунт |
| 443 | с. Сылва, проулок от ул. Пушкина д.15 до ул. Береговая д.20 | 65-257-880 ОП МГ 443 | V | 0,18 | грунт |
| 444 | с. Сылва, проулок по ул. Береговая от д.9 до д.9а | 65-257-880 ОП МГ 444 | V | 0,1 | грунт |
| 445 | с. Сылва, проулок по ул. Береговая от д.15а до д.17а | 65-257-880 ОП МГ 445 | V | 0,14 | грунт |
| 446 | с. Сылва, проулок по ул. Ленина от д.16 до д.16а | 65-257-880 ОП МГ 446 | V | 0,12 | грунт |
| 447 | с. Сылва, проулок от ул. Пушкина д.31 до ул. Береговая д.44 | 65-257-880 ОП МГ 447 | V | 0,18 | грунт |
| 448 | с. Сылва, проулок от ул. Пушкина до кладбища | 65-257-880 ОП МГ 448 | V | 0,36 | грунт |
| 449 | с. Сылва, проулок по ул. Мира от д.17 до д.26 | 65-257-880 ОП МГ 449 | V | 0,27 | грунт |
| 450 | с. Сылва, проулок по ул. Малышева от д.19 до д.22а | 65-257-880 ОП МГ 450 | V | 0,3 | грунт |
| 451 | с. Сылва, проулок по ул. Малышева от д.24 до д.16 | 65-257-880 ОП МГ 451 | V | 0,1 | грунт |
| 452 | с. Сылва, проулок по ул. Дзержинского от д.20 до д.20а | 65-257-880 ОП МГ 452 | V | 0,17 | грунт |
| 453 | с. Сылва, проулок по ул. Октября от д.14 до д.20 | 65-257-880 ОП МГ 453 | V | 0,18 | грунт |
| 454 | с. Сылва, проулок по ул. Свердлова от д.46 до д.30 | 65-257-880 ОП МГ 454 | V | 0,28 | грунт |
| 455 | с. Сылва, проулок от ул. Свердлова д.2а до ул. Раб.Молодежи д.8 | 65-257-880 ОП МГ 455 | V | 0,27 | грунт |
| 456 | с. Сылва, проулок по ул. Фрунзе от д.10 до д.10а | 65-257-880 ОП МГ 456 | V | 0,06 | грунт |
| 457 | д. Шигаево, ул. Заречная | 65-257-880 ОП МГ 457 | V | 0,16 | грунт |
| 458 | д. Шигаево, ул. Луговая | 65-257-880 ОП МГ 458 | V | 0,16 | грунт |
| 459 | д. Шигаево, ул. Набережная | 65-257-880 ОП МГ 459 | V | 0,53 | грунт |
| 460 | п. Илим, ул. Чехова | 65-257-880 ОП МГ 460 | V | 0,484 | грунт |
| 461 | п. Илим, ул. Чапаева | 65-257-880 ОП МГ 461 | V | 0,282 | грунт |
| 462 | п. Илим, ул. Гагарина | 65-257-880 ОП МГ 462 | V | 0,46 | грунт |
| 463 | п. Илим, ул. Гагарина 1 | 65-257-880 ОП МГ 463 | V | 0,165 | грунт |
| 464 | п. Илим, ул. Кирова | 65-257-880 ОП МГ 464 | IV | 1,076 | асфальтобетон |
| 465 | п. Илим, ул. Калинина | 65-257-880 ОП МГ 465 | V | 1,026 | грунт |
| 466 | п. Илим, ул. Коммуны | 65-257-880 ОП МГ 466 | V | 0,173 | грунт |
| 467 | п. Илим, ул. Коммуны 1 | 65-257-880 ОП МГ 467 | V | 0,763 | грунт |
| 468 | п. Илим, ул. Советская | 65-257-880 ОП МГ 468 | V | 0,506 | грунт |
| 469 | п. Илим, ул. Кузнецова | 65-257-880 ОП МГ 469 | V | 0,337 | грунт |
| 470 | п. Илим, ул. Культуры | 65-257-880 ОП МГ 470 | V | 0,303 | грунт |
| 471 | п. Илим, ул. Культуры 1 | 65-257-880 ОП МГ 471 | V | 0,21 | грунт |
| 472 | п. Илим, ул. Кунавина | 65-257-880 ОП МГ 472 | V | 0,357 | грунт |
| 473 | п. Илим, ул. К.Маркса | 65-257-880 ОП МГ 473 | V | 0,201 | грунт |
| 474 | п. Илим, ул. 1 Мая | 65-257-880 ОП МГ 474 | V | 0,981 | грунт |
| 475 | п. Илим, ул. Мира | 65-257-880 ОП МГ 475 | V | 0,461 | грунт |
| 476 | п. Илим, ул. Мира 1 | 65-257-880 ОП МГ 476 | V | 0,43 | грунт |
| 477 | п. Илим, ул. Горького | 65-257-880 ОП МГ 477 | V | 0,845 | грунт |
| 478 | п. Илим, ул. Октябрьская | 65-257-880 ОП МГ 478 | V | 0,424 | грунт |
| 479 | п. Илим, ул. Матросова | 65-257-880 ОП МГ 479 | V | 0,503 | грунт |
| 480 | п. Илим, ул. З.Космодемьянской | 65-257-880 ОП МГ 480 | V | 0,37 | грунт |
| 481 | п. Илим, ул. Г.Селетовой | 65-257-880 ОП МГ 481 | V | 0,25 | грунт |
| 482 | п. Илим, ул. Молодежная | 65-257-880 ОП МГ 482 | V | 0,8 | грунт |
| 483 | п. Илим, ул. 8 Марта | 65-257-880 ОП МГ 483 | V | 0,55 | грунт |
| 484 | с. Чусовое, ул. Советская | 65-257-890 ОП МГ 484 | IV | 0,915 | асфальтобетон |
| 485 | с. Чусовое, ул. Советская 1 | 65-257-890 ОП МГ 485 | IV | 0,116 | асфальтобетон |
| 486 | с. Чусовое, ул. Ленина | 65-257-890 ОП МГ 486 | IV | 0,948 | асфальтобетон |
| 487 | с. Чусовое, ул. Первомайская | 65-257-890 ОП МГ 487 | IV | 0,848 | асфальтобетон |
| 488 | с. Чусовое, ул. Первомайская 1 | 65-257-890 ОП МГ 488 | V | 0,18 | щебень/грунт |
| 489 | с. Чусовое, ул. Пеньковка | 65-257-890 ОП МГ 489 | V | 0,261 | щебень/грунт |
| 490 | с. Чусовое, ул. Пионеров | 65-257-890 ОП МГ 490 | V | 0,41 | щебень |
| 491 | с. Чусовое, ул. Комсомола | 65-257-890 ОП МГ 491 | V | 0,391 | щебень |
| 492 | с. Чусовое, ул. Малышева | 65-257-890 ОП МГ 492 | V | 0,495 | щебень/грунт |
| 493 | с. Чусовое, ул. Свердлова | 65-257-890 ОП МГ 493 | V | 0,486 | щебень/грунт |
| 494 | с. Чусовое, ул. Клубная | 65-257-890 ОП МГ 494 | V | 0,152 | щебень/грунт |
| 495 | с. Чусовое, ул. К.Маркса | 65-257-890 ОП МГ 495 | V | 0,399 | щебень |
| 496 | с. Чусовое, ул. Коммуны | 65-257-890 ОП МГ 496 | V | 0,55 | щебень/грунт |
| 497 | с. Чусовое, ул. 40 лет Победы | 65-257-890 ОП МГ 497 | V | 0,33 | щебень |
| 498 | с. Чусовое, ул. Урицкого | 65-257-890 ОП МГ 498 | IV | 0,883 | асфальтобетон |
| 499 | с. Чусовое, ул. Русакова | 65-257-890 ОП МГ 499 | V | 0,561 | щебень |
| 500 | с. Чусовое, ул. Октября | 65-257-890 ОП МГ 500 | IV | 0,984 | асфальтобетон |
| 501 | с. Чусовое, ул. Пролетарская | 65-257-890 ОП МГ 501 | V | 0,253 | щебень/грунт |
| 502 | с. Чусовое, ул. Чусовская | 65-257-890 ОП МГ 502 | V | 0,491 | щебень/грунт |
| 503 | с. Чусовое, ул. Красноармейская | 65-257-890 ОП МГ 503 | V | 0,9 | щебень |
| 504 | с. Чусовое, ул. Калинина | 65-257-890 ОП МГ 504 | V | 1,2 | щебень |
| 505 | с. Чусовое, ул. Мира | 65-257-890 ОП МГ 505 | V | 1,3 | щебень |
| 506 | с. Чусовое, ул. Полевая | 65-257-890 ОП МГ 506 | V | 0,15 | грунт |
| 507 | с. Чусовое, ул. Южная | 65-257-890 ОП МГ 507 | V | 0,2 | грунт |
| 508 | с. Чусовое, ул. Загороднего | 65-257-890 ОП МГ 508 | V | 0,54 | грунт |
| 509 | с. Чусовое, ул. Гагарина | 65-257-890 ОП МГ 509 | V | 0,41 | грунт |
| 510 | с. Чусовое, проулок от ул. Южная до ул. Полевая | 65-257-890 ОП МГ 510 | V | 0,07 | грунт |
| 511 | с. Чусовое, проулок от ул. Южная до ул. Малышева д.17 | 65-257-890 ОП МГ 511 | V | 0,7 | грунт |
| 512 | с. Чусовое, проулок от ул. Мира д.21 до ул. Красноармейская д.1 | 65-257-890 ОП МГ 512 | V | 0,45 | грунт |
| 513 | с. Чусовое, проулок от ул. Мира д.15 до ул. Калинина д.13 | 65-257-890 ОП МГ 513 | V | 0,35 | грунт |
| 514 | д. Мартьяново, ул. Центральная | 65-257-890 ОП МГ 514 | IV | 0,394 | асфальт |
| 515 | д. Мартьяново, ул. Центральная1 | 65-257-890 ОП МГ 515 | IV | 1,221 | асфальт |
| 516 | д. Мартьяново, ул. Береговая | 65-257-890 ОП МГ 516 | IV | 0,402 | асфальт |
| 517 | д. Мартьяново, ул. Береговая1 | 65-257-890 ОП МГ 517 | IV | 1,082 | щебень |
| 518 | д. Мартьяново, ул. Заречная | 65-257-890 ОП МГ 518 | V | 0,925 | щебень/грунт |
| 519 | д. Мартьяново, ул. Нагорная | 65-257-890 ОП МГ 519 | V | 1,1 | щебень/грунт |
| 520 | д. Мартьяново, ул. Набережная | 65-257-890 ОП МГ 520 | V | 0,35 | щебень/грунт |
| 521 | д. Мартьяново, переулок от ул. Ценральная до ул. Набережная | 65-257-890 ОП МГ 521 | V | 0,23 | щебень/грунт |
| 522 | д. Мартьяново, проулок 1 от ул. Нагорная до ул. Заречная | 65-257-890 ОП МГ 522 | V | 0,06 | щебень/грунт |
| 523 | д. Мартьяново, проулок 2 от ул. Нагорная до ул. Заречная | 65-257-890 ОП МГ 523 | V | 0,07 | щебень/грунт |
| 524 | д. Мартьяново, проулок 3 от ул. Нагорная до ул. Заречная | 65-257-890 ОП МГ 524 | V | 0,08 | щебень/грунт |
| 525 | д. Мартьяново, проулок 4 от ул. Нагорная до ул. Заречная | 65-257-890 ОП МГ 525 | V | 0,14 | щебень/грунт |
| 526 | п. Колпаковка, ул. 1-Запрудная | 65-257-840 ОП МГ 526 | V | 0,301 | грунт |
| 527 | п. Колпаковка, ул. 1-Запрудная 1 | 65-257-840 ОП МГ 527 | V | 0,6 | асфальтобетон |
| 528 | п. Колпаковка, ул. 2-Запрудная | 65-257-840 ОП МГ 528 | V | 0,371 | грунт |
| 529 | п. Колпаковка, ул. 1-Советская | 65-257-840 ОП МГ 529 | V | 0,658 | грунт |
| 530 | п. Колпаковка, ул. 1-Советская 1 | 65-257-840 ОП МГ 530 | V | 1 | асфальтобетон |
| 531 | п. Колпаковка, ул. 2-Советская | 65-257-840 ОП МГ 531 | IV | 0,598 | а/бетон-0,46 |
|  |  |  |  |  | грунт-0,138 |
| 532 | п. Колпаковка, ул. Береговая | 65-257-840 ОП МГ 532 | V | 0,217 | грунт |
| 533 | п. Колпаковка, ул.1-Восточная | 65-257-840 ОП МГ 533 | V | 0,344 | грунт |
| 534 | п. Колпаковка, ул. Заводская | 65-257-840 ОП МГ 534 | IV | 0,393 | асфальтобетон |
| 535 | п. Колпаковка, ул. Зеленая | 65-257-840 ОП МГ 535 | IV | 0,819 | асфальтобетон |
| 536 | п. Колпаковка, ул. Клубная | 65-257-840 ОП МГ 536 | V | 0,577 | грунт |
| 537 | п. Колпаковка, ул. Комсомольская | 65-257-840 ОП МГ 537 | V | 0,271 | грунт |
| 538 | п. Колпаковка, ул. Лесная | 65-257-840 ОП МГ 538 | V | 0,443 | грунт |
| 539 | п. Колпаковка, ул. Молодежная | 65-257-840 ОП МГ 539 | IV | 0,215 | асфальтобетон |
| 540 | п. Колпаковка, ул. Новая | 65-257-840 ОП МГ 540 | V | 0,376 | грунт |
| 541 | п. Колпаковка, ул. Новая 1 | 65-257-840 ОП МГ 541 | V | 0,3 | асфальтобетон |
| 542 | п. Колпаковка, ул. Октябрьская | 65-257-840 ОП МГ 542 | IV | 0,777 | асфальтобетон |
| 543 | п. Колпаковка, ул. Октябрьская 1 | 65-257-840 ОП МГ 543 | IV | 0,325 | асфальтобетон |
| 544 | п. Колпаковка, ул. Первомайская | 65-257-840 ОП МГ 544 | V | 0,437 | грунт |
| 545 | п. Колпаковка, ул. Привокзальная | 65-257-840 ОП МГ 545 | IV | 0,74 | асфальтобетон |
| 546 | п. Колпаковка, ул. Рабочая | 65-257-840 ОП МГ 546 | IV | 1,349 | асфальтобетон |
| 547 | п. Колпаковка, ул. Рабочая 1 | 65-257-840 ОП МГ 547 | V | 0,5 | грунт |
| 548 | п. Колпаковка, ул. Центральная | 65-257-840 ОП МГ 548 | IV | 1,021 | асфальтобетон |
| 549 | п. Колпаковка, ул. Школьная | 65-257-840 ОП МГ 549 | IV | 0,944 | асфальтобетон |
| 550 | п. Колпаковка, ул. Юбилейная | 65-257-840 ОП МГ 550 | IV | 0,713 | асфальтобетон |
| 551 | п. Колпаковка, ул. Ясная | 65-257-840 ОП МГ 551 | V | 0,163 | грунт |
| 552 | п. Колпаковка, ул. 2-Восточная | 65-257-840 ОП МГ 552 | V | 0,266 | грунт |
| 553 | п. Колпаковка, ул. Железнодорожная | 65-257-840 ОП МГ 553 | IV | 1,105 | а/бетон-0,780 |
|  |  |  |  |  | гравий-0,325 |
| 554 | п. Колпаковка, ул. Железнодорожная 1 | 65-257-840 ОП МГ 554 | V | 0,6 | грунт |
| 555 | п. Колпаковка, переулок Зеленый | 65-257-840 ОП МГ 555 | V | 0,4 | грунт |
| 556 | п. Колпаковка, проулок от ул. Школьная до ул. Центральная | 65-257-840 ОП МГ 556 | V | 0,1 | грунт |
| 557 | п. Колпаковка, проулок от ул. Школьная до ул. Зеленая | 65-257-840 ОП МГ 557 | V | 0,2 | грунт |
| 558 | п. Колпаковка, проулок от ул. 1-Запрудная д.7 до ул. 2-Запрудная | 65-257-840 ОП МГ 558 | V | 0,1 | грунт |
| 559 | п. Колпаковка, проулок от ул. Центральная д.20 до ул. 1-Советская | 65-257-840 ОП МГ 559 | V | 0,3 | асфальтобетон |
| 560 | п. Колпаковка, проулок от ул. Центральная д.44 до ул. 1-Советская | 65-257-840 ОП МГ 560 | V | 0,4 | асфальтобетон |
| 561 | п. Колпаковка, проулок от ул. Центральная д.3а до ул. Школьная д.9 | 65-257-840 ОП МГ 561 | V | 0,2 | асфальтобетон |
| 562 | п. Колпаковка, проулок от ул. Центральная д.9 до ул. Школьная д.17 | 65-257-840 ОП МГ 562 | V | 0,2 | асфальтобетон |
| 563 | п. Колпаковка, от границы поселка до ж/д переезда по ул. Железнодорожная | 65-257-840 ОП МГ 563 | V | 0,8 | грунт |
| 564 | п. Колпаковка, объездная от ул. Школьная до границы поселка | 65-257-840 ОП МГ 564 | V | 1 | грунт |
| 565 | п. Унь, ул. Железнодорожная | 65-257-840 ОП МГ 565 | V | 1,216 | грунт |
| 566 | п. Унь, ул. Станционная | 65-257-840 ОП МГ 566 | V | 0,93 | грунт |
| 567 | п. Унь, ул. Октябрьская | 65-257-840 ОП МГ 567 | V | 0,602 | грунт |
| 568 | п. Унь, ул. Первомайская | 65-257-840 ОП МГ 568 | V | 0,703 | грунт |
| 569 | п. Унь, ул. Советская | 65-257-840 ОП МГ 569 | V | 0,973 | грунт |
| 570 | п. Унь, ул. Рабочая | 65-257-840 ОП МГ 570 | V | 0,421 | грунт |
| 571 | п. Унь, ул. Восточная | 65-257-840 ОП МГ 571 | V | 0,079 | грунт |
|  | Итого по населенным пунктам, км: |  |  | 304,487 |  |
|  | Итого межпоселковых, км: |  |  | 162,902 |  |
|  | Всего, км: |  |  | 467,389 |  |

В настоящее время улицы и дороги Шалинского городского округа имеют дорожные одежды, как капитального типа, так и с грунтовым покрытием, однако 99,4% автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечают нормативным требованиям.

.

К недостаткам улично-дорожной сети относятся:

- высокая степень износа дорожного покрытия

- наличие ямочности и выбоин на проезжей части;

- отсутствие предусмотренных нормативными требованиями технических средств организации дорожного движения;

- отсутствие достаточного количества опор искусственного освещения.;

- отсутствие четкой классификации магистралей по структуре транспортных потоков;

- пересечение магистральных улиц с железной дорогой в одном уровне, что создает постоянные заторы автотранспорта;

- низкий уровень благоустройства на всех улицах города;

- несоответствие габаритов элементов поперечных профилей улиц их назначению.

Транспортная система городского округа должна удовлетворять требованиям автомобилистов, пассажиров и пешеходов. Главной составляющей этой системы является развитая сеть и состояние автодорог. Для создания комфортных условий проживания и размещения экономических объектов необходимо развивать транспортную инфраструктуру, в том числе улично-дорожную сеть, а также обеспечивать сохранность автомобильных дорог общего пользования.

Для развития улично-дорожной сети необходим комплексный подход, рассчитанный на долгосрочную перспективу, с привлечением значительных финансовых средств

Основными принципами, положенными в развитие транспортной инфраструктуры округа, являются:

- повышение безопасности автомобильного движения;

- создание устойчивого автомобильного сообщения со всеми населенными пунктами округа;

- обеспеченность общественным транспортом населенных пунктов с постоянно проживающим населением;

- развитие объектов транспортной инфраструктуры в соответствии с ростом уровня автомобилизации населения округа.

2.5 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в Шалинском городском округе, обеспеченность парковками

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа автомобилей на территории Шалинского городского округа. Основной прирост этого показателя осуществляется за счет увеличения числа легковых автомобилей, находящихся в собственности граждан.

Согласно данным ОГИБДД ММО МВД России «Шалинский» совместно, на территориях Шалинского и Староуткинского городских округов зарегистрировано:

- 4973 единиц легковых автомобилей,

- 89 единиц автобусов,

- 736 единиц мототранспорта.

Анализ структуры существующего автопарка города показывает, что основную долю составляет легковой автотранспорт Уровень автомобилизации легковыми автомобилями населения округа составляет 210 авт./1000чел.

Легковой транспорт хранится:

- у жителей индивидуальной застройки - на приусадебных участках;

- у жителей многоэтажной застройки – на дворовой территории

На сегодняшний день количество автозаправочных станций составляет 4 единиц, станций технического обслуживания 4 единицы.

2.6 Характеристика работы транспортных средств общего пользования

Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми, культурными и другими связями.

Обслуживание населения города массовым пассажирским транспортом (МПТ)    осуществляется, за счёт автобусных перевозок. по 7 маршрутам. 5 из 7 маршрутов проложены по территории округа, обслуживают внутригородские передвижения населения.

Автобусные маршруты внутри округа охватывают следующие населенные пункты: Шаля, Шамары, Сылва, Илим, Колпаковка, Чусовое, Платоново, Роща, Гора, Бизь, Вогулка, Крюк, Коптелы.

Таблица №6. Перечень маршрутов

| № маршрута | Наименование | Количество рейсов в неделю | Количество рейсов в день |
| --- | --- | --- | --- |
| 112 | Шаля-Сылва | 7 | 2-10 |
| 112 | Шаля-Илим | 2 | 2-3 |
| 698 | Шаля-Староуткинск | 2 | 2 |
| 105 | Шаля-Харенки | 2 | 2 |
| 699 | Шаля-Роща | 2 | 2 |
| 700 | Шаля –Коптелы | 1 | 1 |
| 109 | Шаля-Шамары | 1 | 1 |

Перевозка пассажиров по внешним направлениям организована с городом Екатеринбург и поселком Староуткинск.

Без обслуживания общественным транспортом, т.е при расположении автобусных остановок, остановочных пунктов или железнодорожных станций на расстоянии превышающем пешеходную доступность, остаются следующие населенные пункты: Лом, Павлы, Кедровка, Тепляки, Ижболда, Симонята,

Таблица №7. МУП ШГО «Шалинское АТП»

| Наименование организации | Вид транспортного средства | Количество транспортных средств |
| --- | --- | --- |
| Муниципальное унитарное предприятие Шалинского городского округа «Шалинское АТП» | Автобусы: Малого класса | 6 шт. |

Таблица № 8. Остановки общественного транспорта:

Таким образом, протяженность автобусной сети составляет 90,4 км

| Сводная таблица по работе пассажирского транспорта за 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Перевезено пассажиров | тыс. человек | 6,6 |  |  |  | 7,5 | 7,5 | 7,1 | 8,3 | 7,4 | 7,9 | 7 | 6,8 |
| Пассажирооборот | тыс. пассажирских км. | 132,9 |  |  |  | 173,6 | 186 | 173,2 | 221,5 | 170,4 | 189,3 | 165,7 | 166 |

Обслуживание жителей Шалинского городского округа имеет следующие недостатки:

-недостаточное количество маршрутов, в первую очередь, на внутригородских линиях;

- высокий износ подвижного состава автобусного парка, что сказывается на качестве обслуживания пассажиров.

2.7 Характеристика условий не моторизированного передвижения (пешеходного и велосипедного)

На территории Шалинского городского округа велосипедное движение в организованных формах не представлено и отдельной инфраструктуры не имеет.

Показатели пешеходной инфраструктуры:

- протяженность тротуаров-2,073 км

- пешеходных дорожек- 0,620 км,

- искусственное освещение- 33,731 км

- техническое ограждение пешеходных зон- 0,234 км.

- количество пешеходных переходов-12 ед.

Для увеличения социальной привлекательности Шалинского городского округа необходимо увеличивать целевые показатели пешеходной инфраструктуры и ежегодно выполнять санитарную уборку, улиц, тротуаров и площадей.

2.8 Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры для данных транспортных средств

Шалинский городской округ отстоит от крупных автодорог (федерального значения Екатеринбург - Пермь и автодороги регионального значения Екатеринбург - Североуральск), что исключает большие транзитные транспортные потоки грузовых автомобилей по его территории.  Однако, организация дорожного движения на территории Шалинского городского округа определена таким образом, что не позволяет полностью исключить движение грузовых автомобилей и автомобилей, осуществляющих перевозку крупногабаритных и опасных грузов, внутри округа, что негативным образом влияет на общее состояние дорожного полотна. Коммунальные дорожные службы регулярно проводят работы по его восстановлению: проводится ремонтное профилирование автогрейдером, нарезка кюветов, отсыпание улиц песчано-гравийной смесью, производится ямочный ремонт асфальтового покрытия.

Грузовой транспорт также используется для доставки товаров в сетевые магазины и другие торговые точки.

В настоящее время грузоперевозки на транспорте коммунальных и дорожных служб осуществляются периодически: уборка мусора, обслуживание населения, строительные и ремонтные работы. Хранение и обслуживание ведомственного автотранспорта осуществляется в ведомственных автохозяйствах и на территориях предприятий, которым он принадлежит.

Для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения заключаются Муниципальные контракты.

2.9 Анализ уровня безопасности дорожного движения

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью поставленных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни, содействия развитию Шалинского городского округа.

Около 99,4 процентов протяженности автомобильных дорог местного значения не соответствует нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационному состоянию, что может привести к повышению уровня дорожно-транспортных происшествий. Так, за прошедший год, по данным  ОГИБДД МО «Шалинский» на территории Староуткинского МО и Шалинского  МО, зарегистрировано 128 ДТП, 25 из них вследствие несоблюдения скорости дорожным условиям. В целях профилактики и пропаганды безопасности дорожного движения, Управлением образования Шалинского городского округа и ГИБДД, ежегодно проводятся конкурсы и фестивали по безопасности дорожного  движения и повышению уровня безопасности  среди детей  на территории Шалинского городского округа

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.

Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

- содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

- ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги.

Приобретение дорожных знаков, строительство, реконструкция пешеходных ограждений, а также строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов позволит привести улично-дорожную сеть, прилегающую к образовательным организациям, в соответствие с требуемыми нормами и правилами дорожного движения.

2.10 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Автомобильный транспорт и инфраструктура автотранспортного комплекса относится к главным источникам загрязнения окружающей среды.

Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспортных средств, его изношенность и некачественное топливо.

Отработанные газы двигателей внутреннего сгорания содержат вредные вещества и соединения, в том числе канцерогенные. Нефтепродукты, продукты износа шин, тормозных накладок, хлориды, используемые в качестве антиобледенителей дорожных покрытий, загрязняют придорожные полосы и водные объекты.

Главный компонент выхлопов внутреннего сгорания (кроме шума) - окись углерода (угарный газ) - опасен для человека, животных, вызывает отравление различной степени, в зависимости от концентрации. При взаимодействии выбросов автомобилей и смесей загрязняющих веществ в воздухе могут образоваться новые вещества, более агрессивные. На прилегающих территориях к автомобильным дорогам вода, почва и растительность являются носителями ряда канцерогенных веществ. Недопустимо выращивание здесь овощей, фруктов и скармливание травы животным.

Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является расширение использования альтернативного топлива - сжатого и сжиженного газа, благоустройство дорог, контроль работы двигателей.

Повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха возможно в зимнее время, в связи с необходимостью прогрева транспорта, а также в периоды изменения направления ветра.

2.11 Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры Шалинского городского округа

Улично-дорожная сеть является основным образующим элементом транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры населенных пунктов. Развитие дорожной сети и инфраструктурных объектов в комплексном развитии Шалинского городского округа является одним из наиболее социально-значимых вопросов.

Генеральным планом Шалинского городского округа, предусматривается развитие сложившейся структуры улично-дорожной сети округа.

За расчетный период предлагается строительство 7,1 км и ремонт автодорог с усовершенствованным покрытием. На существующих автодорогах с щебеночным покрытием устраивается твердое покрытие.

В целом, развитие сети дорог округа в предстоящий период будет проводиться в направлении их качественного улучшения, совершенствования технического состояния и обустройства.

Кроме того, необходимо:

- строительство объездных автодорог в обход жилой зоны поселка Шаля;

- строительство автомобильно-пешеходного моста через р.Сылва для сообщения п.Шамары и д.Гора (в створе ул.Островского в п.Шамары);

- размещение 5-ти новых автозаправочных станций.

- дополнение маршрутной автобусной сети.

- строительство и реконструкция железнодорожных переездов для повышения транспортной связанности разделенных частей поселка.

- строительство и реконструкции автомобильных мостов

Габариты проезжей части и другие технические параметры новых и реконструируемых инженерных сооружений назначаются с учетом: категорий подходящих магистралей, структуры и мощности транспортных потоков, и определяются конкретно при дальнейшем проектировании на различных стадиях.

2.12 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Шалинского городского округа

# Программа «Комплексного развития транспортной инфраструктуры Шалинского городского округа на 2018-2030 годы» подготовлена на основании:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации  от 29.12.2004г. № 190-ФЗ;

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г. № 136-ФЗ;

3.Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

4. Федеральный закон от 03.07.2016г. № 373-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развитий территорий и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»;

5. Федеральный закон от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

7. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 26.05.2016г. № 131 «Об утверждении порядка осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

8. Генеральный план Шалинского городского округа, утвержденный решением Думы Шалинского городского округа от 27 декабря 2012 года №98

9. ВСН 45-68 «Инструкция по учету движения транспортных средств на автомобильных дорогах»;

10. Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах» №ОС-557-р от 24.06.2002 г.;

11. ГОСТ Р 52398-2005. «Классификация автомобильных дорог. Параметры и требования»;

12. ГОСТ Р 52765-2007. «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация»;

13. ГОСТ Р 52766-2007. «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»;

14. ГОСТ Р 52767-2007. «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Методы определения параметров»;

15. ГОСТ Р 51256-99. «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования»;

16. ГОСТ Р 52606-2006. «Технические средства организации дорожного движения. Классификация дорожных ограждений»;

17. ГОСТ Р 52607-2006. «Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей»;

18. ГОСТ Р 51256-99. «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования;

19. ГОСТ Р 52282-2004 Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы, основные параметры, общие технические требования;

20. ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования;

21. ГОСТ Р 52289 – 2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Таким образом, следует отметить, что на федеральном и региональном уровне нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» №456-ФЗ от 29 декабря 2014 года, необходимо разработать и утвердить программу комплексного развития транспортной инфраструктуры города.

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 6 октября 2003 года, а также п. 8 статьи 8 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» №190-ФЗ от 29 декабря 2004 года, разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации входит в состав полномочий органов местного самоуправления.

В соответствии с п. 27 статьи 1 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» №190-ФЗ от 29 декабря 2004 года программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения поселения, городского округа, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития городского округа и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития городского округа (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития городского округа, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта.

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения

Программа позволит обеспечить:

а) безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность;

б) доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

в) развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории поселка;

г) развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью;

д) условия для управления транспортным спросом;

е) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

ж) создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

з) условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;

и) эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

2.13 Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

Финансовой основой реализации муниципальной программы являются средства бюджета Шалинского городского округа. Привлечение средств областного бюджета учитывается как прогноз софинансирования мероприятий в соответствии с действующим законодательством.

Ежегодные объемы финансирования программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом Шалинского городского округа на соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников финансирования.

Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы на весь расчетный срок, составляет 804 064,976 тыс. рублей, в том числе по годам:

| Годы реализации | Итого (рублей) |
| --- | --- |
| 2019 год | 128027,789 |
| 2020 год | 105172,971 |
| 2021 год | 78490,881 |
| 2022 год | 58232,135 |
| 2023 год | 68149,981 |
| 2024 год | 54231,700 |
| 2025 год | 62458,060 |
| 2026 год | 52034,159 |
| 2027 год | 37686,894 |
| 2028 год | 68426,995 |
| 2029 год | 45735,121 |
| 2030 год | 45418,290 |

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в следующих формах бюджетных ассигнований: оплата муниципальных контрактов на выполнение работ для муниципальных нужд в целях реализации полномочий Шалинского городского округа по строительству и ремонту дорог местного значения.

Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

Раздел 3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории Шалинского городского округа

3.1 Прогноз социально-экономического и градостроительного развития Шалинского городского округа

При анализе показателей текущего уровня социально-экономического и градостроительного развития Шалинского городского округа, отмечается следующее:

- Транспортная доступность населенных пунктов округа имеет средний показатель.

- Планируется преобразование природного комплекса с максимальным сохранением природного ландшафта и включение его в непрерывную систему озелененных пространств композиции городского ландшафта.

Решение жилищной проблемы, удовлетворения растущих потребностей населения в качественном жилье,  предусматривается за счет нового строительства   156,3 тыс. м² общ. площади

- в городских поселениях жилищный фонда увеличится до 215,3 тыс. м² общ. площади (на 51,2 тыс. м² общ. площади)

- в сельских поселениях жилищный фонда увеличится до 506,3 тыс. м² общ. площади (на 104,4 тыс. м² общ. площади

- Обеспеченность населения общей площадью составит 30,2 м²/чел.

Также планируется дальнейшее развитие экономики округа, путем:

- осуществление реконструкции и модернизации  лесозаготовительного производства

- развитие производств потребительских товаров;

- развитие стройиндустрии и промышленности строительных материалов в связи со значительным увеличением объемов жилищно-гражданского строительства;

- развитие сферы малого бизнеса, предпринимательства, финансово-кредитной сферы;

- размещение логистического комплекса с Пермским краем на автодороге  Первоуральск-Шаля-Шамары.

- развитие индустрии отдыха, туризма, стимулирование развития связанных с туризмом услуг и производств, ремесел, сопутствующей инфраструктуры (отели, рестораны, дороги, парковки и т. д.);

- развитие развлекательно - досугового комплекса, спорта, расширение сервисного обслуживания населения.

По итоговой характеристике социально-экономическое развитие Шалинского городского округа можно рассматривать как перспективное для частных инвестиций, что обосновывается средним уровнем доходов населения и высокой транспортной доступностью и имеющее потенциал социально-экономического развития, способствующее самостоятельно и с привлечением средств вышестоящих бюджетов обеспечить средние стандарты жизни населения, что приведет в будущем к повышению инвестиционной привлекательности территории.

Сохранение многофункционального профиля экономики Шалинского городского округа является основой его устойчивого развития. В перспективе возрастет доля таких направлений как транспортные услуги и логистика, торговля, социальное обслуживание, предпринимательство, агропромышленное производство и туризм.

3.2 Прогноз транспортного развития Шалинского городского округа, объемов и характера передвижения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения

Планируемое развитие производственных предприятий на территории Шалинского городского округа позволяет сделать вывод, что в дальнейшем будет наблюдаться значительное увеличение транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения.

На расчётный срок планируется увеличение парка грузового транспорта примерно в 2 раза, с 0,8 до 1,75 тыс. ед. (при повышении уровня автомобилизации до 40 ед. на 1 тыс. жителей).

Организация движения грузового транспорта, в основном, сохраняется: по автодорогам и вне жилых зон. В застройке, по уличной сети разрешается пропуск обслуживающего  транспорта.

Предприятия и организации, предоставляющие автотранспортные услуги населению, обязаны систематически, не реже 1 раза в 5 лет, организовывать обследования пассажиропотока. Полученный в результате обследования материал служит основанием для корректировки маршрутной схемы отдельных маршрутов, составления расписания движения автобусов, организации укороченных маршрутов. Обследование пассажиропотоков проводится в соответствии с действующими нормативными документами.

3.3 Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта, имеющегося на территории Шалинского городского округа

Стабильная ситуация с транспортным спросом населения не предполагает значительных изменений транспортной инфраструктуры по видам транспорта в Шалинском городском округе.

Железнодорожный транспорт - внешние перевозки по территории округа осуществляются  двумя железнодорожными магистралями: Чепца – Называевская, Калино – Бердяуш.

Автомобильный транспорт - важнейшая составная часть инфраструктуры Шалинского городского округа, удовлетворяющая потребностям всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения.

3.4 Прогноз развития дорожной сети Шалинского городского округа

Реализация муниципальной программы позволит сохранить существующую сеть автомобильных дорог за счет качественного содержания, осуществления контроля за перевозкой грузов, инструментальной диагностике технического состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, повысить качественные характеристики дорожных покрытий и безопасность дорожного движения за счет проведения мероприятий по строительству, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции автомобильных дорог, применения новых технологий и материалов, разработки и обновлению проектов организации дорожного движения.

В результате реализации Программы планируется достигнуть следующих показателей:

- формирование транспортной системы, отвечающей требованиям интенсивной автомобилизации Шалинского городского округа

- развитие систем общественного транспорта;

- создание условий эффективного взаимодействия индивидуального и общественного, городского и пригородного транспорта;

- реконструкция городского и пригородного транспорта;

- реконструкция и развитие систем внешнего транспорта;

- создание пешеходных зон, обеспечивающих удобные изолированные от транспортных потоков пешеходные связи;

- развитие системы хранения и паркования автомобилей и системы автосервиса;

- создание удобных транспортных связей между жилыми зонами, объектами трудового тяготения, соцкультбыта и местами отдыха;

- создание пешеходной доступности к линиям массового пассажирского транспорта: в многоэтажной застройке – 500 м, в усадебной – 800 м.

Существующие риски по возможности достижения прогнозируемых результатов:

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновения бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли;

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по строительству, реконструкции, содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в Программе величин показателей.

3.5 Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

По прогнозу на долгосрочный период до 2030 года обеспеченность жителей Шалинского городского округа индивидуальными легковыми автомобилями составит с 184 до 350 автомобилей на 1000 жителей.

Определение параметров дорожного движения является неотъемлемой частью при определении мероприятий по снижению аварийности на дороге, а так же для совершенствования регулирования дорожного движения на перекрестке. К основным параметрам дорожного движения относят: интенсивность движения, интенсивность прибытия на зеленый сигнал, динамический коэффициент приведения состава транспортного потока, поток насыщения, установившейся интервал убытия очереди автомобилей, коэффициент загрузки полосы движением, доля зеленого сигнала в цикле, коэффициент приращения очереди, средняя длина очереди в автомобилях и метрах, удельное число остановок автомобиля, коэффициент безостановочной проходимости.

В Шалинском городском округе на расчетный срок прогнозируется изменение параметров дорожного движения.

Изменение плотности улично-дорожной сети зависит от изменения плотности рабочих мест и средних пассажиропотоков в автобусах.

По полученному прогнозу среднее арифметическое значение плотности улично-дорожной сети с 2019г. до 2030г. меняется. Это означает, что ожидается рост автомобильных потоков, возникает потребность в увеличении плотности и качества улично-дорожной сети.

3.6 Прогноз показателей дорожного движения

При выполнении мероприятий, направленных на повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения, ожидается:

- минимизация дорожно-транспортных происшествий на территории Шалинского городского округа;

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов на территории Шалинского городского округа.

3.7 Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

Задачами транспортной инфраструктуры в области снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду являются:

- сокращение вредного воздействия транспорта на здоровье человека за счет снижения объемов воздействий, выбросов и сбросов, количества отходов на всех видах транспорта;

- мотивация перехода транспортных средств на экологически чистые виды топлива.

Для снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду и возникающих ущербов необходимо:

- уменьшить вредное воздействие транспорта на здоровье человека за счет применения экологически безопасных видов транспортных средств;

- стимулировать использование транспортных средств, работающих на альтернативных источниках (нефтяного происхождения) топливно-энергетических ресурсов – сжатом и сжиженном газе.

Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду в условиях увеличения количества автотранспортных средств и повышения интенсивности движения на автомобильных дорогах предусматривается реализация следующих мероприятий:

- разработка и внедрение новых способов содержания, особенно в зимний период, автомобильных дорог общего пользования, позволяющих уменьшить отрицательное влияние противогололедных материалов;

- обустройство автомобильных дорог средствами защиты окружающей среды от вредных воздействий, включая применение искусственных и растительных барьеров вдоль автомагистралей для снижения уровня шумового воздействия и загрязнения прилегающих территорий.

Реализация указанных мер будет осуществляться на основе повышения экологических требований к проектированию, строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Основной задачей в этой области является сокращение объемов выбросов автотранспортных средств, количества отходов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог.

Раздел 4. Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры  Шалинского городского округа.

При рассмотрении принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры Шалинского городского округа необходимо учитывать прогноз численности населения, прогноз социально-экономического и градостроительного развития, деловую активность на территории округа.

Анализируя сложившуюся ситуацию можно выделить три принципиальных варианта развития транспортной инфраструктуры:

- оптимистичный – развитие происходит в полном соответствии с положениями генерального плана с реализаций всех предложений по реконструкции и строительству;

- реалистичный – развитие осуществляется на уровне необходимом и достаточном для обеспечения безопасности передвижения и доступности, сложившихся на территории городского округа центров тяготения. Вариант предполагает реконструкцию существующей улично-дорожной сети и строительство отдельных участков дорог;

- пессимистичный – обеспечение безопасности передвижения на уровне выполнения локальных ремонтно-восстановительных работ.

Раздел 5. Перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры Шалинского городского округа

Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается путем реализации мероприятий, которые разрабатываются исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры округа.

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.

Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства федерального, областного, местного бюджета и внебюджетные средства.

Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий по строительству, реконструкции, содержанию, ремонту, паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения в Шалинском городском округе, проектированию и строительству тротуаров, велосипедных дорожек, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения, мероприятия по организации транспортного обслуживания населения.

Перечень мероприятий по ремонту дорог формируется администрацией Шалинского городского округа по итогам обследования состояния дорожного покрытия не реже одного раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего периодов и с учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в том числе от поступивших обращений (жалоб) граждан.

Перечень и виды работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них определяются муниципальным контрактом (договором) в соответствии с классификацией работ, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства, а также в случае капитального ремонта, реконструкции и строительства - проектно-сметной документацией, разработанной на конкретный участок автомобильной дороги.

Перечень основных мероприятий программы по развитию сети автомобильных дорог представлен в Приложении 1 к программе.

5. 1 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Внесение изменений в структуру транспортной инфраструктуры по видам транспорта не планируется.

5. 2 Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов

Транспортная инфраструктура должна обеспечить комфортную доступность территорий Шалинского городского округа, безопасность и надежность внутригородских, пригородных и внешних транспортных связей в условиях прогнозируемого роста подвижности населения и объемов пассажирских и грузовых перевозок, жестких экологических требований.

Эти задачи требуют развития единой транспортной системы Шалинского городского округа, обеспечивающей взаимодействие, взаимодополняемость индивидуального и общественного транспорта.

С 17 июля 2017 года ОАО «Свердловская пригородная компания»  по просьбам граждан  запустила мультимодальные перевозки (с использованием железнодорожного и автомобильного транспорта) на Шалинском направлении: Екатеринбург – Шаля – Сылва, Екатеринбург – Шаля – Шамары, Екатеринбург – Шаля – Роща.

Пассажиры на поезде из Екатеринбурга доезжают до Шали, а далее автобусом добираются до населенных пунктов Илим, Сылва, Шамары, и Роща. Билеты на автобус приобретаются в пригородных железнодорожных кассах или  в Шалинском поезде. При этом расписание автобусов МУП «Шалинское автопредприятие» связано со временем прибытия и отправления пригородных поездов №7231, 7233, 7235, 7237 сообщением Екатеринбург – Шаля.

Перевозка автотранспортом производится МУП «Шалинское автопредприятие». Пересадка на автобус производится на остановочном пункте у здания железнодорожного вокзала станции Шаля.

Мультимодальные маршруты дают пассажирам гарантированную возможность безопасно и с комфортом попасть в конечный населенный пункт.

Однако, основным видом МПТ,  все же остаётся автобус.  Автобусная сеть города пройдёт по  магистральным улицам общегородского и районного значения. Программой предусмотрена организация маршрутной автобусной сети охватывающей населенные пункты Лом, Павлы, Климино, Кедровка, Тепляки, Ижболда, Сарга, Сабик, на сегодняшний момент не имеющих автобусных сообщений с административным центром Шалинского городского округа.

Для определения оптимального подвижного состава автобусного парка выполнен  ориентировочный расчёт по укрупнённым показателям.

где:

W - инвентарный парк автобусов, ед.;

A -  годовой объём пассажироперевозок, млн. пасс./год;

l -  средняя дальность поездки - 4,4 км;

kсез. - коэффициент сезонной неравномерности пассажиропотока - 0,9;

kн. - коэффициент неравномерности по направлениям - 1,5;

h - среднесуточное число часов работы автобуса на линии - 8 часов;

v - эксплуатационная  скорость автобуса - 20 км/час;

m - средневзвешенная  вместимость одного автобуса - 40 пасс;

n - коэффициент наполнения подвижного состава - 0,3;

f       -  коэффициент использования парка  подвижного состава - 0,8.

, где:

N - численность населения Шалинского городского округа на расчётный

срок - 22,052 тысяч человек

p - годовая подвижность населения - 300 поездок;

k - коэффициент пересадочности на транспорте - 1,0.

В результате расчётов получено:

- годовой объём пассажироперевозок - 13,14 млн. пасс./год;

- годовая работа транспорта - 57,82 млн. пасс-км/год;

- подвижной состав в движении - 90 ед.;

- инвентарный парк автобусов - 139 ед.

Использование подвижного состава малой вместимости решает проблему  транспортного обслуживания разбросанных посёлков, и обеспечивает безопасное движение по основным улицам в сложившейся жилой застройке.

Кроме того, необходимо развитие мобильной сети маршрутных такси с гибким  графиком движения, учитывающим неравномерность пассажиропотока по часам суток, дням  недели и сезонам.

5.3 Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

Проектом предусмотрен рост парка легкового транспорта и мототранспорта, в целом  по городскому округу, исходя из принятого уровня автомобилизации и моторизации: на расчётный  срок  - 210 ед./тыс. жит. и  20 ед./тыс.жит

Таблица № 10 Расчётное количество транспортных средств личного пользования

| Наименование | Население, тыс. чел. |  | Количество автомобилей, ед. |  | Количество мотосредств, ед. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2030 | 2017 | 2030 | 2017 | 2030 |
| Всего по городу, | 22,052 | 23,89 | 4973 | 5017 | 736 | 727 |

Проектом предусматривается:

- 100%-ное размещение транспортных средств жителей индивидуального сектора на  приусадебных участках;

- размещение 5% от общего количества транспортных средств в кварталах жилой застройки - гаражи для инвалидов;

- хранение личных транспортных средств жителей многоэтажной застройки в  кооперативных гаражах в пределах пешеходной доступности;

Перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры по автомобильному транспорту (личный, грузовой, легковой)

| №№ | Наименование Мероприятия | Технико- экономические параметры | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах и установка знаков безопасности вблизи детских образовательных учреждений | Согласно рекомендациям и предписаниям ГИБДД | После проведения мероприятий по усовершенствованию дорожного покрытия или ремонту дорожного полотна |
|  | Установка пешеходных ограждений вблизи детских образовательных учреждений и мест массового скопления людей | Протяженность 500 м | После проведения работ по расширению и обустройству пешеходных зон, усовершенствованию дорожного покрытия или ремонту дорожного полотна |
|  | Осуществление контроля за состоянием транспортных средств | Мероприятия проводятся в соответствие с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от 01.07.2011 № 170 | периодически |

Так как плотность автомобильной сети увеличится на 0,2 км/100 км², потребность в развитии инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта не является значительной, строительство новых гаражных кооперативов программой не предусмотрено, возможна реконструкция имеющихся.

5. 4 Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного движения

Планируемые мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения включают в себя:

- ежегодное содержание тротуаров, улиц, площадей в должном состоянии, путем санитарной очистки и выполнения ремонтных работ при необходимости.;

- на пересечениях магистральных улиц и дорог, при необходимости, устраивается светофорное регулирование транспорта и пешеходов.

В структуре развития транспортного сообщения особое внимание на территории Шалинского городского округа необходимо уделить развитию велосипедных сообщений для движения внутри поселения между населенными пунктами и местами приложения труда, а также в целях отдыха и туризма.

Мероприятия по развитию велосипедного передвижения возможны к реализации как дополнительные из-за недостатка финансовых средств, при получении дополнительных доходов местного бюджета или появления возможности финансирования из иных источников.

5.5 Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

На расчетный срок планируется увеличение парка грузового транспорта с 0,8 до 1,75 тыс. ед. (при повышении уровня автомобилизации на 40 ед. на 1 тысячу жителей).

Организация движения грузового транспорта, в основном сохраняется: по автодорогам и вне жилых зон. В застройке, по уличной сети разрешается пропуск обслуживающего транспорта.

5.6 Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Шалинского городского округа

Транспортная инфраструктура должна обеспечить комфортную доступность территорий города, безопасность и надежность внутригородских, пригородных и внешних транспортных связей в условиях прогнозируемого роста подвижности населения и объемов пассажирских и грузовых перевозок, жестких экологических требований.

Эти задачи требуют развития единой транспортной системы Шалинского городского округа, обеспечивающей взаимодействие, взаимодополняемость индивидуального и общественного транспорта.

Основными направлениями развития транспортной инфраструктуры являются:

1. Создание новых участков автомобильных дорог, общей протяженностью 7,1 км с усовершенствованным покрытием.

Характеристика транспортной инфраструктуры магистральной сети Шалинского городского округа на расчетный срок программы представлена ниже, в таблице.

| Показатель | Единица измерения | На 2017 год | Прогноз на 2030 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяженность железнодорожной сети, всего, в том числе: | км | 165 | 165 |
| - федерального значения | км | 165 | 165 |
| - регионального значения | км | – | – |
| Протяженность автомобильных дорог, всего, в том числе: | км | 502,6 | 509,7 |
| - федерального значения | км | – | – |
| - регионального значения | км | 275,6 | 282,7 |
| - межселенного значения (подъездные пути) | км | 227,0 | 227,0 |
| Из общей протяженности автомобильных дорог дороги с твердым покрытием | км/% | 275,6/54,8 | 341,6/67,0 |
| Плотность транспортной сети: |  |  |  |
| - железнодорожной | км/100 км² | 3,8 | 3,8 |
| - автомобильной | км/100 км² | 11,7 | 11,9 |

2.  Мероприятия по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

3. Мероприятия по паспортизации бесхозяйных участков дорог, находящихся на территории Шалинского городского округа.

Габариты проезжей части и другие технические параметры новых и реконструируемых инженерных сооружений назначаются с учетом: категорий подходящих магистралей, структуры и мощности  транспортных потоков, и определяются конкретно при дальнейшем проектировании на различных стадиях.

Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Шалинского городского округа на 2019-2030 годы предусматривается:

- строительство 2-ух объездных автодорог в обход жилой зоны поселка Шаля;

- строительство автомобильно-пешеходного моста через р.Сылва для сообщения п.Шамары и д.Гора (в створе ул.Островского в п.Шамары);

- строительство и реконструкция автодорог IV категории: Шамары – Кремлево, Вогулка – Юрмыс, Унь – Колпаковка, Стрелки – Чусовое, Тепляки - Ижболда;

- реконструкция существующих дорог, направленная на восстановление технического состояния дорожных покрытий проезжих частей,  установка требуемых средств организации движения согласно действующим нормам;

- проведение ряда работ по повышению  технической категории дорог. Доведение технического состояния (тип покрытия проезжих частей, минимальные радиусы поворотов, максимальные продольные уклоны проезжей части) и уровня организации движения на дорогах (количество полос движения) V категории до требований, предъявляемых к автодорогам IV категории;

- размещение 5-ти новых автозаправочных станций, расположенных возле населенных пунктов Шаля, Шамары, Чусовое, Платоново, Сабик;

- организация маршрутной автобусной сети охватывающей населенные пункты Лом, Павлы, Климино, Кедровка, Тепляки, Ижболда, Сарга, Сабик;

- организация 3-ех переездов 3 категории  и 3-ех переездов 4 категории на территориях населенных пунктов Шаля, Вогулка.

- На территории поселка Шаля предусмотрена организация 2-ух переездов IV категории и 1-ого III категории на продолжении проектируемой объездной автодороги расположенной в южной части поселка, а также организация железнодорожных переездов III и IV категорий на продолжении улицы Калинина, с целью повышения транспортной связанности жилых территорий поселка.

- На территории поселка Вогулка предусмотрена организация железнодорожного переезда 3-ей категории на продолжении улицы Разъежая (рабочее название) для повышения транспортной связанности разделенных частей поселка.

- реконструкция железнодорожного переезда на территории поселка Илим;

- строительство и реконструкции автомобильных мостов в с.Роща, д.Гора, д.Коптело-Шамары, д.Вогулка, д.Павлы, д.Козьял (реконструкция плотины), д.Мартьяново, с.Чусовое (реконструкция плотины), с.Крюк, с.Платоново, д.Н.Баская, п.Шутем.

Реализация мероприятий позволит:

- выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями;

- сохранять протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения их транспортно-эксплуатационное состояние;

- изготовить технические паспорта, технические планы, кадастровые паспорта на автомобильные дороги общего пользования местного значения.

Перечень основных мероприятий программы по развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения представлен в приложении № 1 к Программе.

Раздел 6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

Финансирование программы осуществляется за счет средств федерального, областного, местного бюджета и внебюджетных средств. Ежегодные объемы финансирования Программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом Шалинского городского округа на соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников финансирования.

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия Программы на расчетный срок составляет 5 402 926,297 тыс.рублей.

Информация о расходах на реализацию программы представлена в приложении № 1 к Программе.

Раздел 7. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы.

Критериями оценки реализации Программы являются степень достижения целевых индикаторов и показателей, установленных Программой, а также степень достижения показателей эффективности, установленных Методикой.

Оценка эффективности использования бюджетных средств Шалинского городского округа по программе будет проводиться по следующей методике:

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП)*

=

Фактические индикативные показатели

Плановые индикативные показатели

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям программы (О)

* оценка достижения плановых индикативных показателей находится как отношение фактического значения к плановому в случае, если превышение факта над планом является положительной тенденцией. В случае, когда по индикативному показателю превышение факта над планом является отрицательной тенденцией, необходимо определять оценку достижения плановых индикативных показателей путем отношения планируемого значения к фактическому.

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС)

=

Фактическое использование бюджетных средств

Плановое использование бюджетных средств

О

=

ДИП (оценка достижения плановых индикативных показателей

ПИБС (оценка полноты использования ресурсов)

Оценка эффективности по программе в равна сумме показателей эффективности по мероприятиям программы

| Значение О | Эффективность использования бюджетных ресурсов |
| --- | --- |
| Более 1,4 | Очень высокая эффективность использования расходов (значительно превышает целевое значение) |
| От 1 до 1,4 | Высокая эффективность использования расходов (превышение целевого значение) |
| От 0,5 до 1 | Низкая эффективность использования расходов (не достигнуто целевое значение) |
| Менее 0,5 | Крайне низкая эффективность использования расходов (целевое значение исполнено менее чем наполовину) |

Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения индикативных показателей и меньше уровень использования бюджетных средств.

# Методика
оценки эффективности реализации й программы

1. Степень достижения запланированных результатов предполагается оценивать на основании сопоставления фактически достигнутых значений индикативных показателей с их плановыми значениями.

2. Оценка эффективности реализации Программы () определяется по формуле:

, где

- оценка достижения плановых индикативных показателей;

- оценка полноты использования бюджетных средств.

3. Оценка достижения плановых индикативных показателей () рассчитывается по формуле:

, где

- фактические индикативные показатели;

- количество фактических индикативных показателей;

- плановые индикативные показатели;

- количество плановых индикативных показателей.

4. Оценка полноты использования бюджетных средств () рассчитывается по формуле:

, где

- фактическое использование бюджетных средств по отдельным мероприятиям Программы;

- количество мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

- плановое использование бюджетных средств.

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)  () будет тем выше, чем выше уровень достижения индикативных показателей и меньше уровень использования бюджетных средств, при этом:

- характеризует очень высокую эффективность реализации Программы (значительно превышает целевые значения индикаторов);

- высокая эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) (превышение целевых значений индикаторов);

- низкая эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) (не достигнуты целевые значения индикаторов);

- крайне низкая эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) (не достигнуты целевые значения индикаторов более чем в два раза).

Раздел 9. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории Шалинского городского округа

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структура управления, а также характер взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагается оставить в неизменном виде.

Настоящая Программа разработана в соответствии с требованиями к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации №1440 от 25.12.2015 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» №456-ФЗ от 29 декабря 2014 года, при наличии генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов, утвержденных до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, не позднее 25 июня 2016 года должны быть разработаны и утверждены программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов.

Порядок осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов осуществляется в соответствии с Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 26.05.2016 № 131.