Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от                         года  №

п.г.т.  Шаля

О внесении изменений в постановление администрации Шалинского городского округа от 23 ноября 2015 года № 1176 «Об  утверждении  муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2020 года»

В целях корректировки муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2020 года», утвержденной постановлением администрации Шалинского городского округа от 23.11.2015 г. № 1176, в соответствии с решением Думы Шалинского городского округа от 22.11.2018 года №224 «О внесении изменений в решение Думы Шалинского городского округа от 21.12.2017  № 138 «О бюджете Шалинского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», внести изменения в подпрограмму «Реализация основных направлений в строительном комплексе Шалинского городского округа до 2020 года», администрация Шалинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в постановление администрации Шалинского городского округа от 29 ноября 2015 года № 1176 «Об  утверждении  муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2020 года»:

1.1 В паспорте  муниципальной подпрограммы «Реализация основных направлений в строительном комплексе  Шалинского городского округа до 2020 года» строку «Объемы финансирования муниципальной подпрограммы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в следующей редакции:

| Объемы финансирования муниципальной подпрограммы по годам реализации, тыс. рублей | ВСЕГО: 76225,6 тысяч рублей в том числе: (по годам реализации) 2016 год – 31 413,2 тыс. руб.; 2017 год – 2870,1 тыс. руб.; 2018 год – 39 942,3 тыс. руб.; 2019 год – 1000,0 тыс. руб.; 2020 год – 1000,0 тыс. руб. из них: 1) федеральный бюджет – 0 тыс. рублей в том числе по годам: 2016 год – 0,00 тыс. руб.; 2017 год – 0,00 тыс. руб.; 2018 год – 0,00 тыс. руб.; 2019 год – 0,00 тыс. руб.; 2020 год – 0,00 тыс. руб. 2) областной бюджет – 49 846,6 тыс. рублей в том числе по годам: 2016 год – 28 803,6 тыс. руб.; 2017 год – 0,0 тыс. руб. 2018 год – 21 043 тыс. руб.; 2019 год – 0,0 тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб. 3) местный бюджет – 26 379 тыс. рублей в том числе по годам: 2016 год – 2 609,6 тыс. руб.; 2017 год – 2 870,1 тыс. руб.; 2018 год – 18 899,3 тыс. руб.; 2019 год – 1 000,0 тыс. руб.; 2020 год – 1 000,0 тыс. руб. |
| --- | --- |

- 1.2. Приложения №1, №2 к муниципальной подпрограмме Реализация основных направлений в строительном комплексе  Шалинского городского округа до 2020 года»  изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Шалинский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Шалинского городского округа.

3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Шалинского городского округа А.П. Зайцева.

Глава Шалинского городского округа		 		А.П. Богатырев

Приложение к постановлению

администрации Шалинского

городского округа

от                     года №

Приложение № 1

- к Подпрограмме   «Реализация основных

- направлений в строительном комплексе

- Шалинского городского округа до 2020 года»

- Цели, задачи, целевые показатели реализации подпрограммы

- «Реализация основных направлений в строительном комплексе Шалинского городского округа до 2020 года»

| № строки | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  | Источник значений показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по итогам 2016 года | по итогам 2017 года | по итогам 2018 года | по итогам 2019 года | по итогам 2020 года |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 |
|  | Цель 1 - Обеспечение населения Шалинского городского округа доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Подготовка и развитие территорий в целях жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадь территорий, для которых разработана документация по планировке территории | га | 81,6 | 152,9 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | Управление архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа |
|  | Задача 2. Создание условий для активного участия в жилищном строительстве жилищных некоммерческих объединений граждан и индивидуальных застройщиков |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество отмежеванных земельных участков | Ед. | 20 | 69 | 40 | 40 | 40 | Управление архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа |
|  | - Количество организованных и проведенных публичных торгов по продаже земельных участков, оценка земельных участков и подготовка технических условий | - Ед. | - 20 | - 5 | - - | - 4 | - 4 | Управление архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа |
|  | Задача 3. Развитие материальной базы органов местного самоуправления Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность закрепленных границ населенных пунктов, входящих в состав Шалинского городского округа | км | 30 | 4,3 | - | 2,2 | 2,2 | Управление архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа |
|  | Общая площадь приобретенных нежилых помещений для решения вопросов местного значения | кв.м. | - | - | 428,9 | - | - | Администрация Шалинского городского округа |
| Цель 2 - Развитие инфраструктуры образовательных учреждений и объектов в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 4. Формирование сети образовательных учреждений и объектов в сфере физической культуры и спорта с современной инфраструктурой, с материально-техническим обеспечением, соответствующим требованиям законодательства в сфере образования, способной удовлетворить образовательные потребности населения Шалинского городского округа. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество объектов в сфере дошкольного образования, строящихся | Ед. | 3 | 3 | 1 | - | - | Управление архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа |
| 12.1 | Количество объектов в сфере дошкольного образования, введенных в эксплуатацию | Ед. | - | 2 | 1 | - | - | Управление архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа |
|  | Количество объектов по которым разработана проектно-сметная документация и проведена ее государственная и ценовая экспертиза | Ед. | 1 | - | - | - | - | Управление архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа |
|  | Количество объектов в сфере физической культуры и спорта, по которым разработана проектно-сметная документация и проведена ее государственная и ценовая экспертиза | Ед. | 2 | - | - | - | - | Управление архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа |
| 15. | Количество объектов в сфере физической культуры и спорта, строящихся | Ед. | - | 1 | 1 | - | - | Управление архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа |
| 15.1 | Степень готовности объектов в сфере физической культуры и спорта, строящихся | % | - | 1,72 | 58,1 | - | - |  |
| 16. | Предоставление органам местного самоуправления, физическим и юридическим лицам достоверных сведений, необходимых для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности от количества поступивших обращений | процент | - | - | - | 100 | 100 | Управление архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа |
| 17 | Количество изъятых, выкупленных, земельных участков в границах городского округа | Ед. | - | - | - | 2 | 2 | Управление архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа |
| 18 | Доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки | % | - | - | - | 60 | 100 | Управление архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа |
| 19 | Количество земельных участков по которым проведен земельный контроль | Ед. | - | - | - | 50 | 50 | Управление архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа |

Приложение № 2

- к Подпрограмме   Реализация основных

- направлений в строительном комплексе

- Шалинского городского округа до 2020 года»

План мероприятий

по выполнению Подпрограммы

«Реализация основных направлений в строительном комплексе Шалинского городского округа до 2020 года»

| № строки | Наименование мероприятия / источник финансирования | Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | на 2016 год | на 2017 год | на 2018 год | на 2019 год | на 2020 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Всего по Подпрограмме в том числе: | 76 225,6 | 31413,2 | 2870,1 | 39 942,3 | 1000,0 | 1000,0 |  |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Областной бюджет | 49 846,6 | 28803,6 | - | 21 043 | - | - |  |
|  | Местный бюджет | 26 379 | 2609,6 | 2870,1 | 18 899,3 | 1000,0 | 1 000,0 |  |
|  | - Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | 69376,4 | 29297,4 | 1243,7 | 38 835,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Областной бюджет | 49846,6 | 28803,6 | - | 21 043 | - | - |  |
|  | Местный бюджет | 19 529,8 | 493,8 | 1243,7 | 17792,3 | - | - |  |
|  | Строительство зданий дошкольных образовательных учреждений | 28803,6 | 28803,6 | - | - | - | - | 13 |
|  | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Областной бюджет | 28803,6 | 28803,6 | - | - | - | - |  |
|  | Строительство здания ДОУ на 60 мест в п. Сарга | 16373,22 | - | 18,1 | 15 185,1 | - | - | 12 |
|  | Местный бюджет | 16373,22 | - | 18,1 | 15 185,1 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | - | - |  | - | - | - |  |
|  | Строительство здания ДОУ на 60 мест в д. Гора | 448,0 | - | 448,0 | - | - | - | 12.1 |
|  | Местный бюджет | 448,0 | - | 448,0 |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Строительство здания ДОУ на 60 мест в п. | 379,6 | - | 379,6 | - | - | - | 12.1 |
|  | Местный бюджет | 379,6 | - | 379,6 |  | - | - |  |
|  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Строительство спортивного зала для «Шалинская средняя общеобразовательная школа № 90»-«Вогульская средняя общеобразовательная школа» | 23 528,2 | - | 398,0 | 23 130,2 | - | - | 15 |
|  | Местный бюджет | 2838,0 | - | 398,0 | 2440,0 | - | - |  |
|  | Областной бюджет | 20 690,2 | - | - | 20 690,2 | - | - |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации, проведение ее государственной и ценовой экспертизы на завершение строительства объекта незавершенного строительства в п. Шамары, ул. Первомайская,31 | 493,8 | 493,8 | - | - | - | - | 13 |
|  | Местный бюджет | 493,8 | 493,8 | - | - | - | - |  |
|  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации, проведение ее государственной и ценовой экспертизы | 20,0 | - | - | 20,0 | - | - | 14 |
|  | Местный бюджет | 20,0 | - | - | 20,0 | - | - |  |
|  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Приобретение нежилых помещений для решения вопросов местного значения | 500,0 | - | - | 500,0 | - | - | 10 |
|  | Местный бюджет | 147,2 | - | - | 147,2 | - | - |  |
|  | Областной бюджет | 352,8 | - | - | 352,8 | - | - |  |
|  | - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе | 5 510,8 | 1365,2 | 1398,6 | 1107,0 | 820,0 | 820,0 |  |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Местный бюджет | 5 510,8 | 1365,2 | 1398,6 | 1107,0 | 820,0 | 820,0 |  |
|  | Разработка (корректировка) документов территориального планирования, всего в том числе: | 1159,3 | 159,9 | 299,7 | 299,7 | 200,0 | 200,0 | 4 |
|  | Местный бюджет | 1159,3 | 159,9 | 299,7 | 299,7 | 200,0 | 200,0 |  |
|  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Подготовка проектов планировки и межевания для строительства малоэтажной жилой застройки, всего, в том числе: | 440,0 | 140,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 4,6 |
|  | Местный бюджет | 440,0 | 140,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Проведение землеустроительных работ по установке территориальных зон в населенных пунктах входящих в состав ШГО | 2304,8 | 498,6 | 1098,9 | 707,3 | - | - | 6,18 |
|  | Местный бюджет | 2304,8 | 498,6 | 1098,9 | 707,3 | - | - |  |
|  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации и проведение ее государственной и ценовой экспертизы по вновь строящимся объектам в сфере физической культуры и спорта | 566,7 | 566,7 | - | - | - | - | 14 |
|  | Местный бюджет | 566,7 | 566,7 | - | - | - | - |  |
|  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Мероприятия по проведению работ по описанию местоположения границ территориальных зон и (или) населенных пунктов входящих в состав Шалинского ГО | 1040,0 | - | - | - | 520,0 | 520,0 | 18 |
|  | Местный бюджет | 1040,0 | - | - | - | 520,0 | 520,0 |  |
|  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| - - | - Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие нужды всего в том числе: | 1518,4 | 750,6 | 227,8 | 0,0 | 180,0 | 180,0 |  |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Местный бюджет | 1518,4 | 750,6 | 227,8 | - | 180,0 | 180,0 |  |
|  | Организация и проведение публичных торгов по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков, а также подготовка земельных участков, оценка всего, в том числе: | 200,0 | 112,0 | 28,0 | - | 20,0 | 20,0 | 7 |
|  | Местный бюджет | 200,0 | 112,0 | 28,0 | - | 20,0 | 20,0 |  |
|  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Закрепление в натуре границ населенных пунктов, входящих в состав Шалинского городского округа с проектом, всего, в том числе: | 1038,4 | 638,6 | 199,8 | - | 100,0 | 100,0 | 9 |
|  | Местный бюджет | 1038,4 | 638,6 | 199,8 | - | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности сельских населенных пунктов, всего, в том числе | 40,0 | - | - | - | 20,0 | 20,0 | 16 |
|  | Местный бюджет | 40,0 | - | - | - | 20,0 | 20,0 |  |
|  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах городского округа, всего, в том числе: | 60,0 | - | - | - | 20,0 | 20,0 | 17 |
|  | Местный бюджет | 60,0 | - | - | - | 20,0 | 20,0 |  |
|  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Мероприятия по осуществлению земельного контроля за использованием земель городского округа | 40,0 | - | - | - | 20,0 | 20,0 | 19 |
|  | Местный бюджет | 40,0 | - | - | - | 20,0 | 20,0 |  |
|  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  |