Подпрограмма

«Реализация основных направлений в строительном комплексе Шалинского городского округа до 2026 года»

муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2026 года»

Паспорт

Подпрограммы  «Реализация основных направлений в строительном комплексе Шалинского городского округа до 2026 года»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление архитектуры, градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа |
| --- | --- |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022 - 2026 годы |
| Цели и задачи подпрограммы | Цель муниципальной подпрограммы: 1. Обеспечение населения Шалинского городского округа доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья. Задачи муниципальной подпрограммы: 1. Подготовка и развитие территорий в целях жилищного строительства; 2. Создание условий для активного участия в жилищном строительстве жилищных некоммерческих объединений граждан и индивидуальных застройщиков; 3. Осуществление градостроительной деятельности в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления. |
| Перечень основных целевых показателей подпрограммы | 1. Количество населенных пунктов, по которым внесены изменения в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки; 2. Количество земельных участков внесенных в ЕГРН в текущем году; 3. Количество внесенных изменений в установленные правилами землепользования и застройки территориальные зоны, сведения о границах которых внесены в ЕГРН; 4. Процент выполнения комплекса проектных работ по объекту газификация пгт. Шаля; 4.1. Процент выполнения по строительству объекта «Пункт регазификации СПГ №1 в пгт. Шаля»; 5. Процент выполнения комплекса проектных работ по объекту Строительство очистных сооружений; 6. Образуемая площадь земельных участков; 7. Количество разработанных проектов по изменению и установлению границ лесопарковых зон, вошедших в границы населенных пунктов Шалинского городского округа; 8. Количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечено оборудование спортивных площадок; 9. Процент выполнения комплекса проектных работ по капитальному ремонту объекта «Здание начальной школы МБОУ» Шалинская СОШ № 45», расположенного по адресу: пгт. Шаля, ул. Энгельса, 54 Шалинского района Свердловской области; 10. Процент выполнения комплексных инженерных изысканий, разработка проектно- сметной документации и проведение ее государственной экспертизы на работы по газификации пгт. Шаля; 11. Процент выполнения проектно-сметной документации, проведение ее государственной и ценовой экспертизы по обеспечению мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях; 12. Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания 13.Процент выполнения Процент выполнения комплексных инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации и проведение ее государственной экспертизы по объекту «Капитальный ремонт здания филиала МБОУ «Шалинская СОШ № 45» - «Сылвинская СОШ»» |
| Объемы финансирования муниципальной подпрограммы по годам реализации, тыс. рублей | ВСЕГО: 715 458 836,23 рублей в том числе: (по годам реализации) 2022 год – 32 869 859,70 руб.; 2023 год – 33 402 006,00 руб.; 2024 год – 208 335 450,53 руб.; 2025 год – 313 897 500,00 руб.; 2026 год – 126 954 020,00 руб. из них: 1) федеральный бюджет – 333 206,00 рублей в том числе по годам: 2022 год – 0,0руб.; 2023 год – 333 206,00 руб.; 2024 год – 0,0 руб.; 2025 год – 0,0 руб.; 2026 год – 0,0 руб. 2) областной бюджет – 554 472 070,00 рублей в том числе по годам: 2022 год – 11 454 070,00 руб.; 2023 год – 30 882 800,00 руб. 2024 год – 200 000 000,00 руб.; 2025 год – 312 135 200,00 руб.; 2026 год – 0,0 руб. 3) местный бюджет – 160 653 560,23 рублей в том числе по годам: 2022 год – 21 415 789,70 руб.; 2023 год – 2 186 000,00 руб.; 2024 год – 8 335 450,53 руб.; 2025 год – 1 762 300,00 руб.; 2026 год – 126 954 020,00 руб. |
| Адрес размещения подпрограммы в сети интернет | Официальный сайт администрации Шалинского городского округа: www.shalya.ru |

Раздел 1. Характеристика и анализ проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма  «Реализация основных направлений в строительном комплексе Шалинского городского округа до 2026 года»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом Российской Федерации наличие документации по планировке территории является основополагающим условием для предоставления земельных участков для строительства. Разработка документации по планировке территории должна проходить опережающими темпами для обеспечения условий последующего предоставления земельных участков под объекты жилищно-гражданского строительства, в том числе и с подготовкой топографических карт масштабов 1:500 - 5000, как основы для разработки документации по планировке территории.

В 2012-2013 годах разработаны и утверждены Решением Думы Шалинского городского округа № 97, 98 от 27.12.2012г. и №105 от 31.01.2013г:

-   Генеральный план Шалинского городского округа;

-  Генеральные планы Шалинского городского округа применительно к территориям 38 населенных пунктов;

-     Правила землепользования и застройки Шалинского городского округа;

- Схемы градостроительного зонирования и градостроительные регламенты применительно к территориям населенных пунктов;

В целях развития жилищного строительства необходима своевременная подготовка документации по планировке и межеванию территорий, как одно из основных условий для формирования и предоставления земельных участков под объекты жилищно-гражданского строительства. Вопрос активизации жилищного строительства тесно связан с вовлечением в оборот земельных участков. Мероприятия программы по развитию территорий жилищного строительства предусматривают обустройство земельных участков, предназначенных для массового жилищного строительства, объектами коммунальной инфраструктуры, в том числе земельных участков, вовлекаемых в оборот во взаимодействии с Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства (далее - Фонд «РЖС») во исполнение Федерального закона от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства». В соответствии с областным законодательством, принятым во исполнение Федерального закона от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства», проводится работа по организации аукционов по предоставлению бесплатно для жилищного строительства земельных участков Фонда «РЖС» застройщикам, предложившим в отношении заранее установленного объема жилья на земельном участке максимальное снижение цены реализации жилья от цены жилья экономического класса.

В рамках реализации Закона Свердловской области от 07 июля 2004 года  №18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области», граждане, постоянно проживающие на территории Свердловской области, имеют право на приобретение в собственность однократно бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства. На 01.10.2023 год по данной программе состоят в очереди 45 граждан и семей:

- общая очередь (одинокие родители, ветераны боевых действий, нуждающиеся в жилых помещениях, молодые семьи) – 25 семей;

- первоочередное право (инвалиды и семьи, имеющие в своем составе инвалидов, военнослужащие) – 3 человека;

- внеочередное право (многодетные семьи (имеющие трех и более детей), граждане, получившие дозу облучения, получившие или перенесшие лучевую болезнь, переселенцы из зон отчуждения и т.д.) – -- семьи;

За период 2022 год выдано однократно бесплатно в собственность 14 земельных участков, за период 2023 года по состоянию на 01.10.2023 год – 1 земельный участок. В 2023-2026 г.г. планируется дальнейшее обеспечение очередников земельными участками.

Малоэтажное жилищное строительство включает в себя строительство  объектов не только жилого, но и  объектов социального, бытового назначения,  инженерной и транспортной инфраструктуры. В целях развития инфраструктуры образовательных организаций и объектов в сфере физической культуры и спорта, наибольшее внимание уделяется строительству и капитальным ремонтам общеобразовательных учреждений и объектов в сфере физической культуры и спорта, подготовке проектно-сметной документации на капитальное строительство общеобразовательных учреждений, спортивных залов и плоскостных сооружений.

Одним из пунктов общей концепции укрепления и развития экономики пгт. Шаля является развитие инженерной инфраструктуры, в том числе газификация жилых и общественных зданий территории Шалинского городского округа.

26 апреля 2021 года получено положительное заключение №66-1-1-3-020395-2021  ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» по объекту повторной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий «Пункт регазификации СПГ № 1 Шалинский городской округ в пгт. Шаля, расположенного по адресу: Свердловская область, Шалинский городской округ, пгт. Шаля, ул. Орджоникидзе, № 67».

В 2023 году заключен муниципальный контракт на строительство объекта «Пункт регазификации СПГ № 1 Шалинский городской округ в пгт. Шаля, расположенного по адресу: Свердловская область, Шалинский городской округ, пгт. Шаля, ул. Орджоникидзе, № 67».

На 2024 год планируется выполнение  комплексных инженерных изысканий, разработка проектно- сметной документации  и проведение ее государственной экспертизы на работы по газификации пгт. Шаля.

Заключен контракт по разработке проектно-сметной документации, проведение ее государственной и ценовой экспертизы по обеспечению мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях.

Заключен контракт на выполнение комплексных инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации и проведение ее государственной экспертизы по объекту «Капитальный ремонт здания филиала МБОУ «Шалинская СОШ № 45» - «Сылвинская СОШ»».

На 2024 год запланировано реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования.

Таким образом, муниципальная подпрограмма представляет собой  ряд приоритетных мероприятий, нацеленных на повышение качества жизни населения, а также для обеспечения комфортного и современного общеобразовательного процесса обучения и спортивного развития учащихся.

Раздел 2.  Цели, задачи и целевые показатели реализации

Подпрограммы  «Реализация основных направлений в строительном комплексе Шалинского городского округа до 2026 года»

Цели, задачи и плановые значения целевых показателей подпрограммы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.

Эффективность реализации Подпрограммы, оценка достижения целей, выполнения задач и мероприятий Подпрограммы оценивается целевыми показателями и индикаторами, которые приведены в Приложении 1 к настоящей подпрограмме. Значения целевых показателей и индикаторов ежегодно уточняются с учетом выделяемых на реализацию Подпрограммы финансовых средств.

- Раздел 3. План мероприятий по выполнению

Подпрограммы  «Реализация основных направлений в строительном комплексе Шалинского городского округа до 2026 года»

Управление архитектуры, градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа, как ответственный исполнитель муниципальной программы, осуществляет следующие функции:

1) осуществляет текущее управление реализацией муниципальной программы;

2) обеспечивает разработку, реализацию и утверждение муниципальной программы, внесение изменений в муниципальную программу;

3) обеспечивает достижение целей и задач, предусмотренных муниципальной программой, утвержденных значений целевых показателей;

4) осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы;

5) формирует и направляет отчеты о реализации муниципальной программы ежеквартально после окончания отчетного периода в отдел экономики администрации Шалинского городского округа;

6) обеспечивает эффективное использование средств местного бюджета, выделяемых на реализацию муниципальной программы;

7) осуществляет функции муниципального заказчика товаров, работ, услуг, приобретение, выполнение или оказание которых необходимо для реализации муниципальной программы.

План мероприятий приведен в приложении № 2 к подпрограмме.

Приложение №1

к проекту постановлению администрации

Шалинского городского округа

от   «    »                2023 г. №

- Цели, задачи, целевые показатели реализации подпрограммы

- «Реализация основных направлений в строительном комплексе Шалинского городского округа до 2026 года»

| № строки | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  | Источник значений показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по итогам 2022 года | по итогам 2023 года | по итогам 2024 года | по итогам 2025 года | по итогам 2026 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 |
| Цель 1 – Обеспечение населения Шалинского городского округа доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Подготовка и развитие территорий в целях жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество населенных пунктов, по которым внесены изменения в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки | Ед. | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | Управление архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа |
| Задача 2. Создание условий для активного участия в жилищном строительстве жилищных некоммерческих объединений граждан и индивидуальных застройщиков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 3 | Количество земельных участков внесенных в ЕГРН в текущем году | Ед. | 29 | 17 | 17 | 17 | 17 | Управление архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа, Администрация Шалинского городского округа |
| Задача 3. Осуществление градостроительной деятельности в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество внесенных изменений в установленные правилами землепользования и застройки территориальные зоны, сведения о границах которых внесены в ЕГРН | ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Управление архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа, Администрация Шалинского городского округа |
| 4. | Процент выполнения комплекса проектных работ по объекту Газификация пгт. Шаля | % | 100 | - | - | - | - | Управление архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа, Администрация Шалинского городского округа |
| 4.1. | Процент выполнения по строительству объекта «Пункт регазификации СПГ №1 в пгт. Шаля» | % | - | 4,62 | 29,91 | 46,67 | 18,80 | Управление архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа, Администрация Шалинского городского округа |
| 5. | Процент выполнения комплекса проектных работ по объекту Строительство очистных сооружений | % | 100 | - | - | - | - | Управление архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа, Администрация Шалинского городского округа |
| 6. | Образуемая площадь земельных участков | га | 502,5 | - | - | - | - | Управление архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа, Администрация Шалинского городского округа |
| 7. | Количество разработанных проектов по изменению и установлению границ лесопарковых зон, вошедших в границы населенных пунктов Шалинского городского округа | Ед. | - | 1 | - | - | - | Управление архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа |
| 8. | Количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечено оборудование спортивных площадок | Ед. | 1 | - | - | - | - | Управление архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа, Администрация Шалинского городского округа |
| 9 | Процент выполнения комплекса проектных работ по капитальному ремонту объекта «Здание начальной школы МБОУ» Шалинская СОШ № 45», расположенного по адресу: пгт. Шаля, ул. Энгельса, 54 Шалинского района Свердловской области | % | 100 | - | - | - | - | Управление архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа, Администрация Шалинского городского округа |
| 10 | Процент выполнения комплексных инженерных изысканий, разработка проектно- сметной документации и проведение ее государственной экспертизы на работы по газификации пгт. Шаля | % | - | - | 100 | - | - | Управление архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа, Администрация Шалинского городского округа |
| 11 | Процент выполнения проектно-сметной документации, проведение ее государственной и ценовой экспертизы по обеспечению мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях | % | - | 100 | - | - | - | Управление архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа, Администрация Шалинского городского округа |
| 12 | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания | Ед. | - | - | 1 | - | - | Управление архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа, Администрация Шалинского городского округа |
| 13 | Процент выполнения комплексных инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации и проведение ее государственной экспертизы по объекту «Капитальный ремонт здания филиала МБОУ «Шалинская СОШ № 45» - «Сылвинская СОШ»» | % | - | 100 | - | - | - | Управление архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа, Администрация Шалинского городского округа |

Приложение №2

к постановлению администрации

Шалинского городского округа

от «    »              2023 г. №

План мероприятий

по выполнению Подпрограммы

«Реализация основных направлений в строительном комплексе Шалинского городского округа до 2026 года»

| № строки | Наименование мероприятия / источник финансирования | Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспечения, рублей |  |  |  |  |  | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | на 2022 год | на 2023 год | на 2024 год | на 2025 год | на 2026 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Всего по Подпрограмме в том числе: | 715 458 836,23 | 32 869 859,70 | 33 402 006,00 | 208 335 450,53 | 313 897 500,00 | 126 954 020,00 |  |
|  | Федеральный бюджет | 333 206,00 | - | 333 206,00 | - | - | - |  |
|  | Областной бюджет | 554 472 070,00 | 11 454 070,00 | 30 882 800,00 | 200 000 000,00 | 312 135 200,00 | - |  |
|  | Местный бюджет | 160 653 560,23 | 21 415 789,70 | 2 186 000,00 | 8 335 450,53 | 1 762 300,00 | 126 954 020,00 |  |
| - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе | 715 458 836,23 | 32 869 859,70 | 33 402 006,00 | 208 335 450,53 | 313 897 500,0 | 126 954 020,00 |  |
|  | Федеральный бюджет | 333 206,00 | - | 333 206,00 | - | - | - |  |
|  | Областной бюджет | 554 472 070,00 | 11 454 070,00 | 30 882 800,00 | 200 000 000,00 | 312 135 200,00 | - |  |
|  | Местный бюджет | 160 653 560,23 | 21 415 789,70 | 2 186 000,00 | 8 335 450,53 | 1 762 300,00 | 126 954 020,00 |  |
|  | Подготовка проекта внесения изменений в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки Шалинского городского округа | 4 763 000,00 | 2 194 500,0 | 699 500,00 | 623 000,00 | 623 000,00 | 623 000,00 | 1 |
|  | Местный бюджет | 3 798 000,00 | 1 229 500,00 | 699 500,00 | 623 000,00 | 623 000,00 | 623 000,00 |  |
|  | Областной бюджет | 965 000,00 | 965 000,00 | - | - | - | - |  |
|  | Межевание земельных участков | 863 473,11 | 263 807,11 | 149 666,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 2 |
|  | Местный бюджет | 863 473,11 | 263 807,11 | 149 666,00 | 150 000,00 | 150 000,0 | 150 000,00 |  |
|  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон населенных пунктов и внесение сведений о границах территориальных зон в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности Свердловской области | 350 000,00 | - | 200 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 3 |
|  | Местный бюджет | 350 000,00 | - | 200 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
|  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Выполнение комплексных инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации и проведение ее государственной экспертизы на работы по газификации пгт.Шаля | 5 808 072,63 | 5 808 072,63 | - | - | - | - | 4 |
|  | Местный бюджет | 5 808 072,63 | 5 808 072,63 | - | - | - | - |  |
|  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Строительство пункта регазификации СПГ №1 Шалинский городской округ в пгт. Шаля, расположенного по адресу: Свердловская область, Шалинский городской округ, пгт. Шаля, ул. Орджоникидзе, №67 | 670 783 220,00 | - | 30 975 800,00 | 200 601 900,00 | 313 074 500,00 | 126 131 020,00 | 4.1 |
|  | Местный бюджет | 127 765 220,00 | - | 93 000,00 | 601 900,00 | 939 300,00 | 126 131 020,00 |  |
|  | Областной бюджет | 543 018 000,00 | - | 30 882 800,00 | 200 000 000,00 | 312 135 200,00 | - |  |
|  | Выполнение комплексных инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации и проведение ее государственной экспертизы по строительству очистных сооружений в пгт.Шаля | 4 354 432,44 | 4 354 432,44 | - | - | - | - | 5 |
|  | Местный бюджет | 4 354 432,44 | 4 354 432,44 | - | - | - | - |  |
|  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ | 743 180,00 | 409 640,00 | 333 540,00 | - | - | - | 6 |
|  | Местный бюджет | 41 304,00 | 40 970,00 | 334,00 | - | - | - |  |
|  | Областной бюджет | 368 670,00 | 368 670,00 | - | - | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет | 333 206,00 | 333 206,00 | 333 206,00 |  |  |  |  |
|  | Подготовка проектной документации по изменению и установлению границ лесопарковых зон, вошедших в границы населенных пунктов Шалинского городского округа | 173 500,00 | - | 173 500,00 | - | - | - | 7 |
|  | Местный бюджет | 173 500,00 | - | 173 500,00 | - | - | - |  |
|  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях | 19 307 338,90 | 19 307 338,90 | - | - | - | - | 8 |
|  | Местный бюджет | 9 186 938,90 | 9 186 938,90 | - |  | - | - |  |
|  | Областной бюджет | 10 120 400,00 | 10 120 400,00 | - | - | - | - |  |
|  | Разработка проектной документации, проведение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта по объекту «Здание начальной школы МБОУ»Шалинская СОШ № 45», расположенного по адресу: пгт. Шаля, ул. Энгельса,54 Шалинского района Свердловской области | 532 068,62 | 532 068,62 | - | - | - | - | 9 |
|  | Местный бюджет | 532 068,62 | 532 068,62 | - | - | - | - |  |
|  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Выполнение комплексных инженерных изысканий, разработка проектно- сметной документации и проведение ее государственной экспертизы на работы по газификации пгт. Шаля | 3 368 660,53 | - | - | 3 368 660,53 | - | - | 10 |
|  | Местный бюджет | 3 368 660,53 | - | - | 3 368 660,53 | - | - |  |
|  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации, проведение ее государственной и ценовой экспертизы по обеспечению мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях | 310 000,00 | - | 310 000,00 | - | - | - | 11 |
|  | Местный бюджет | 310 000,00 | - | 310 000,00 | - | - | - |  |
|  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| 44. | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | 3 541 890,00 | - | - | 3 541 890,00 | - | - | 12 |
| 45. | Местный бюджет | 3 541 890,00 | - | - | 3 541 890,00 | - | - |  |
| 46. | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| 47. | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| 48. | Выполнение комплексных инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации и проведение ее государственной экспертизы по объекту «Капитальный ремонт здания филиала МБОУ «Шалинская СОШ № 45» - «Сылвинская СОШ»» | 560 000,00 | - | 560 000,00 | - | - | - | 13 |
| 49 | Местный бюджет | 560 000,00 | - | 560 000,00 | - | - | - |  |
| 50 | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| 51 | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |