ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от__________  2023 года  № ____

пгт. Шаля

О внесении изменений в муниципальную подпрограмму «Развитие жилищно–коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Шалинском городском округе до 2026 года», утвержденную постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа

до 2026 года»

В целях подготовки проекта Бюджета Шалинского городского округа на 2024-2026 гг., во исполнение постановления администрации Шалинского городского округа от 14.06.2023 г. № 278 «Об утверждении Плана мероприятий по составлению проекта бюджета Шалинского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», руководствуясь постановлением администрации Шалинского городского округа от 04.09.2023 года № 423 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ (подпрограмм) Шалинского городского округа», администрация Шалинского городского округа,

- ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную подпрограмму «Развитие жилищно–коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Шалинском городском округе до 2026 года», утвержденную постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2026 года»:

  - Паспорт муниципальной подпрограммы «Развитие жилищно–коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Шалинском городском округе до 2026 года», изложить в следующей редакции:

| - Ответственный исполнитель | Администрация Шалинского городского округа |
| --- | --- |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022 – 2026 годы |
| Цели и задачи подпрограммы | Целями подпрограммы являются: 1. Повышение безопасности, качества проживания населения за счет развития и модернизации объектов инженерной инфраструктуры населенных пунктов. Обеспечение надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры. 2. Обеспечение благоустроенным жильем жителей Шалинского городского округа, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 3. Улучшение экологической ситуации и безопасности для проживания населения Шалинского городского округа. Задачами подпрограммы являются: 1. Снижение физического и морального износа коммунальных сетей. 2. Повышение надежности работы систем тепло-, водо-, электро- снабжения, водоотведения округа. 3. Обеспечение жилыми помещениями граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий. 4. Выполнение мероприятий по развитию и модернизации объектов внешнего благоустройства муниципальной собственности. 5. Ликвидация несанкционированных свалок |
| Перечень основных целевых показателей подпрограммы | 1. Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения 2. Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения 3. Количество установленных водогрейных котлов 4. Количество замененных электронасосных агрегатов 5. Количество котельных, обеспеченных стационарными резервными источниками электроснабжения 6. Количество граждан в с. Роща, д. Коптело – Шамары обеспеченных питьевой водой нормативного качества 7. Количество жилых помещений, домохозяйств обеспеченных холодным водоснабжением 8. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 9. Количество расселенных жилых помещений многоквартирных домов признанных аварийными 10. Количество переселенных граждан из жилых помещений 11. Площадь расселенных жилых помещений 12. Площадь снесенных аварийных домов 13. Протяженность освещенных частей улиц, проездов населенных пунктов Шалинского городского округа 14. Удаление аварийных и естественно усохших деревьев 15. Доля кладбищ от общего количества кладбищ Шалинского городского округа, в отношении которых проводятся работы по содержанию 16. Количество проведенных мероприятий по обустройству и содержанию зон отдыха 17. Количество разработанной проектно – сметной документации по благоустройству зоны отдыха 18. Доля благоустроенных территорий и территории, находящиеся на содержании 19. Объем отходов, направленных на переработку, захоронение 20. Количество обустроенных контейнерных площадок 21. Доля контейнерных площадок, отвечающих требованиям санитарного законодательства 22. Количество приобретенных контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов 23. Ликвидация борщевика Сосновского 24. Приведение в порядок воинских захоронений |

| Объемы финансирования по годам реализации, рублей | Всего 226 116 597,11 в том числе: 2022 год – 29 158 838,32 2023 год – 67 833 358,79 2024 год – 48 412 800,00 2025 год – 40 355 800,00 2026 год – 40 355 800,00 Федеральный бюджета: 1 144 500,00 2022 год – 1 144 500,00 2023 год – 0,00 2024 год – 0,00 2025 год – 0,00 2026 год – 0,00 Областной бюджет: 1 824 327,14 2022 год – 0,00 2023 год – 1 824 327,14 2024 год – 0,00 2025 год – 0,00 2026 год – 0,00 Фонд содействия реформированию жилищно – коммунального хозяйства: 28 277 070,74 2022 год – 0,00 2023 год – 28 277 070,74 2024 год – 0 2025 год – 0 2026 год – 0 Местный бюджет: 194 870 699,23 2022 год – 28 014 338,32 2023 год – 37 731 960,91 2024 год – 48 412 800,00 2025 год – 40 355 800 ,00 2026 год – 40 355 800,00 |
| --- | --- |

  - Приложение № 1 и № 2 к муниципальной подпрограмме «Развитие жилищно–коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Шалинском городском округе до 2026 года» изложить в новой редакции (прилагается).

- Опубликовать настоящее Постановление в газете "Шалинский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Шалинского городского округа.

- Контроль за исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – начальника отдела администрации Шалинского городского округа В.С. Шмырин.

Глава Шалинского городского округа 		                     А.П. Богатырев

Приложение 1

- к муниципальной подпрограмме

- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства

- и повышение энергетической эффективности

- в Шалинском городском округе

- до 2026 года»

- Цели, задачи, целевые показатели реализации муниципальной подпрограммы

- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Шалинском городском округе  до 2026 года»

| № строки | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  | Источник значений показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по итогам 2022 года | по итогам 2023 года | по итогам 2024 года | по итогам 2025 года | по итогам 2026 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел 1. Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1. Обеспечение надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры Задача 1. Снижение физического и морального износа коммунальных объектов и сетей. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения | км. | 0,162 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | Администрация Шалинского городского округа организации ЖКХ |
|  | Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения | км. | 5,2 | 4,55 | 0 | 0 | 0 | Администрация Шалинского городского округа организации ЖКХ |
|  | Количество установленных водогрейных котлов | шт. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Администрация Шалинского городского округа организации ЖКХ |
| Задача 2 Повышение надежности работы систем тепло-, водо-, электро- снабжения, водоотведения округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество замененных электронасосных агрегатов | шт. | 19 | 20 | 10 | 10 | 10 | Администрация Шалинского городского округа организации ЖКХ |
|  | Количество котельных, обеспеченных стационарными резервными источниками электроснабжения | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Шалинского городского округа организации ЖКХ |
|  | Численность населения, для которого улучшится качество услуг (водоснабжение) в том числе: - пгт. Шаля - п. Сарга - с. Роща - п. Коптело - Шамары | чел. | 0 | 342 187 155 | 737 598 139 | 0 | 0 | Администрация Шалинского городского округа организации ЖКХ |
|  | Количество жилых помещений, домохозяйств обеспеченных холодным водоснабжением | шт. | 6 302 | 6 302 | 6 302 | 6 302 | 6 302 | Администрация Шалинского городского округа организации ЖКХ |
|  | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения | % | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Администрация Шалинского городского округа организации ЖКХ |
| Задача 2 Повышение надежности работы систем тепло-, водо-, электро- снабжения, водоотведения округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 2. Обеспечение благоустроенным жильем жителей Шалинского городского округа, нуждающихся в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение жилыми помещениями малоимущих граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество расселенных жилых помещений многоквартирных домов признанных аварийными | ед. | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | Администрация Шалинского городского округа |
|  | Количество переселенных граждан из жилых помещений многоквартирных домов признанных аварийными | чел. | 6 | 2 | 21 | 0 | 0 | Администрация Шалинского городского округа |
|  | Площадь расселенных жилых помещений | м2 | 195,9 | 40,8 | 364,6 | 0 | 0 | Администрация Шалинского городского округа |
|  | Площадь снесенных аварийных домов | м2 | 0 | 0 | 511,7 | 0 | 0 | Администрация Шалинского городского округа |
| Цель 2. Улучшение экологической ситуации и безопасности проживания населения Шалинского городского округа Задача 3. Выполнение мероприятий по развитию и модернизации объектов внешнего благоустройства муниципальной собственности Задача 4. Ликвидация несанкционированных свалок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность освещенных частей улиц, проездов населенных пунктов Шалинского городского округа | км | 312,209 | 312,209 | 312,209 | 312,209 | 312,209 | Постановление администрации Шалинского городского округа № 593 от 9.06.2016 года «О присвоении индификационных номеров и утверждения перечня автомобильных дорог общего пользования, относящихся к собственности Шалинского городского округа, предназначенных для решения вопросов местного значения» |
|  | Удаление аварийных и естественно усохших деревьев | Ед. | 15 | 97 | 97 | 97 | 97 | Отчеты глав сельских и поселковых администраций |
|  | Доля кладбищ от общего количества кладбищ на территории Шалинского городского округа, в отношении которых проводятся работы по содержанию | % | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | Отчеты глав сельских и поселковых администраций |
|  | Количество проведенных мероприятий по обустройству и содержанию зон отдыха | ед. | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | Отчеты глав сельских и поселковых администраций |
|  | Количество разработанной проектно – сметной документации по благоустройству зон отдыха | ед. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Шалинского городского округа |
|  | Доля благоустроенных территорий и территории, находящихся на содержании | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отчеты глав сельских и поселковых администраций |
|  | Объем отходов, направленных на переработку, захоронение | м3 | 548 | 124,91 | 0 | 0 | 0 | Отчеты глав сельских и поселковых администраций |
|  | Количество обустроенных контейнерных площадок | ед. | 16 | 6 | 6 | 5 | 5 | Данные администрации Шалинского городского округа |
|  | Доля контейнерных площадок, отвечающих требованиям санитарного законодательства | % | 90 | 94 | 98 | 98 | 99 | Отчеты глав сельских и поселковых администраций |
|  | Количество приобретенных контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов | шт. | 78 | 0 | 20 | 0 | 0 | Администрация Шалинского городского округа |
|  | Ликвидация борщевика Сосновского | га | 2 | 2,1 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | Администрация Шалинского городского округа |
|  | Приведение в порядок воинских захоронений | шт. | - | - | 10 | - | - | Отчеты глав сельских и поселковых администраций |

Приложение 2

- к муниципальной подпрограмме

- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства

- и повышение энергетической эффективности

- в Шалинском городском округе

- до  2026 года»

- План мероприятий по выполнению муниципальной подпрограммы

- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Шалинском городском округе до 2026 года»

| № строки | Наименование мероприятия / источник финансирования | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, рублей |  |  |  |  |  |  |  | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2022год | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  |
| Всего по подпрограмме, в том числе: |  | 226 116 597,11 | 29 158 838,32 | 67 833 358,79 | 48 412 800,00 |  | 40 355 800,00 |  | 40 355 800,00 |  |  |
| Федеральный бюджет |  | 1 144 500,00 | 1 144 500,00 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Областной бюджет |  | 1 824 327,14 | 0 | 1 824 327,14 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Фонд содействия реформированию жилищно – коммунального хозяйства |  | 28 277 070,74 | 0 | 28 277 070,74 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Местный бюджет |  | 194 870 699,23 | 28 014 338,32 | 37 731 960,91 | 48 412 800,00 |  | 40 355 800,00 |  | 40 355 800,00 |  |  |
| Раздел 1. Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по разделу 1. в том числе: |  | 85 140 445,32 | 12 712 854,93 | 25 564 590,39 | 15 621 000,00 |  | 15 621 000,00 |  | 15 621 000,00 |  |  |
| Местный бюджет |  | 85 140 445,32 | 12 712 854,93 | 25 564 590,39 | 15 621 000,00 |  | 15 621 000,00 |  | 15 621 000,00 |  |  |
| Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1 | Строительство и ремонт тепловых сетей, котельных, выполнение строительно-монтажных работ по устройству контура заземления котельных | 2 501 741,89 | 1 765 744,89 | 735 997,00 | 1 671 000,00 |  | 1 671 000,00 |  | 1 671 000,00 | 1 |  |
| 2 | Местный бюджет | 2 501 741,89 | 1 765 744,89 | 735 997,00 | 1 671 000,00 |  | 1 671 000,00 |  | 1 671 000,00 |  |  |
| 3 | Строительство и ремонт водопроводных сетей, водонапорных башен | 9 755 271,01 | 1 404 796,00 | 5 350 475,01 | 1 000 000,00 |  | 1 000 000,00 |  | 1 000 000,00 | 2,4,6 |  |
| 4 | Местный бюджет | 9 755 271,01 | 1 404 796,00 | 5 350 475,01 | 1 000 000,00 |  | 1 000 000,00 |  | 1 000 000,00 |  |  |
| 5 | Разработка проектно – сметной документации, проведение ее государственной и ценовой экспертизы по объектам коммунального хозяйства | 236 000,00 | 0 | 236 000,00 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |
| 6 | Местный бюджет | 236 000,00 | 0 | 236 000,00 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 7 | Приобретение и монтаж водогрейных котлов с дополнительным оборудованием для комплектации | 5 638 133,19 | 2 051 186,81 | 736 946,38 | 950 000,00 |  | 950 000,00 |  | 950 000,00 | 3 |  |
| 8 | Местный бюджет | 5 638 133,19 | 2 051 186,81 | 736 946,38 | 950 000,00 |  | 950 000,00 |  | 950 000,00 |  |  |
| 9 | Приобретение и замена оборудования в сфере коммунального хозяйства (РИЭС) | 1 486 392,33 | 1 486 392,33 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 |  |
| 10 | Местный бюджет | 1 486 392,33 | 1 486 392,33 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 11 | Организация в границах городского округа водоснабжения населения | 54 127 205,32 | 6 004 734,90 | 12 122 470,42 | 12 000 000,00 |  | 12 000 000,00 |  | 12 000 000,00 | 7 |  |
| 12 | Местный бюджет | 54 127 205,32 | 6 004 734,90 | 12 122 470,42 | 12 000 000,00 |  | 12 000 000,00 |  | 12 000 000,00 |  |  |
| 13 | Капитальный ремонт участков водопроводной сети: в п. Сарга по ул. 8 Марта, ул. Советская, ул. Некрасова, ул. Механизаторов | 2 271 900,00 | 0 | 2 271 900,00 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6,8 |  |
| 14 | Местный бюджет | 2 271 900,00 | 0 | 2 271 900,00 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 15 | Капитальный ремонт участков водопроводной сети: в пгт. Шаля по ул. Ленина, ул. Марата, ул. Фрунзе, ул. Лермонтова | 4 110 801,58 | 0 | 4 110 801,50 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6,8 |  |
| 16 | Местный бюджет | 4 110 801,58 | 0 | 4 110 801,50 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Раздел 2. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по разделу 2, в том числе: |  | 59 671 506,40 | 2 749 376,00 | 30 918 730,40 | 13 151 800,00 |  | 6 425 800,00 |  | 6 425 800,00 |  |  |
| 17 | Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания* | 38 138 106,40 | 2 749 376,00 | 30 918 730,40 | 4 470 000,00 |  | 0 |  | 0 | 9,10,11 |  |
| 18 | Областной бюджет | 1 824 327,14 | 0 | 1 824 327,14 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 19 | Фонд содействия реформированию жилищно – коммунального хозяйства | 28 277 070,74 | 0 | 28 277 070,74 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 20 | Местный бюджет | 8 036 708,52 | 2 749 376,00 | 817 332,52 | 4 470 000,00 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 21 | Снос аварийных многоквартирных домов | 2 256 000,00 | 0 | 0 | 2 256 000,00 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |
| 22 | Местный бюджет | 2 256 000,00 | 0 | 0 | 2 256 000,00 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 23 | Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями | 19 277 400,00 | 0 | 0 | 6 425 800,00 |  | 6 425 800,00 |  | 6 425 800,00 | 10,11 |  |
| 24 | Местный бюджет | 19 277 400,00 | 0 | 0 | 6 425 800,00 |  | 6 425 800,00 |  | 6 425 800,00 |  |  |
| Раздел 3. Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по разделу 3, в том числе: |  | 81 304 645,39 | 13 696 607,39 | 11 350 038,00 |  | 19 640 000,00 |  | 18 309 000,00 | 18 309 000,00 |  | - |
| 25 | Федеральный бюджет | 1 144 500,00 | 1 144 500,00 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| 26 | Местный бюджет | 80 160 145,39 | 12 552 107,39 | 11 350 038,00 |  | 19 640 000,00 |  | 18 309 000,00 | 18 309 000,00 |  |  |
| 27 | Уличное освещение, в том числе: | 46 941 875,64 | 8 191 299,64 | 8 192 300,00 |  | 10 186 092,00 |  | 10 186 092,00 | 10 186 092,00 |  | 13 |
| 28 | Местный бюджет | 46 941 875,64 | 8 191 299,64 | 8 192 300,00 |  | 10 186 092,00 |  | 10 186 092,00 | 10 186 092,00 |  |  |
| 29 | Озеленение | 956 218,00 | 27 718,00 | 178 500,00 |  | 250 000,00 |  | 250 000,00 | 250 000,00 |  | 14 |
| 30 | Местный бюджет | 956 218,00 | 27 718,00 | 178 500,00 |  | 250 000,00 |  | 250 000,00 | 250 000,00 |  |  |
| 31 | Содержание мест захоронения, в том числе: | 10 364 447,00 | 1 181 428,80 | 759 018,20 |  | 2 808 000,00 |  | 2 808 000,00 | 2 808 000,00 |  | 15 |
| 32 | Местный бюджет | 10 364 447,00 | 1 181 428,80 | 759 018,20 |  | 2 808 000,00 |  | 2 808 000,00 | 2 808 000,00 |  |  |
| 33 | Обустройство и содержание парков и зон отдыха | 2 149 217,92 | 278 946,82 | 370 271,10 |  | 500 000,00 |  | 500 000,00 | 500 000,00 |  | 16 |
| 34 | Местный бюджет | 2 149 217,92 | 278 946,82 | 370 271,10 |  | 500 000,00 |  | 500 000,00 | 500 000,00 |  |  |
| 35 | Содержание прочих объектов благоустройства | 2 817 124,90 | 278 858,00 | 378 266,90 |  | 720 000,00 |  | 720 000,00 | 720 000,00 |  | 17,18 |
| 36 | Местный бюджет | 2 817 124,90 | 278 858,00 | 378 266,90 |  | 720 000,00 |  | 720 000,00 | 720 000,00 |  |  |
| 37 | Уборка мусора, несанкционированных свалок, в том числе: | 1 668 229,50 | 442 692,24 | 190 813,27 |  | 344 908,00 |  | 344 908,00 | 344 908,00 |  | 19 |
| 38 | Местный бюджет | 1 668 229,50 | 442 692,24 | 190 813,27 |  | 344 908,00 |  | 344 908,00 | 344 908,00 |  |  |
| 39 | Приобретение, установка контейнеров, урн, изготовление, установка и содержание контейнерных площадок, ремонт контейнеров и контейнерных площадок, урн | 10 639 432,12 | 2 008 563,89 | 1 130 868,53 |  | 2 500 000,00 |  | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |  | 20,21 |
| 40 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| 41 | Местный бюджет | 10 639 432,12 | 2 008 563,89 | 1 130 868,53 |  | 2 500 000,00 |  | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |  |  |
| 42 | Государственная поддержка закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | 1 144 500,00 | 1 144 500,00 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| 43 | Федеральный бюджет | 1 144 500,00 | 1 144 500,00 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| 44 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| 45 | Приведение в порядок воинских захоронений | 1 331 000,00 | 0 | 0 |  | 1 331 000,00 |  | 0 | 0 |  | 24 |
| 46 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| 47 | Местный бюджет | 1 331 000,00 | 0 | 0 |  | 1 331 000,00 |  | 0 | 0 |  |  |
| 48 | Проведение мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | 3 292 600,00 | 142 600,00 | 150 000,00 |  | 1 000 000,00 |  | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |  | 23 |
| 49 | Местный бюджет | 3 292 600,00 | 142 600,00 | 150 000,00 |  | 1 000 000,00 |  | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |  |  |

* Достижение целевого показателя и выполнения запланированного мероприятия возможно только при  наличии утвержденных на эти цели ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на планируемый год из бюджета Свердловской области