АДМИНИСТРАЦИЯ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  24 декабря   2014 год  №   1289

р.п. Шаля

О внесении изменений в постановление администрации Шалинского городского округа от 11 декабря 2013 года № 1234 «Об  утверждении  муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2017 года»

В целях корректировки муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2017 года», администрация Шалинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Шалинского городского округа от 11 декабря 2013 года № 1234 «Об  утверждении  муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2017 года»:

1.1.  Паспорт Подпрограммы «Реализация основных направлений в строительном комплексе Шалинского городского округа на 2014-2017 годы», изложить в новой редакции:

Паспорт

Подпрограммы «Реализация основных направлений в строительном комплексе Шалинского городского округа на 2014-2017 годы»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление архитектуры, градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа |
| --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы | 2014-2017 годы |
| Цели и задачи муниципальной подпрограммы | Цели муниципальной подпрограммы: 1) обеспечение Шалинского городского округа документами территориального планирования в целях развития малоэтажного жилищного строительства. 2) Развитие инфраструктуры образовательных учреждений. Задачи муниципальной подпрограммы: 1) обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья; 2) обеспечение населения жильем; 3) подготовка и развитие территорий в целях жилищного строительства; 4) создание условий для активного участия в жилищном строительстве жилищных некоммерческих объединений граждан и индивидуальных застройщиков; 5) развитие материальной базы органов местного самоуправления Шалинского городского округа 6) формирование сети образовательных учреждений с современной инфраструктурой, с материально-техническим обеспечением, соответствующим требованиям законодательства в сфере образования, способной удовлетворить образовательные потребности населения Шалинского городского округа. |
| Объемы финансирования муниципальной подпрограммы по годам реализации, тыс. рублей | ВСЕГО: 457 944,2 тысяч рублей в том числе: (по годам реализации) 2014 год – 118321,2 тыс.руб.; 2015 год – 121 982,40 тыс.руб.; 2016 год – 58 820,30 тыс.руб.; 2017 год – 158 820,30 тыс. руб. из них: 1) федеральный бюджет – 0 тыс. рублей в том числе по годам: 2014 год – 0,00 тыс.руб.; 2015 год – 0,00 тыс.руб.; 2016 год – 0,00 тыс.руб.; 2017 год – 0,00 тыс. руб. 2) областной бюджет – 396 940,2 тыс. рублей в том числе по годам: 2014 год – 107 490,3 тыс.руб.; 2015 год – 102 809,30 тыс.руб.; 2016 год – 48 320,30 тыс.руб.; 2017 год – 138 320,30 тыс. руб. 3) местный бюджет – 61 004,0 тыс. рублей в том числе по годам: 2014 год – 10830,9 тыс.руб.; 2015 год – 19 173,10 тыс.руб.; 2016 год – 10 500,00 тыс.руб.; 2017 год – 20 500,00 тыс. руб. |
| Адрес размещения подпрограммы в сети Интернет | Официальный сайт администрации Шалинского городского округа: www.shalya.ru |

1.2.  Цели, задачи, целевые показатели, реализации Подпрограммы «Реализация основных направлений в строительном комплексе Шалинского городского округа на 2014-2017 годы», изложить в новой редакции:

- Цели, задачи, целевые показатели реализации подпрограммы

- «Реализация основных направлений в строительном комплексе Шалинского городского округа на 2014-2017 годы»

| № строки | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  | Источник значений показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по итогам 2014 года | по итогам 2015 года | по итогам 2016 года | по итогам 2017 года |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Цель 1 - обеспечение населения Свердловской области доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья |  |  |  |  |  |  |
|  | Годовой объем ввода жилья | кв.м. | 3492 | 7000 | 7000 | 7000 | Управление архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа |
|  | Задача 2. Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспеченность населения жильем | кв.м./чел. | 25,0 | 25,1 | 25,2 | 25,3 | Управление архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа |
|  | Задача 3. Подготовка и развитие территорий в целях жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка проектов планировки и межевания для строительства малоэтажной жилой застройки | га | 0,0 | 53,6 | 37,6 | 37,6 | Управление архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа |
|  | Задача 4. Создание условий для активного участия в жилищном строительстве жилищных некоммерческих объединений граждан и индивидуальных застройщиков |  |  |  |  |  |  |
|  | Межевание земельных участков | шт | 34 | 100 | 100 | 100 | Управление архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа |
|  | - Организация и проведение публичных торгов по продаже земельных участков | - шт. | - 0 | - 20 | - 25 | - 25 | Управление архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа |
|  | - Предоставление земельных участков однократно бесплатно в собственность | - шт. | - 5 | - 20 | - 20 | - 20 | Управление архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа |
|  | Задача 5. Развитие материальной базы органов местного самоуправления Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |
|  | Закрепление границ населенных пунктов, входящих в состав Шалинского городского округа | км | 97,8 | 86 | 87 | 87 | Управление архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа |
|  | Цель 2 - Развитие инфраструктуры образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 6. Формирование сети образовательных учреждений с современной инфраструктурой, с материально-техническим обеспечением, соответствующим требованиям законодательства в сфере образования, способной удовлетворить образовательные потребности населения Шалинского городского округа. |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство здания школы на 154 места в с. Платоново | мест | 154 | - | - | - | Управление архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа |
|  | Строительство здания дошкольного образовательного учреждения на 60 мест в д.Гора | мест | - | 60 | - | - | Управление архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа |
|  | Строительство здания дошкольного образовательного учреждения на 60 мест в п. Вогулка | мест | - | 60 | - | - | Управление архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа |
|  | Строительство здания дошкольного образовательного учреждения на 60 мест в п. Сарга | мест | - | 60 | - | - | Управление архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа |
|  | Строительство здания школы на 340 мест в р.п. Шаля, ул. Ленина, 35А | мест | - | - | - | 340 | Управление архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа |
|  | Разработка проектно-сметной документации и проведение ее государственной и ценовой экспертизы по вновь строящимся объектам в сфере образования | Шт. | 1 | 1 | - | - | Управление архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа |
|  | Разработка проектно-сметной документации и проведение ее государственной и ценовой экспертизы по вновь строящимся объектам в сфере физической культуры и спорта | шт | - | 1 | - | - | Управление архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа |

1.3. План мероприятий по выполнению Подпрограммы «Реализация основных направлений в строительном комплексе Шалинского городского округа на 2014-2017 годы»,  изложить в новой редакции:

План мероприятий

по выполнению Подпрограммы

«Реализация основных направлений в строительном комплексе Шалинского городского округа на 2014-2017 годы»

| № строки | Наименование мероприятия / источник финансирования | Объем расходов на 2014 год (тыс. руб.) | Объем расходов на 2015 год (тыс. руб.) | Объем расходов на 2016 год (тыс. руб.) | Объем расходов на 2017 год (тыс. руб.) | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Подпрограмме в том числе: | 118 321,2 | 121 982,4 | 58 820,3 | 158 820,3 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Областной бюджет | 107 490,3 | 102 809,3 | 48 320,3 | 138 320,3 |  |
|  | Местный бюджет | 10 830,9 | 19 173,1 | 10 500,0 | 20 500,0 |  |
|  | разработка (корректировка) документов территориального планирования, всего в том числе: | 0,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 8 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |  |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | организация и проведение публичных торгов по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков, а также подготовка земельных участков, всего, в том числе: | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 11 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | межевание земельных участков, всего, в том числе: | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 10 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |  |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | закрепление в натуре границ населенных пунктов, входящих в состав Шалинского городского округа с проектом, всего, в том числе: | 0,0 | 1 077,0 | 1 077,0 | 1 077,0 | 14 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 1 077,0 | 1 077,0 | 1 077,0 |  |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятия по осуществлению земельного контроля за использованием земель городского округа, всего, в том числе: | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Х |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности сельских населенных пунктов, всего, в том числе | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | Х |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |  |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | мероприятия по осуществлению земельного контроля за использованием земель городского округа, всего, в том числе: | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Х |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах городского округа, всего, в том числе: | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | Х |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | подготовка проектов планировки и межевания для строительства малоэтажной жилой застройки, всего, в том числе: | 1668,7 | 9 290,3 | 4 743,3 | 4 743,3 | 9 |
|  | Местный бюджет | 118,7 | 3 681,0 | 1 423,0 | 1 423,0 |  |
|  | Областной бюджет | 1550,0 | 5 609,3 | 3 320,3 | 3 320,3 |  |
|  | Строительство здания школы на 154 места в с. Платоново, всего, в том числе: | 113 412,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 |
|  | Местный бюджет | 10 712,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Областной бюджет | 102 700,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Строительство здания дошкольного образовательного учреждения на 60 мест в д.Гора | 3240,0 | 35 996,4 | 0,0 | 0,0 | 18 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 3 596,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Областной бюджет | 3240,0 | 32 400,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Строительство здания дошкольного образовательного учреждения на 60 мест в п. Вогулка | 0,0 | 35 489,1 | 0,0 | 0,0 | 19 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 3 089,1 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 32 400,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Строительство здания дошкольного образовательного учреждения на 60 мест в п. Сарга | 0,0 | 35 904,4 | 0,0 | 0,0 | 20 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 3 504,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 32 400,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Строительство здания школы на 340 мест в р.п. Шаля, ул. Ленина, 35А | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 | 150 000,0 | 21 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 15 000,0 |  |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 45 000,0 | 135 000,0 |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации и проведение ее государственной и ценовой экспертизы по вновь строящимся объектам в сфере образования | 0,0 | 625,0 | 0,0 | 0,0 | 22 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 625,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации и проведение ее государственной и ценовой экспертизы по вновь строящимся объектам в сфере физической культуры и спорта | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 23 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Шалинский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Шалинского городского округа.

3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Шалинского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству строительству транспорту и связи А.П. Зайцева.

Глава администрации Шалинского

городского округа                                                             		  О.Н. Сандаков