ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «      »            2024 года     №

пгт. Шаля

###### О внесении изменений в подпрограмму «Реализация основных направлений в строительном комплексе Шалинского городского округа до 2026 года», муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2026 года», утвержденной постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539

### Руководствуясь постановлением администрации Шалинского городского округа от 04.09.2023 года № 423 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ (подпрограмм) Шалинского городского округа»,  в целях подготовки проекта решения Думы Шалинского городского округа «О внесении изменений в решение Думы Шалинского городского округа от 21.12.2023 года № 234 «О бюджете Шалинского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»,  администрация Шалинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в подпрограмму «Реализация основных направлений в строительном комплексе Шалинского городского округа до 2026 года», муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2026 года», утвержденной постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539:

  - В паспорте подпрограммы «Реализация основных направлений в строительном комплексе Шалинского городского округа до 2026 года» строки «Основные целевые показатели подпрограммы» и «Объемы финансирования муниципальной подпрограммы по годам реализации, рублей» изложить в следующей редакции:

| Перечень основных целевых показателей подпрограммы | - Количество населенных пунктов, по которым внесены изменения в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки; 2. Количество земельных участков внесенных в ЕГРН в текущем году; 3. Количество внесенных изменений в установленные правилами землепользования и застройки территориальные зоны, сведения о границах которых внесены в ЕГРН; 4. Процент выполнения комплекса проектных работ по объекту газификация пгт. Шаля; 4.1. Процент выполнения по строительству объекта «Пункт регазификации СПГ №1 в пгт. Шаля»; 5. Процент выполнения комплекса проектных работ по объекту Строительство очистных сооружений; 6. Образуемая площадь земельных участков; 7. Количество разработанных проектов по изменению и установлению границ лесопарковых зон, вошедших в границы населенных пунктов Шалинского городского округа; 8. Количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечено оборудование спортивных площадок; 9. Процент выполнения комплекса проектных работ по капитальному ремонту объекта «Здание начальной школы МБОУ» Шалинская СОШ № 45», расположенного по адресу: пгт. Шаля, ул. Энгельса, 54 Шалинского района Свердловской области; 10. Процент выполнения комплексных инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации и проведение ее государственной экспертизы на работы по газификации пгт. Шаля. 11. Процент выполнения проектно-сметной документации, проведение ее государственной и ценовой экспертизы по обеспечению мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях; 12. Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению, средствами обучения и воспитания» (здание начальной школы МБОУ «Шалинская СОШ № 45», расположенного по адресу: Свердловская область, Шалинский район, пгт. Шаля, ул. Энгельса, д.54. 13. Процент выполнения Процент выполнения комплексных инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации и проведение ее государственной экспертизы по объекту «Капитальный ремонт здания филиала МБОУ «Шалинская СОШ № 45» - «Сылвинская СОШ»». 14. Процент выполнения инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации и проведение ее государственной экспертизы по объекту «Строительство очистных сооружений биологической очистки вод в пгт. Шаля свердловской области». 15. Процент выполнения разработки разработки проектно-сметной документации и проведение ее государственной экспертизы по объекту «Капитальный ремонт здания Чусовского сельского дома культуры, расположенного по адресу: Свердловская область, Шалинский городской округ, с. Чусовое, ул. Первомайская,2». 16. Процент выполнения комплексных инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации и проведение ее государственной экспертизы по объекту: «Спортивный зал для филиала МБОУ «Шалинская СОШ № 90» - «Саргинская СОШ» по улице Советская,12 в поселке Сарга Шалинского городского округа Свердловской области». 17. Процент выполнения комплексных инженерных изысканий для проведения археологического обследования и получения историко-культурной экспертизы двух земельных участков, отводимых под объекты: «Строительство газовой котельной по адресу: Свердловская область, пгт.Шаля, ул.Калинина, 38а»; «Строительство газовой котельной по адресу: Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Энгельса, 54А». 18. Процент выполнения работ по подготовки заключения и проектной документации на демонтаж объекта: «Дом культуры п. Шамары, ул. Кирова,52». 19. Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению, средствами обучения и воспитания» (здание филиала начальной школы МБОУ «Шалинская СОШ № 45»- «Сылвинская СОШ, расположенного по адресу: 623001, Свердловская область, Шалинский район, с. Сылва, ул. Ленина, д.5. |
| --- | --- |
| Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, рублей | ВСЕГО: 724 424 958,82 рублей в том числе: (по годам реализации) 2022 год – 32 869 859,70 2023 год – 33 511 985,36 2024 год – 331 702 723,76 2025 год – 318 027 090,00 2026 год – 8 313 300,00 из них: - федеральный бюджет – 233 244,41 рублей в том числе по годам: 2022 год – 0,00 2023 год – 233 244,41 2024 год –0,00 2025 год – 0,00 2026 год – 0,00 - областной бюджет – 680 324 732,05 рублей в том числе по годам: 2022 год – 11 454 070,00; 2023 год – 30 982 762,05 2024 год – 325 752 700,00 2025 год – 312 135 200,00 2026 год – 0,00 - местный бюджет – 43 866 982,36 рублей в том числе по годам: 2022 год – 21 415 789,70 2023 год – 2 295 978,90 2024 год – 5 950 023,76 2025 год – 5 891 890,00 2026 год – 8 313 300,00 |

1.2. Приложение №2 – «План мероприятий по выполнению Подпрограммы «Реализация основных направлений в строительном комплексе Шалинского городского округа до 2026 года»  изложить в новой редакции  (прилагается).

2.Опубликовать  настоящее постановление  в газете «Шалинский вестник» и  разместить на официальном сайте администрации Шалинского городского округа.

- Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – начальника отдела администрации Шалинского городского округа  В.С. Шмырина.

Глава  Шалинского городского округа	    		            А.П. Богатырев

Приложение №1

к проекту постановлению администрации

Шалинского городского округа

от   «    »            2024 г. №

- Цели, задачи, целевые показатели реализации подпрограммы

- «Реализация основных направлений в строительном комплексе Шалинского городского округа до 2026 года»

| № строки | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  | Источник значений показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по итогам 2022 года | по итогам 2023 года | по итогам 2024 года | по итогам 2025 года | по итогам 2026 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 |
| Цель 1 – Обеспечение населения Шалинского городского округа доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Подготовка и развитие территорий в целях жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество населенных пунктов, по которым внесены изменения в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки | Ед. | 10 | 5 | 4 | 4 | 4 | Управление архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа |
| Задача 2. Создание условий для активного участия в жилищном строительстве жилищных некоммерческих объединений граждан и индивидуальных застройщиков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 3 | Количество земельных участков внесенных в ЕГРН в текущем году | Ед. | 29 | 21 | 40 | 40 | 40 | Управление архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа, Администрация Шалинского городского округа |
| Задача 3. Осуществление градостроительной деятельности в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество внесенных изменений в установленные правилами землепользования и застройки территориальные зоны, сведения о границах которых внесены в ЕГРН | ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Управление архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа, Администрация Шалинского городского округа |
| 4. | Процент выполнения комплекса проектных работ по объекту Газификация пгт. Шаля | % | 100 | - | - | - | - | Управление архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа, Администрация Шалинского городского округа |
| 4.1. | Процент выполнения по строительству объекта «Пункт регазификации СПГ №1 в пгт. Шаля» | % | - | 4,62 | 48,71 | 46,67 | - | Управление архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа, Администрация Шалинского городского округа |
| 5. | Процент выполнения комплекса проектных работ по объекту Строительство очистных сооружений | % | - | - | - | - | - | Управление архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа, Администрация Шалинского городского округа |
| 6. | Образуемая площадь земельных участков | га | 502,5 | 424,6 | - | - | - | Управление архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа, Администрация Шалинского городского округа |
| 7. | Количество разработанных проектов по изменению и установлению границ лесопарковых зон, вошедших в границы населенных пунктов Шалинского городского округа | Ед. | - | - | - | - | - | Управление архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа |
| 8. | Количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечено оборудование спортивных площадок | Ед. | 1 | - | - | - | - | Управление архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа, Администрация Шалинского городского округа |
| 9 | Процент выполнения комплекса проектных работ по капитальному ремонту объекта «Здание начальной школы МБОУ» Шалинская СОШ № 45», расположенного по адресу: пгт. Шаля, ул. Энгельса, 54 Шалинского района Свердловской области | % | 100 | - | - | - | - | Управление архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа, Администрация Шалинского городского округа |
| 10 | Процент выполнения комплексных инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации и проведение ее государственной экспертизы на работы по газификации пгт. Шаля. | % | - | - | 100 | - | - | Управление архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа, Администрация Шалинского городского округа |
| 11 | Процент выполнения проектно-сметной документации, проведение ее государственной и ценовой экспертизы по обеспечению мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях; | % | - | 100 | - | - | - | Управление архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа, Администрация Шалинского городского округа |
| 12 | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению, средствами обучения и воспитания» (здание начальной школы МБОУ «Шалинская СОШ № 45», расположенного по адресу: Свердловская область, Шалинский район, пгт. Шаля, ул. Энгельса, д.54. | % | - | - | - | 1 | - | Управление архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа, Администрация Шалинского городского округа |
| 13 | Процент выполнения комплексных инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации и проведение ее государственной экспертизы по объекту «Капитальный ремонт здания филиала МБОУ «Шалинская СОШ № 45» - «Сылвинская СОШ»». | % | - | 100 | - | - | - | Управление архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа, Администрация Шалинского городского округа |
| 14 | Процент выполнения инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации и проведение ее государственной экспертизы по объекту «Строительство очистных сооружений биологической очистки вод в пгт. Шаля свердловской области». | % | - | - | 100 | - | - | Управление архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа, Администрация Шалинского городского округа |
| 15 | Процент выполнения разработки разработки проектно-сметной документации и проведение ее государственной экспертизы по объекту «Капитальный ремонт здания Чусовского сельского дома культуры, расположенного по адресу: Свердловская область, Шалинский городской округ, с. Чусовое, ул. Первомайская,2». | % | - | - | 100 | - | - | Управление архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа, Администрация Шалинского городского округа |
| 16 | Процент выполнения комплексных инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации и проведение ее государственной экспертизы по объекту: «Спортивный зал для филиала МБОУ «Шалинская СОШ № 90» - «Саргинская СОШ» по улице Советская,12 в поселке Сарга Шалинского городского округа Свердловской области» | % | - | 30,0 | 70,0 | - | - | Управление архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа, Администрация Шалинского городского округа |
| 17 | Процент выполнения комплексных инженерных изысканий для проведения археологического обследования и получения историко-культурной экспертизы двух земельных участков, отводимых под объекты: «Строительство газовой котельной по адресу: Свердловская область, пгт.Шаля, ул.Калинина, 38а"; "Строительство газовой котельной по адресу: Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Энгельса, 54А» | % | - | - | 100 | - | - | Управление архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа, Администрация Шалинского городского округа |
| 18 | Процент выполнения работ по подготовки заключения и проектной документации на демонтаж объекта: «Дом культуры п. Шамары, ул. Кирова,52» | % | - | - | 100 | - | - | Управление архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа, Администрация Шалинского городского округа |
| 19 | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению, средствами обучения и воспитания» (здание филиала начальной школы МБОУ «Шалинская СОШ № 45»- «Сылвинская СОШ, расположенного по адресу: 623001, Свердловская область, Шалинский район, с. Сылва, ул. Ленина, д.5. | ед | - | - | - | - | 1 | Управление архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа, Администрация Шалинского городского округа |

Приложение №2

к постановлению администрации

Шалинского городского округа

от «     »           2024 г. №

План мероприятий

по выполнению Подпрограммы

«Реализация основных направлений в строительном комплексе Шалинского городского округа до 2026 года»

| № строки | Наименование мероприятия / источник финансирования | Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспечения, рублей |  |  |  |  |  | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | на 2022 год | на 2023 год | на 2024 год | на 2025 год | на 2026 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Всего по Подпрограмме в том числе: | 724 424 958,82 | 32 869 859,70 | 33 511 985,36 | 331 702 723,76 | 318 027 090,00 | 8 313 300,00 |  |
| 2 | Федеральный бюджет | 233 244,41 | 0,00 | 233 244,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Областной бюджет | 680 324 732,05 | 11 454 070,00 | 30 982 762,05 | 325 752 700,00 | - 135 200,00 | 0,00 |  |
| 4 | Местный бюджет | 43 866 982,36 | 21 415 789,70 | 2 295 978,90 | 5 950 023,76 | 5 891 890,00 | 8 313 300,00 |  |
| - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе | 724 424 958,82 | 32 869 859,70 | 33 511 985,36 | 331 702 723,76 | 318 027 090,00 | 8 313 300,00 |  |
| 6 | Федеральный бюджет | 233 244,41 | 0,00 | 233 244,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | Областной бюджет | 680 324 732,05 | 11 454 070,00 | 30 982 762,05 | 325 752 700,00 | - 135 200,00 | 0,00 |  |
| 8 | Местный бюджет | 43 866 982,36 | 21 415 789,70 | 2 295 978,90 | 5 950 023,76 | 5 891 890,00 | 8 313 300,00 |  |
|  | Подготовка проекта внесения изменений в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки Шалинского городского округа | 4 694 000,00 | 2 194 500,0 | 699 500,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | - 000,00 | 1 |
| 9 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | Областной бюджет | 965 000,00 | 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | Местный бюджет | 3 729 000,00 | 1 229 500,00 | 699 500,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | - 000,00 |  |
| 12 | Межевание земельных участков | 2 349 807,11 | 263 807,11 | 286 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | - 000,00 | 2 |
| 13 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 | Местный бюджет | 2 349 807,11 | 263 807,11 | 286 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | - 000,00 |  |
| 16 | Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон населенных пунктов и внесение сведений о границах территориальных зон в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности Свердловской области, выполнение комплексных кадастровых работ | 832 100,00 | 0,00 | 200 000,00 | 210 700,00 | 210 700,00 | 210 700,00 | 3 |
| 17 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 18 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 19 | Местный бюджет | 832 100,00 | 0,00 | 200 000,00 | 210 700,00 | 210 700,00 | - 700,00 |  |
| 20 | Выполнение комплекса проектных работ по объекту газификация пгт. Шаля | 5 808 072,63 | 5 808 072,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 21 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 22 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 23 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 24 | Строительство пункта регазификации СПГ №1 Шалинский городской округ в пгт. Шаля, расположенного по адресу: Свердловская область, Шалинский городской округ, пгт. Шаля, ул. Орджоникидзе, №67 | 670 783 900,00 | 0,00 | 30 975 800,00 | 326 733 600,00 | 313 074 500,00 | 0,00 | 4.1 |
| 25 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 26 | Областной бюджет | 668 770 700,00 | 0,00 | 30 882 800,00 | 325 752 700,00 | - 135 200,00 | 0,00 |  |
| 27 | Местный бюджет | 2 013 200,00 | 0,00 | 93 000,00 | 980 900,00 | - 300,00 |  |  |
| 28 | Выполнение комплексных инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации и проведение ее государственной экспертизы по строительству очистных сооружений в пгт.Шаля | 4 354 432,44 | 4 354 432,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 |
| 29 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 30 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 31 | Местный бюджет | 4 354 432,44 | 4 354 432,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 32 | Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ | 743 180,46 | 409 640,00 | 333 540,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 |
| 33 | Федеральный бюджет | 233 244,41 | 0,00 | 233 244,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 34 | Областной бюджет | 468 632,05 | 368 670,00 | 99 962,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 35 | Местный бюджет | 41 304,00 | 40 970,00 | 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 36 | Подготовка проектной документации по изменению и установлению границ лесопарковых зон, вошедших в границы населенных пунктов Шалинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 |
| 37 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 38 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 39 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 40 | Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях | 19 307 338,90 | 19 307 338,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 |
| 41 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 42 | Областной бюджет | 10 120 400,00 | 10 120 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 43 | Местный бюджет | 9 186 938,90 | 9 186 938,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 44 | Разработка проектной документации, проведение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта по объекту «Здание начальной школы МБОУ»Шалинская СОШ № 45», расположенного по адресу: пгт. Шаля, ул. Энгельса,54 Шалинского района Свердловской области | 532 068,62 | 532 068,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 |
| 45 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 46 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 47 | Местный бюджет | 532 068,62 | 532 068,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 48 | Выполнение комплексных инженерных изысканий, разработка проектно- сметной документации и проведение ее государственной экспертизы на работы по газификации пгт. Шаля | 289 072,80 | 0,00 | 0,00 | 289 072,80 | 0,00 | 0,00 | 10 |
| 49 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 50 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 51 | Местный бюджет | 289 072,80 | 0,00 | 0,00 | 289 072,80 | 0,00 | 0,00 |  |
| 52 | Разработка проектно-сметной документации, проведение ее государственной и ценовой экспертизы по обеспечению мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 |
| 53 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 54 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 55 | Местный бюджет | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 56 | - Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования, в том числе: 1) проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых непосредственно осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования; 2) оснащение зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых непосредственно осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования (далее - объекты капитального ремонта), средствами обучения и воспитания, не требующими предварительной сборки, установки и закрепления на фундаментах или опорах (далее - средства обучения и воспитания); 3) обеспечение в отношении объектов капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)"; 4) обеспечение дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта; 5) обновление в объектах капитального ремонта 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности. | 10 444 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 541 890,00 | 6 902 600,00 | 12,19 |
| 57 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 58 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 59 | Местный бюджет | 10 444 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 541 890,00 | 6 902 600,00 |  |
| 60 | Выполнение комплексных инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации и проведение ее государственной экспертизы по объекту «Капитальный ремонт здания филиала МБОУ «Шалинская СОШ № 45» - «Сылвинская СОШ»» | 650 423,06 | - | 650 423,06 | - | - | - | 13 |
| 61 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 62 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 63 | Местный бюджет | 650 423,06 | 0,00 | 650 423,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 64 | Выполнение комплексных инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации и проведение ее государственной экспертизы по объекту «Строительство очистных сооружений биологической очистки вод в пгт. Шаля Свердловской области» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 |
| 65 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 66 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 67 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 68 | Разработка проектно-сметной документации и проведение ее государственной экспертизы по объекту: «Капитальный ремонт здания Чусовского сельского дома культуры, расположенного по адресу: Свердловская область, Шалинский городской округ, с. Чусовое, ул. Первомайская, 2» | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 |
| 69 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 70 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 71 | Местный бюджет | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 72 | Выполнение комплексных инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации и проведение ее государственной экспертизы по объекту: «Спортивный зал для филиала МБОУ «Шалинская СОШ № 90» - «Саргинская СОШ» по улице Советская,12 в поселке Сарга Шалинского городского округа Свердловской области» | 289 072,80 | 0,00 | 86 721,84 | 202 350,96 | 0,00 | 0,00 | 16 |
| 73 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 74 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 75 | Местный бюджет | 289 072,80 | 0,00 | 86 721,84 | 202 350,96 | 0,00 | 0,00 |  |
| 76 | Комплексные инженерные изыскания для проведения археологического обследования и получения историко-культурной экспертизы двух земельных участков, отводимых под объекты: «Строительство газовой котельной по адресу: Свердловская область, пгт.Шаля, ул.Калинина, 38а"; "Строительство газовой котельной по адресу: Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Энгельса, 54А» | 517 000,00 | 0,00 | 0,00 | 517 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 |
| 77 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 78 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 79 | Местный бюджет | 517 000,00 | 0,00 | 0,00 | 517 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 80 | Выполнение работ по подготовки заключения и проектной документации на демонтаж объекта: «Дом культуры п. Шамары, ул. Кирова,52» | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 |
| 81 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 82 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 83 | Местный бюджет | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |