АДМИНИСТРАЦИЯ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  27  февраля  2015  года  № 181

р.п. Шаля

О комплексе мер («дорожной карте») по развитию

жилищно-коммунального хозяйства Шалинского городского округа

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области   от  24.12.2014 № 1182-ПП «О комплексе мер («дорожной карте») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области», руководствуясь Уставом Шалинского городского округа администрация Шалинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить комплекс мер («дорожную карту») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Шалинского городского округа (Приложение).

2. Опубликовать данное постановление  на официальном сайте администрации Шалинского городского округа.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации Шалинского городского округа по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи А.П. Зайцева.

И.О. главы администрации

Шалинского городского округа                                                        Г.А. Лобанов

Приложение

к постановлению администрации Шалинского городского округа

- № 181 от 27 февраля 2015 года

Комплекс мер («дорожная карта») по развитию жилищно-коммунального

хозяйства Шалинского городского округа

| № строки | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Предлагаемый механизм реализации | Индикаторы |  | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование (единица измерения) | целевое значение |  |  |
| - Раздел 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ И ПОДКОНТРОЛЬНОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализация плана мероприятий по информированию граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе по вопросам: 1) создания и функционирования систем капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее - МКД); 2) признание МКД аварийными; 3) оплаты жилищно-коммунальных услуг с учетом общедомовых расходов, социальной нормы потребления, предельных индексов роста платы граждан и других актуальных вопросов; 4) осуществления лицензирования деятельности по управлению МКД; | Повышение правовой грамотности населения, снижение социальной напряженности | Реализация Постановления Правительства Свердловской области от 12.04.2013 № 486-ПП «О мерах, направленных на информирование населения Свердловской области по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и организации общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | 1. Количество размещенных материалов в печатных средствах массовой информации (далее - СМИ) (в рамках календарного года) (штук) 2. Количество проведенных массовых мероприятий с участием граждан (семинары, собрания и иное) (мероприятий) 3. Количество населения, охваченного мероприятиями (человек) | 10 5 600 | начиная с I полугодия 2015 года | Администрация Шалинского городского округа |
| 2. | Создание и обеспечение деятельности общественных советов по вопросам ЖКХ (далее - общественные советы в ЖКХ) | вовлечение общественности в общественный контроль ЖКХ | Реализация Закона Свердловской области от 05.10.2012 № 77-ОЗ «О взаимодействии уполномоченного исполнительного органа государственной власти Свердловской области, осуществляющего региональный государственный жилищный надзор, и уполномоченных органов местного самоуправления, осуществляющих муниципальный жилищный контроль, при организации и осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Свердловской области». | 1. Наличие общественного совета в сфере ЖКХ (cоветов) 2. Количество ежеквартальных заседаний общественных советов в ЖКХ (заседаний) | 1 1 | создание общественных советов в ЖКХ - не позднее 3 квартала 2015 года, обеспечение деятельности - постоянно | Администрация Шалинского городского округа |
| 3. | Создание системы мониторинга, кредиторской задолженности организаций, осуществляющих управление МКД, по оплате ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (дебиторской задолженности населения за оказанные жилищно-коммунальные услуги). | повышение прозрачности и подконтрольности сферы ЖКХ для граждан, органов государственной и муниципальной власти, общественных организаций, повышение эффективности работы управляющих организаций | Участие в круглых столах, совещаниях по вопросам уменьшения кредиторской задолженности организаций, осуществляющих управление МКД, по оплате ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг | 1. Объем просроченной дебиторской задолженности населения за оказанные жилищно-коммунальные услуги (тыс. рублей) |  | постоянно | Администрация Шалинского городского округа |
| 4. | Реализация мероприятий во исполнение Федерального закона от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Федеральный закон от 21.07. 2014 № 209-ФЗ) | обеспечение доступа к информации и сервисам в сфере ЖКХ в рамках государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (далее - ГИС ЖКХ) | заключение соглашения между Министерством энергетики и ЖКХ и, принятие Постановления Правительства Свердловской области, об информационно-технологическом взаимодействии с оператором ГИС ЖКХ | Полнота сведений, вносимых в информационную систему |  | 2015-2016 год | Администрация Шалинского городского округа |
| Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, В ТОМ ЧИСЛЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Приведение договоров управления МКД, заключенных после 20.04.2013, в соответствие с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» и от 15.05.2013 № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами» | соответствие договоров управления МКД федеральному законодательству, повышение эффективности работы лиц, осуществляющих управление МКД, защита законных прав и интересов собственников помещений в МКД, эффективное управление МКД | Реализация Постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» | 1. Количество МКД, в которых договоры управления приведены в соответствие с установленными требованиями, от общего количества МКД на территории Шалинского городского округа (процентов) | 100 | приведение договоров управления МКД в соответствие с установленными требованиями – II - IV кварталы 2015 года | Администрация Шалинского городского округа |
| Раздел 3. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Принятие всех нормативных правовых актов, предусмотренных статьей 167 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также правовыми актами Свердловской области по вопросам создания и функционирования региональных систем капитального ремонта общего имущества в МКД | запуск новой системы капитального ремонта МКД | реализация постановления Администрации Шалинского городского округа от 28.07.2014 № 699 «Об утверждении краткосрочного Плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 года № 306-ПП, на территории Шалинского городского округа на период 2015-2017 годы», постановления администрации Шалинского городского округа от 01.10.2014 года № 939 «О принятии решения о формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора» | соотношение количества актов, запланированных к принятию, и актов, фактически принятых (процентов) | 100 | В течение 1 квартала 2015 года | Администрация Шалинского городского округа |
| 7. | Реализация Региональной программы капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории Шалинского городского округа Принятие и реализация краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в МКД | обеспечение проведения капитального ремонта МКД, создание системного механизма предотвращения старения многоквартирного фонда,улучшение условий проживания граждан, улучшение состояния многоквартирного фонда | реализация постановления администрации Шалинского городского округа от 28.07.2014 № 699 «Об утверждении краткосрочного Плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 года № 306-ПП, на территории Шалинского городского округа на период 2015-2017 годы» | 1. Процент выполнения капитального ремонта МКД (процентов) 2. Процент средств, израсходованных на проведение капитального ремонта РПКР (процентов) | 100 100 | 2015-2017 годы | Администрация Шалинского городского округа |
| Раздел 4. ПРИЗНАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ АВАРИЙНЫМИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Размещение на МКД, подлежащих расселению, информационных табличек | повышение информированности граждан о реализации программ переселения | Информационные письма Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 25.08.2014 № 11-01-81/5571, от 27.08.2014 № 11-01-81/5656 | доля МКД, на которых размещены информационные таблички, по отношению к общему количеству МКД, включенных в программы переселения (процентов) | 100 | мероприятие выполнено | Администрация Шалинского городского округа |
| 9. | Формирование и актуализация реестра аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01 января 2012 года (далее - реестр аварийного жилищного фонда) | создание условий для организации работы по дальнейшему расселению граждан из аварийного жилищного фонда | Утверждение и реализация распоряжений администрации Шалинского городского округа «О признании многоквартирного дома аварийным, подлежащим сносу» | 1. Наличие реестра аварийного жилищного фонда. |  | 2015 год | Администрация Шалинского городского округа |
| 10. | Реализация программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в установленном порядке до 01 января 2012 года (далее - программы переселения) | улучшение условий проживания граждан | реализация постановления администрации Шалинского городского округа от 17.05.2013 года № 453 "Об утверждении муниципальной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013 - 2017 годах" | 1. Объем площади жилья, запланированного к расселению, и фактически расселенного (процентов) 2.Количество человек, запланированных к расселению, и фактически расселенных (процентов) | 100 100 | до 01.09.2017 | Администрация Шалинского городского округа |
| Раздел 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Актуализация муниципальной программы «Социально – экономическое развитие Шалинского городского округа до 2017 года» | Обеспечение перспективного спроса на коммунальные услуги в соответствии с нормативными требованиями к качеству и надежности и сохранение (или повышение) уровня доступности коммунальных услуг для потребителей | Реализация постановления администрации от 11.12.2013года № 1234 «Об утверждении муниципальной программы «Социально – экономическое развитие Шалинского городского округа до 2017 года» подпрограмма «Развитие жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Шалинском городском округе на 2014 – 2017 годах» |  |  | До разработки и утверждения п. | Администрация Шалинского городского округа |
| 12. | Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шалинского городского округа на 2015 – 2015 годы. | обеспечение перспективного спроса на коммунальные услуги в соответствии с нормативными требованиями к качеству и надежности и сохранение (или повышение) уровня доступности коммунальных услуг для потребителей | Заключение муниципального контракта № 01-07 от 16.02.2015 года |  |  | 3 квартал 2015 года | ЗАО «Комэнергоресурс» |
| 13. | Разработка, утверждение и актуализация схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения Шалинского городского округа | Создание условий для разработки технических решений, направленных на повышение энергетической эффективности систем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения | Реализация постановления администрации Шалинского городского округа от 24.03.2014 № 230 «Об утверждении схемы теплоснабжения», от 25.12.2014 № 1296 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Шалинского городского округа на 2015 – 2029 годы» | 1. Количество мероприятий, рекомендованных к исполнению при разработке схемы теплоснабжения, в которых разработаны схемы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения (единиц) |  | Завершение работ согласно утвержденным планам | Администрация Шалинского городского округа |
| Глава 1. МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Разработка и реализация мер, направленных на снижение количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении питьевой воды | обеспечение потребителей холодной питьевой водой надлежащего качества | Реализация производственных Программ капитального ремонта объектов водоснабжения и водоотведения организаций, обслуживающих сети водоснабжения и водоотведения. | 1. Количество инцидентов и отключений в системах водоснабжения и водоотведения (количество в год на 1 км инженерных сетей) | не более 0,3 | ежегодно | Юридические лица, осуществляющие эксплуатацию систем водоснабжения, водоотведения (по согласованию), |
| 15. | Мониторинг проведения технического обследования централизованных систем водоснабжения и водоотведения | Определение долгосрочной перспективы развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения с учетом экономической эффективности существующих технических решений и актуализация информации о состоянии систем централизованного водоснабжения и водоотведения | Мониторинг технического обследования систем водоснабжения и водоотведения, отчеты о проведении технического обследования, согласованные с органами местного самоуправления | доля организаций водопроводно-канализационного хозяйства, проведших техническое обследование, от общего их числа (процентов) | 100 | ежегодно, начиная с 2015 года | Юридические лица, осуществляющие эксплуатацию систем водоснабжения, водоотведения |
| 16. | Определение гарантирующих организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Обеспечение развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путем применения эффективных форм управления этими системами и привлечения инвестиций | Принятие нормативных правовых актов муниципального образования, о наделении организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, статусом гарантирующей организации с указанием зоны ее деятельности |  |  |  | Администрация Шалинского городского округа |
| Глава 2. МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Разработка и реализация мер, направленных на снижение количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении тепловой энергии, теплоносителя | Обеспечение потребителей тепловой энергией надлежащего качества | Реализация Постановления Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года», Постановления администрации Шалинского городского округа от 11.12.2013года № 1234 «Об утверждении муниципальной программы «Социально – экономическое развитие Шалинского городского округа до 2017 года» подпрограмма «Развитие жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Шалинском городском округе на 2014 – 2017 годах» | Количество инцидентов и отключений в системах теплоснабжения (количество в год на 1 км инженерных сетей) | не более 0,07 | Ежегодно, при подготовке к отопительному периоду | Теплоснабжающие и теплосетевые организации (по согласованию), |
| 18. | Определение единой теплоснабжающей организации | Обеспечение надежности работы и развития централизованных систем теплоснабжения путем применения эффективных форм управления этими системами | Принятие решения администрации Шалинского городского округа при утверждении схемы теплоснабжения городского округа | Количество возможных теплоснабжающих организаций, наделенных полномочиями единой теплоснабжающей организаций в зависимости от территориальности (единиц) | 5 | Мероприятие выполнено | Администрация Шалинского городского округа |
| Раздел 6. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Оснащение объектов абонентов приборами учета тепловой энергии и холодного водоснабжения | повышение энергоэффективности и снижение объемов потребления воды | реализация Постановления Администрации Шалинского городского округа «Об утверждении муниципальной программы «Социально – экономическое развитие Шалинского городского округа до 2017 года» подпрограмма «Развитие жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Шалинском городском округе на 2014 – 2017 годах» | Количество установленных приборов учета в многоквартирных домах (шт.): 1. тепловой энергии 2. холодного водоснабжения | 2015 год – 6 22 | в соответствии с установленными сроками | Администрация Шалинского городского округа |
| 20. | Реализация минимального перечня мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности МКД | стимулирование энергосберегающего поведения потребителей коммунальных ресурсов, сокращение потребления коммунальных ресурсов, сокращение платы за коммунальные ресурсы | реализация Постановления Правительства Свердловской области от 12.04.2011 № 390-ПП «Об утверждении перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, подлежащих проведению единовременно и (или) регулярно, включаемых в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме» | Отношение количества МКД, в которых реализован минимальный перечень работ, направленных на повышение энергетической эффективности, к общему количеству МКД, расположенных на территории Шалинского городского округа | 2016 год – 0,5 2017 год - 1, 2018 год - 2 2019 год - 3 2020 год - 4 | постоянно, в соответствии со сроками проведения капитального ремонта МКД | Администрация Шалинского городского округа |
| Раздел 7. СОЗДАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ ПОТРЕБЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Выявление мест несанкционированного размещения твердых бытовых (коммунальных) отходов | снижение негативного воздействия твердых бытовых (коммунальных) отходов на окружающую среду, повышение уровня жизни населения | реализация постановления Администрации Шалинского городского округа от 11.12.2013года № 1234 «Об утверждении муниципальной программы «Социально – экономическое развитие Шалинского городского округа до 2017 года» подпрограмма «Развитие жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Шалинском городском округе на 2014 – 2017 годах» | 1. Количество выявленных мест несанкционированного размещения отходов по факту на конец отчетного года (единиц). 2. Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов по факту на конец отчетного года (единиц) |  | ежегодно | Администрация Шалинского городского округа |
| 22. | Строительство объектов по утилизации, обезвреживанию и размещению отходов | улучшение экологической ситуации в Шалинском городском округе | от 11.12.2013года № 1234 «Об утверждении муниципальной программы «Социально – экономическое развитие Шалинского городского округа до 2017 года» подпрограмма «Развитие жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Шалинском городском округе на 2014 – 2017 годах» | Объем утилизированных отходов | 50 | до 2017 года | Администрация Шалинского городского округа |