Отчет

По достижению целевых показателей муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории Шалинского муниципального округа до 2030 года».

Отчёт по объёмам финансирования и исполнению плановых целевых показателей составлен в соответствии с постановлением администрации Шалинского муниципального округа 19 июня 2025 года № 358 «О внесении изменений в постановление администрации Шалинского городского округа от  30.03.2018 года № 181«Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной  городской среды на территории Шалинского муниципального округа до 2030 года»

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель: Повышение уровня комфорта городской среды для улучшения условий проживания населения Шалинского муниципального округа |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий, расположенных на территории Шалинского муниципального округа |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество дворовых территорий, в которых реализованы проекты их комплексного благоустройства | шт. | 0 | 0 | 0% |  |
| 4 | Задача 2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий, расположенных на территории Шалинского муниципального округа |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество общественных территорий, в которых реализованы проекты их комплексного благоустройства | шт. | 1 | 0 | 0% |  |
| 6 | Количество проведенных открытых голосований по выбору общественных территорий Шалинского городского округа, подлежащих благоустройству | ед. | 0 | 0 | 0% |  |
| 7 | Выполнение работ по производству инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий на объекте «Благоустройство зоны отдыха вс. Сылва Шалинского городского округа, расположенного по адресу: 623001, Свердловская область, Шалинский городской округ | Ед. | 0 | 0 | 100% |  |

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование комфортной городской среды на территории

Шалинского муниципального округа до 2023 года»

| № п/п | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 20 000 000,00 | 0,0 | 0% |  |
| 2 | областной бюджет | 12 237 800,00 | 0,0 | 0% |  |
| 3 | местный бюджет | 7 762 200,00 | 0,0 | 0% |  |
| 4 | внебюджетные источники<*> | - | - | - |  |
| 5 | - 1. Прочие нужды |  |  |  |  |
| 6 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 0,00 | 0,0 | 0% |  |
| 7 | областной бюджет | - | 0,0 | 0% |  |
| 8 | местный бюджет | 0,00 | 0,0 | 0% |  |
| 9 | внебюджетные источники<*> | - | 0,0 | 0% |  |
| 10 | - Раздел 1. Благоустройство общественных территорий, из них: | 20 000 000,00 | 0,0 | 0% |  |
| 11 | областной бюджет | 12 237 800,00 | 0,0 | 0% | В соответствии с планом мероприятий |
| 12 | местный бюджет | 7 762 200,00 | 0,0 | 0% |  |
| 13 | внебюджетные источники<*> | - | 0,0 | 0% |  |
| 14 | 1.1. «Благоустройство зоны отдыха в с. Сылва Шалинского городского округа», с. Сылва, ул. Ленина, № 1Б, из них: | 20 000 000,00 | 0,0 | 0% |  |
| 15 | областной бюджет | 12 237 800,00 | 0,0 | 0% |  |
| 16 | местный бюджет | 7 762 200,00 | 0,0 | 0% |  |
| 17 | внебюджетные источники<*> | - | 0,0 | 0% |  |
| 18 | - Благоустройство общественной территории в п.г.т. Шаля, ул. Ленина (от дома №3 до ж/д поликлинники), из них |  |  |  |  |
| 19 | областной бюджет | - | 0,0 | 0% |  |
| 20 | местный бюджет | - | 0,0 | 0% |  |
| 21 | внебюджетные источники<*> | - | 0,0 | 0% |  |
| 22 | 1.3. Благоустройство Детского парка в п.Шамары, ул.Ленина,12, из них: | - | 0,0 | 0% |  |
| 23 | областной бюджет | - | 0,0 | 0% |  |
| 24 | местный бюджет | - | 0,0 | 0% |  |
| 25 | внебюджетные источники<*> | - | 0,0 | 0% |  |
| 26 | 1.4. Благоустройство Семейного парка в д. Гора, ул. 8 марта 11а, из них: | - | 0,0 | 0% |  |
| 27 | областной бюджет | - | 0,0 | 0% |  |
| 28 | местный бюджет | - | 0,0 | 0% |  |
| 29 | внебюджетные источники<*> | - | 0,0 | 0% |  |
| 30 | 1.5. Благоустройство Парка отдыха в п. Вогулка (территория между ул. 8 Марта и ул. Советская), из них: | - | 0,0 | 0% |  |
| 31 | областной бюджет | - | 0,0 | 0% |  |
| 32 | местный бюджет | - | 0,0 | 0% |  |
| 33 | внебюджетные источники<*> | - | 0,0 | 0% |  |
| 34 | 1.6. Благоустройство Парка «Атмосфера» в п. Сарга, переулок Привокзальный 7б, из них: | - | 0,0 | 0% |  |
| 35 | областной бюджет | - | 0,0 | 0% |  |
| 36 | местный бюджет | - | 0,0 | 0% |  |
| 37 | внебюджетные источники<*> | - | 0,0 | 0% |  |
| 38 | Выполнение работ по производству инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий на объекте «Благоустройство зоны отдыха вс. Сылва Шалинского городского округа, расположенного по адресу: 623001, Свердловская область, Шалинский городской округ, с. Сылва, ул. Ленина, 1Б» | - | 0,00 | 0% |  |
| 39 | областной бюджет | - | 0,0 | 0% |  |
| 40 | местный бюджет | - | 0,0 | 0% |  |
| 41 | внебюджетные источники<*> | - | 0,0 | 0% |  |
| 42 | 1.8. Благоустройство второй очереди парка по улице Орджоникидзе, 5ж в п.г.т.Шаля, из них: | - | 0,0 | 0% |  |
| 43 | областной бюджет | - | 0,0 | 0% |  |
| 44 | местный бюджет | - | 0,0 | 0% |  |
| 45 | внебюджетные источники<*> | - | 0,0 | 0% |  |
| 46 | 1.9. Организация и проведение открытого голосования по выбору общественных территорий Шалинского городского округа, подлежащих благоустройству, из них: | - | 0,0 | 0% |  |
| 47 | местный бюджет | - | 0,0 | 0% |  |
| 48 | Раздел 2. Благоустройство дворовых территорий, из них: |  |  |  |  |
| 49 | местный бюджет | - | 0,0 | 0% |  |
| 50 | областной бюджет | - | 0,0 | 0% |  |
| 51 | внебюджетные источники<*> | - | 0,0 | 0% |  |
| 52 | 2.1. Благоустройство дворовой территории в п.г.т. Шаля, ул. Калинина, 54, из них: |  |  |  |  |
| 53 | местный бюджет |  |  |  |  |
| 54 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 55 | внебюджетные источники<*> |  |  |  |  |
| 56 | 2.2. Благоустройство дворовой территории в п.г.т. Шаля, ул. Орджоникидзе, 26, из них: |  |  |  |  |
| 57 | местный бюджет |  |  |  |  |
| 58 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 59 | внебюджетные источники<*> |  |  |  |  |

Примечание: <*> Объемы финансирования за счет средств бюджета Свердловской области являются прогнозными. Финансирование мероприятий Программы осуществляется при наличии утвержденных на эти цели ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на текущий год из бюджета Свердловской области и поступления средств из бюджета Свердловской области.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Заключен муниципальный контракт на строительство парка в с.Сылва от 21.04.2025 № 42.  Работа ведется в соответствии с планом мероприятий, оплата производится по выполнению работ.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Завершить работы по строительству парка в с.Сылва в обозначенный срок.

А.И. Авдеева

8(34358)2-19-20