Форма 1

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

## «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского муниципального округа до 2030 года»

Отчет по объемам финансирования и исполнению плановых целевых показателей составлен в соответствии с постановлением администрации Шалинского муниципального округа от 09 июня 2025 года № 343 «О внесении изменений в подпрограмму «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского муниципального округа до 2030 года» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского муниципального округа до 2030 года», утвержденной постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539».

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

за 6 месяцев 2025 года

| N строки программы | Цели, задачи и целевые показатели |  | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1. | 2. |  | 3. | 4. |  | 5. |  | 6. | 7. |
| 1 | Цель 1. Создание условий для развития экономики и инфраструктуры городского округа, обеспечения безопасности дорожного движения и комфортного передвижения автомобилистов и пешеходов по территории муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1. Развитие улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию в соответствии с нормативной потребностью | % |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  |
| 4 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по ремонту | км. |  |  | 12,8 |  | 7,8 | 60,94 | Выполнение работ в связи с сезонностью |
| 5 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по капитальному ремонту | км. |  |  | 0,254 |  | 0,254 | 100 |  |
| 6 | Протяженность построенного земляного полотна автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 7 | Количество земельных участков, обеспеченных транспортной инфраструктурой. | шт. |  |  | 41 |  | 20 | 48,78 | Выполнение работ в связи с сезонностью |
| 8 | Задача 2. Проведение работ по организации движения транспорта и пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Количество установленных дорожных знаков | ед. |  |  | 77 |  | 36 | 46,75 | Выполнение работ в связи с сезонностью |
| 10 | Протяженность автомобильных дорог вблизи образовательных организаций, обустроенных в соответствии с требованиями национальных стандартов. | км. |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 11 | Строительство мостового перехода через реку Чусовая в селе Чусовое | ед. |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 12 | Задача 3. Организация транспортного обслуживания населения городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Количество выполненных рейсов по маршрутам. | ед. |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 14 | Количество приобретенной техники | ед. |  |  | 1 |  | 1 | 100 |  |
| 15 | Цель 2. Обеспечение доступности получения населением Шалинского муниципального округа информации о деятельности органов местного самоуправления и социально-значимой информации. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Задача 3. Опубликование информации о деятельности органов местного самоуправления и социально-значимой информации в информационной сети «интернет» и средствах массовой информации. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Доля опубликованных правовых актов органов местного самоуправления Шалинского городского округа и иной официальной информации в печатном и электронном виде из направленных на опубликование | процентов |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  |

### Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

## «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий

## Шалинского муниципального округа до 2030 года»

| №строки программы | Наименование мероприятия / источник финансирования | Объем расходов на выполнение |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мероприятия, рублей |  |  |  |
|  |  | План 2025 год | Факт 2025 год | Процент выполнения |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1 | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 150413858,68 | 38071916,74 | 25,31 | Оплата будет проведена на основании акта выполненных работ |
| 2 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Местный бюджет | 150413858,68 | 38071916,74 | 25,31 |  |
| 4 | 1. Капитальные вложения |  |  |  |  |
| 5 | Всего по направлению «Капитальные вложения» в тои числе: | 14136000,00 | 0,00 | 0,00 | Оплата будет проведена на основании акта выполненных работ в 4 квартале |
| 6 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | Местный бюджет | 14136000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | Приобретение дорожно-строительной, коммунальной техники, оборудования | 11295900,00 | 11295900,00 | 100 |  |
| 9 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | Местный бюджет | 11295900,00 | 11295900,00 | 100 |  |
| - Прочие нужды |  |  |  |  |  |
| 11 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда | 35370558,30 | 15250885,78 | 43,12 | Оплата будет проведена на основании акта выполненных работ в 3 квартале |
| 12 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | Местный бюджет | 35370558,30 | 15250885,78 | 43,12 |  |
| 14 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда | 70242981,76 | 6745812,39 | 9,6 | Оплата будет проведена на основании акта выполненных работ в 4 квартале |
| 15 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 16 | Местный бюджет | 70242981,76 | 6745812,39 | 9,6 |  |
| 17 | Обустройство автомобильных дорог вблизи образовательных организаций в соответствии с требованиями национальных стандартов за счет средств дорожного фонда | 7681000,00 | 0,00 | 0,00 | Оплата будет проведена на основании акта выполненных работ в 3 квартале |
| 18 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 19 | Местный бюджет | 7681000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 20 | Приобретение и установка дорожных знаков за счет средств дорожного фонда | 516748,95 | 203200,26 | 39,32 | Оплата будет проведена на основании акта выполненных работ в 3 квартале |
| 21 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 22 | Местный бюджет | 516748,95 | 203200,26 | 39,32 |  |
| 23 | Устройство и ремонт парковок за счет средств дорожного фонда | 869810,74 | 0,00 | 0,00 | Оплата будет проведена на основании акта выполненных работ в 3 квартале |
| 24 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 25 | Местный бюджет | 869810,74 | 0,00 | 0,00 |  |
| 26 | Организация транспортного обслуживания населения | 6000000,00 | 2619253,70 | 43,65 | Оплата будет проведена на основании акта выполненных работ |
| 27 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 28 | Местный бюджет | 6000000,00 | 2619253,70 | 43,65 |  |
| 29 | Опубликование правовых актов и другой официальной информации органов местного самоуправления Шалинского городского округа | 784000,00 | 372568,80 | 47,52 | Оплата будет проведена на основании акта выполненных работ |
| 30 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 31 | Местный бюджет | 784000,00 | 372568,80 | 47,52 |  |
| 32 | Обустройство транспортной инфраструктурой земельных участков для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям за счет дорожного фонда | 854258,93 | 0,00 | 0,00 | Оплата будет проведена на основании акта выполненных работ в 3 квартале |
| 33 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 34 | Местный бюджет | 854258,93 | 0,00 | 0,00 |  |
| 35 | Административно хозяйственные расходы в рамках осуществления дорожной деятельности за счет средств дорожного фонда | 2662600,00 | 1584295,81 | 59,5 | Оплата будет проведена на основании акта выполненных работ |
| 36 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 37 | Местный бюджет | 2662600,00 | 1584295,81 | 59,5 |  |

Пояснительная записка

к отчету о реализации подпрограммы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского муниципального округа до 2030 года»

за 6 месяцев 2026 года

Отчет подготовлен в соответствии с постановлением администрации Шалинского муниципального округа от 09 июня 2025 года № 343 «О внесении изменений в подпрограмму «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского муниципального округа до 2030 года», муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского муниципального округа до 2030 года» утвержденной постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года №539».

За 6 месяцев 2025 года, в целях исполнения данной подпрограммы, были проведены следующие мероприятия:

1) в рамках содержания автомобильных дорог местного значения за счет средств дорожного фонда выполнены работы по зимнему содержанию автомобильных дорог местного значения (расчистка дорог, пешеходных дорожек и тротуаров от снега, борьба с зимней скользкостью), на которые израсходовано 28434839,32 рублей, нормативная потребность составила 488,262 км.

2) Приобретение дорожно-строительной, коммунальной техники, оборудования для МУП «Сылвинское ЖКХ», в размере 11295900,00 рублей.

3) опубликовано 47,52 % правовых актов и другой официальной информации органов местного самоуправления Шалинского городского округа, направленных на опубликование (газета «Шалинский Вестник»), на сумму 372568,80 руб.

Предложения по дальнейшей реализации программы:

1. Реализовать мероприятия в соответствии с целевыми показателями.

Первый заместитель главы

муниципального округа                                                                                                                                                                                 В.С. Шмырин

Исполнитель:

Ведущий специалист администрации

Шалинского муниципального округа                                                                                                                                                            А.В. Иванова