ОТЧЕТ

О реализации муниципальной подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической

эффективности в Шалинском муниципальном округе до 2030 года»

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

за 1 полугодие 2025 года

(отчетный период)

(Раздел 3.Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства)

Отчёт по объёмам финансирования и исполнению плановых целевых показателей составлен в соответствии с постановлением администрации Шалинского городского округа от 17.06.2025 года  года  № 353 «О внесении изменений в муниципальную подпрограмму «Развитие жилищно–коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Шалинском городском округе до 2026 года», утвержденную постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2026 года»

| №строки | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Источник значений показателей |  | Процент выполнения | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Раздел 3. Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства |  |  |  |  |  |  |
| Цель 3. Улучшение экологической ситуации и безопасности для проживания населения Шалинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Протяженность освещенных частей улиц, проездов населенных пунктов Шалинского муниципального округа | км | 312,209 | 168,592 | 46% | Данные сельских и поселковых администраций |
| 11. | Удаление аварийных и естественно усохших деревьев | % | 97 | 27 | 100% | Администрация Шалинского муниципального округа |
| 12. | Доля кладбищ от общего количества кладбищ на территории Шалинского муниципального округа, в отношении которых проводятся работы по содержанию | раз/ в неделю | 60 | 58 | 50% | Данные сельских и поселковых администраций |
| 12 | Количество проведенных мероприятий по обустройству и содержанию зон отдыха | ед. | 10 | 8 | 80% | Данные сельских и поселковых администраций |
| 13 | Количество разработанной проектро-сметной документации по благоустройству зон отдыха | ед. | 0 | 0 | 0% | Данные сельских и поселковых администраций |
| 14 | Доля благоустроенных территории, находящихся на содержании | % | 60 | 14 | 24% | Администрация Шалинского муниципального округа |
| 15 | Объем отходов, направленных на переработку, захоронение | м3 | 203,36 | 12,20 | 6% | Администрация Шалинского муниципального округа |
| 16 | Количество обустроенных контейнерных площадок | ед. | 5 | 3 | 50% | Администрация Шалинского муниципального округа |
| 17 | Доля контейнерных площадок, отвечающих требованиям санитарного законодательства | % | 98 | 94 | 100% | Данные сельских и поселковых администраций |
| 18 | Количество приобретенных контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов | шт. | 10 | 0 | 0% | Администрация Шалинского муниципального округа |
| 19 | Ликвидация борщевика Сосновского | га. | 3,5 | 0 | 0% | Администрация Шалинского муниципального округа |

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ муниципальной ПРОГРАММЫ

За 1 полугодие 2024 год

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 3. Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства |  |  |  |  |  |
| Всего по разделу 3, в том числе: |  | 18 848 901,72 | 6 990 057,88 | 45% | Мероприятия запланированы на II – IV кварталы |
| местный бюджет |  |  | 6 990 057,88 | 45% |  |
| 17 | Уличное освещение, в том числе | 10 160 000,00 | 4 595 343,62 | 45% | Мероприятия запланированы на II – IV кварталы |
| 18 | Местный бюджет | 10 160 000,00 | 4 595 343,62 | 45% |  |
| 19 | Озеленение | 250 000,00 | 71 294,85 | 28% | Мероприятия запланированы на II – IV кварталы |
| 20 | Местный бюджет | 250 000,00 | 71 294,85 | 28% |  |
| 21 | Содержание мест захоронения, в том числе: | 1 689 680,50 | 414 872,89 | 24% | Мероприятия запланированы на II – IV кварталы |
| 22 | Местный бюджет | 1 689 680,50 | 414 872,89 | 24% |  |
| 23 | Обустройство и содержание парков и зон отдыха | 675 000,00 | 132 480,80 | 20% | Мероприятия запланированы на II – IV кварталы |
| 24 | Местный бюджет | 675 000,00 | 132 480,80 | 20% |  |
| 25 | Содержание прочих объектов благоустройства в том числе: | 790 000,00 | 318 300,00 | 40% | Мероприятия запланированы на II – IV кварталы |
| 26 | Местный бюджет | 790 000,00 | 318 300,00 | 40% |  |
| 27 | Уборка мусора несанкционированных свалок, в том числе: | 316 486,00 | 20 000,00 | 6% | Мероприятия запланированы на II – IV кварталы |
| 28 | Местный бюджет | 316 486,00 | 20 000,00 | 6% |  |
| 29 | Приобретение, установка контейнеров, урн, изготовление, установка и содержание контейнерных площадок, ремонт контейнеров и контейнерных площадок, урн | 2 608 935,22 | 1 437 765,72 | 55% | Мероприятия запланированы на II – IV кварталы |
| 30 | Местный бюджет | 2 608 935,22 | 1 437 765,72 | 55% |  |
| 31 | Проведение мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | 1 000 000,00 | 0,00 | 0% | Заключен муниципальный контракт, № 19 от 26.05.25г. Работы по данному куонтракту не приняты, так как выполнены в неполном объеме |
| 32 | Местный бюджет | 1 000 000,00 | 0,00 | 0% |  |
| 33 | Приведение в порядок воинских захоронений и мемориальных комплексов на захоронение воинов, погибших в годы ВОВ | 0,00 | 0,00 | 0% | Мероприятия не запланированы |
| 34 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В рамках подпрограммы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Шалинском муниципальном округе до 2030 года» за 1 полугодие 2025 года реализованы следующие мероприятия:

«Уличное освещение» - в рамках данного мероприятия главами приобретаются расходные материалы для обеспечения освещения, а так же плата за электроэнергию, оплата услуг электромонтёра.

«Содержание мест захоронения» в рамках данного мероприятия главами сельских и поселковых администрации администрации Шалинского муниципального округа заключены договоры с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области" по акарицидной и дератизационной обработке, а так же на исследование заклещенности.

«Обустройство и содержание парков и зон отдыха» - приобретение хозяйственных товаров для содержания парка (перчатки, мешки для мусора, кисти, ); проведение акарицидной обработки в парке пгт. Шаля,  ул. Орджоникидзе, 5 Ж; Шалинской п/а — возмещены расходы за приобретенией цепей, приобретение мраморной крошки. Платоновской с/а- закупка лески, масла, труб.

«Содержание прочих объектов благоустройства» - главами сельских и поселковых администрации приобретены материалы для проведения косметического ремонта памятников и мемориалов воинам ВОВ. Росинской с/а приобретен информационный стенд.

«Уборка мусора несанкционированных свалок»  - уборка стихийных свалок на территории с. Роща.

«Приобретение, установка контейнеров, урн, изготовление, установка и содержание контейнерных площадок, ремонт контейнеров и контейнерных площадок, урн» –заключены контракты на расчистку подъездных путей к контейнерным площадкам в зимний период, покос травы в летний период;

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

- Реализовать мероприятия по целевому показателю «Количество обустроенных контейнерных площадок», организовать обустройство площадок для накопления крупногабаритных отходов и площадок для накопления твердых коммунальных отходов.

- Главам сельских и поселковых администрации выявлять и своевременно принимать меры по ликвидации несанкционированных свалок в черте населенных пунктов.

- Главам сельских и поселковых администрации организовать содержание контейнерных площадок.

Авдеева Алена Игоревна

(34358)2-24-93