АДМИНИСТРАЦИЯ ШАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «___» _______ 2026 года  № ____                                                    ПРОЕКТ

пгт. Шаля

О внесении изменений в подпрограмму «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологии на территории Шалинского муниципального округа  до 2030 года» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского муниципального округа до 2030 года», утверждённой постановлением администрации Шалинского муниципального округа от 12 октября 2021 года № 539

Руководствуясь постановлением администрации Шалинского муниципального округа от 23.06.2025 № 368 «Об утверждении порядка разработки, определения сроков реализации и формирования муниципальных программ (подпрограмм) Шалинского муниципального округа», в соответствии с решением Думы Шалинского муниципального округа от 25.06.2026 года № ___ «О внесении изменений в решение Думы Шалинского муниципального округа от 18.12.2025 года № 454 «О бюджете Шалинского муниципального округа на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов», администрация Шалинского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в подпрограмму «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского муниципального округа до 2030 года» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского муниципального округа до 2030 года», утвержденной постановлением администрации Шалинского муниципального округа от 27 декабря 2021 года № 539

1.1. Паспорт подпрограммы  «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского муниципального округа до 2030 года» изложить в новой редакции (прилагается).

1.2. Приложения № 1 и № 2 к подпрограмме «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского муниципального округа до 2030 года» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Шалинский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Шалинского муниципального округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первогозаместителя администрации Шалинского муниципального округа В.С. Шмырина.

Глава Шалинского

муниципального округа                                                                  А.П. Богатырев

Приложение к постановлению

Администрации Шалинского

муниципального округа

От____ ___________ 2026 года №________

ПОДПРОГРАММА

«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского муниципального округа до 2030 года» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского муниципального округа до 2030 года»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского муниципального округа до 2030 года»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Шалинского муниципального округа |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022-2030 годы |
| Перечень основных целевых показателей подпрограммы | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащие содержанию в соответствии с нормативной потребностью; 2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по ремонту; 2.1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по капитальному ремонту; 3. Протяженность построенного земляного полотна автомобильных дорог общего пользования местного значения; 3.1. Количество земельных участков, обеспеченных транспортной инфраструктурой; 4. Количество установленных дорожных знаков; 5. Протяженность автомобильных дорог вблизи образовательных организаций, обустроенных в соответствии с требованиями национальных стандартов; 6. Строительство мостового перехода через реку Чусовая в селе Чусовое; 7. Количество выполненных рейсов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок; 8. Количество приобретенной техники; 9. Доля опубликованных правовых актов органов местного самоуправления Шалинского муниципального округа и иной официальной информации в печатном и электронном виде из направленных на опубликование; |
| Объемы финансирования муниципальной подпрограммы по годам реализации, рублей | ВСЕГО: 1098127717,93 В том числе: 2022 год – 112511422,01 2023 год – 211339869,89 2024 год – 150356831,38 2025 год – 141445741,16 2026 год – 147000153,49 2027 год – 80224100,00 2028 год – 85083200,00 2029 год – 85083200,00 2030 год – 85083200,00 Из них: Местный бюджет: 1093577717,93 В том числе 2022 год – 112511422,01 2023 год – 211339869,89 2024 год – 150356831,38 2025 год – 141445741,16 2026 год – 142450153,49 2027 год – 80224100,00 2028 год – 85083200,00 2029 год – 85083200,00 2030 год – 85083200,00 Областной бюджет 14658650,00 В том числе: 2022 год – 0,00 2023 год – 10108650,00 2024 год – 0,00 2025 год – 0,00 2026 год – 4550000,00 2027 год – 0,00 2028 год – 0,00 2029 год – 0,00 2030 год – 0,00 |
| Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет | Официальный сайт администрации Шалинского муниципального округа www.shalya.ru |

Приложение №1

к Подпрограмме «Развитие транспорта,

дорожного хозяйства, связи и

информационных технологий

Шалинского муниципального

округа до2030 года»

«Цели, задачи, целевые показатели реализации

Подпрограммы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского муниципального округа до 2030 года»

| № строки | Наименование целевого показателя (индикатора) |  | Единица измерения |  | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник значений показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | по итогам 2022 года |  | по итогам 2023 года |  | по итогам 2024 года |  | по итогам 2025 года |  |  |  |  | по итогам 2026 года |  |  |  |  |  | по итогам 2027 года |  | по итогам 2028 года |  |  |  |  | по итогам 2029 года |  |  |  | по итогам 2030 года |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 9 |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  | 13 |
| 1 | Цель 1.Создание условий для развития экономики и инфраструктуры муниципального округа, обеспечения безопасности дорожного движения и комфортного передвижения автомобилистов и пешеходов по территории муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1.Развитие улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащие содержанию в соответствии с нормативной потребностью |  |  | % | 100 | 100 |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  | Администрация Шалинского муниципального округа; сельские и поселковые администрации |
| 4 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по ремонту |  |  | км. | 13,3 | 8,3 |  |  |  | 10,8 |  | 12,8 |  |  |  |  | 12,8 |  |  |  |  |  | 12,8 |  | 12,8 |  |  |  |  | 12,8 |  |  |  | 12,8 |  | Администрация Шалинского муниципального округа; сельские и поселковые администрации |
| 5 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по капитальному ремонту |  |  | км. | 1,225 | 0 |  |  |  | 0,254 |  | 0,254 |  |  |  |  | 0,254 |  |  |  |  |  | 0,254 |  | 0,254 |  |  |  |  | 0,254 |  |  |  | 0,254 |  | Администрация Шалинского муниципального округа; сельские и поселковые администрации |
| 6 | Протяженность построенного земляного полотна автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | км. | 2,146 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | Администрация Шалинского муниципального округа |
| 7 | Количество земельных участков, обеспеченных транспортной инфраструктурой. |  |  | шт. | 0 | 81 |  |  |  | 129 |  | 41 |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  | 41 |  | 41 |  |  |  |  | 41 |  |  |  | 41 |  | Администрация Шалинского муниципального округа |
| 8 | Задача 2. Проведение работ по организации движения транспорта и пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Количество установленных дорожных знаков | ед. |  |  | 111 | 85 |  | 77 |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  | 77 |  | 77 |  |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  | 77 |  |  | 77 |  | Администрация Шалинского муниципального округа; сельские и поселковые администрации |
| 10 | Протяженность автомобильных дорог вблизи образовательных организаций, обустроенных в соответствии с требованиями национальных стандартов. | км. |  |  | 0 | 0,7 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Администрация Шалинского муниципального округа |
| 11 | Строительство мостового перехода через реку Чусовая в селе Чусовое | ед. |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Администрация Шалинского муниципального округа |
| 12 | Задача 3. Организация транспортного обслуживания населения городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Количество выполненных рейсов по маршрутам | ед. |  |  | 6024 | 5407 |  | 5407 |  |  |  |  |  | 5407 |  |  |  |  | 5407 |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - | Администрация Шалинского муниципального округа |
| 14 | Количество приобретенной техники | ед. |  |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | Администрация Шалинского муниципального округа |
| 15 | Цель 2: Обеспечение доступности получения населением Шалинского муниципального округа информации о деятельности органов местного самоуправления и социально-значимой информации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Задача 3: Опубликование информации о деятельности органов местного самоуправления и социально-значимой информации в информационной сети «интернет» и средствах массовой информации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Доля опубликованных правовых актов органов местного самоуправления Шалинского муниципальногоокруга и иной официальной информации в печатном и электронном виде из направленных на опубликование | % |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | Администрация Шалинского муниципального округа |

Приложение № 2

к Подпрограмме «Развитие транспорта, дорожного

хозяйства, связи и информационных технологий

Шалинского муниципального округа до 2030 года»

План мероприятий

по выполнению Подпрограммы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского муниципального округа до 2030 года»

| № строки | Наименование мероприятия / источник финансирования | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | на 2022 год |  | на 2023 год |  | на 2024 год | на 2025 год | на 2026 год |  | на 2027 год |  | на 2028 год |  | на 2029 год | на 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Всего по муниципальной подпрограмме, в том числе: | 1098127717,93 | 112511422,01 |  | 211339869,89 |  | 150356831,38 | 141445741,16 | 147000153,49 |  | 80224100,00 |  | 85083200,00 |  | 85083200,00 | 85083200,00 |  |
| 2 | Областной бюджет | 14658650,00 | 0,00 |  | 10108650,00 |  | 0,00 | 0,00 | 4550000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Местный бюджет | 1098127717,93 | 112511422,01 |  | 211339869,89 |  | 150356831,38 | 141445741,16 | 142450153,49 |  | 80224100,00 |  | 85083200,00 |  | 85083200,00 | 85083200,00 |  |
| 4 | 1. Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | 34214911,38 | 7529435,76 | 0,00 |  | 12549475,62 |  | 11098634,86 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | Местный бюджет | 34214911,38 | 7529435,76 | 0,00 |  | 12549475,62 |  | 11098634,86 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | Приобретение дорожно-строительной, коммунальной и другой техники, оборудования | 25957133,33 | 3365333,33 | 0,00 |  | 11295900,00 |  | 11295900,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 14 |
| 9 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | Местный бюджет | 25957133,33 | 3365333,33 | 0,00 |  | 11295900,00 |  | 11295900,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | 4164102,43 | 4164102,43 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | Местный бюджет | 4164102,43 | 4164102,43 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 14 | 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 16 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 17 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 18 | 3. Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 316321856,14 | 104981986,25 | 211339869,89 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 20 | Областной бюджет | 101086500,0 | 0,00 | 101086500,0 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 21 | Местный бюджет | 316321856,14 | 104981986,25 | 110253369,89 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 22 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда | 348647323,33 | 25929363,76 | 27928269,03 |  | 35087048,39 |  | 30922499,96 | 45545730,08 | 52060500,00 |  | 59946100,00 |  |  | 59946100,00 | 59946100,00 | 3 |
| 23 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 24 | Местный бюджет | 348647323,33 | 25929363,76 | 27928269,03 |  | 35087048,39 |  | 30922499,96 | 45545730,08 | 52060500,00 |  | 59946100,00 |  |  | 59946100,00 | 59946100,00 |  |
| 25 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств Дорожного фонда | 516370892,32 | 59434159,53 | 63638954,40 |  | 62354331,55 |  | 72567150,69 | 71892703,41 | 21892600,00 |  | 18866100,00 |  |  | 18866100,00 | 18866100,00 | 4 |
| 26 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 27 | Местный бюджет | 516370892,32 | 59434159,53 | 63638954,40 |  | 62345331,55 |  | 72567150,69 | 71892703,41 | 21892600,00 |  | 18866100,00 |  |  | 18866100,00 | 18866100,00 |  |
| 28 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 17210443,57 | 15550650,37 | 0,00 |  | 1659793,2 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 5 |
| 29 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 30 | Местный бюджет | 17210443,57 | 15550650,37 | 0,00 |  | 1659793,2 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 31 | Обустройство автодорог вблизи образовательных организаций в соответствии с требованиями национальных стандартов за счет средств дорожного фонда | 10520639,45 | 0,00 | 2607639,45 |  | 0,00 |  | 2924716,53 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 10 |
| 32 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 33 | Местный бюджет | 10520639,45 | 0,00 | 2607639,45 |  | 0,00 |  | 2924716,53 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 34 | Приобретение и установка дорожных знаков за счет средств Дорожного фонда | 5972845,23 | 718158,31 | 665168,02 |  | 1589518,9 |  | 468151,57 | 500000,00 | 500000,00 |  | 500000,00 |  |  | 500000,00 | 500000,00 | 9 |
| 35 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 36 | Местный бюджет | 5972845,23 | 718158,31 | 665168,02 |  | 1589518,9 |  | 468151,57 | 500000,00 | 500000,00 |  | 500000,00 |  |  | 500000,00 | 500000,00 |  |
| 37 | Устройство и ремонт парковок за счет средств Дорожного фонда | 5126777,76 | 2469654,28 | 2217000,00 |  | 353141,74 |  | 869810,74 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 38 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 39 | Местный бюджет | 5126777,76 | 2469654,28 | 2217000,00 |  | 353141,74 |  | 869810,74 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 40 | Устройство нерегулируемых пешеходных переходов за счет средств Дорожного фонда | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 465000,86 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 41 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 42 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 465000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 43 | Организация транспортного обслуживания населения | 48251559,59 | 2469654,28 | 2217000,00 |  | 7564905,31 |  | 6060959,82 | 9677020,00 | 5000000,00 |  | 5000000,00 |  |  | 5000000,00 | 5000000,00 | 13 |
| 44 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 45 | Местный бюджет | 48251559,59 | 2469654,28 | 2217000,00 |  | 7564905,31 |  | 6060959,82 | 9677020,00 | 5000000,00 |  | 5000000,00 |  |  | 5000000,00 | 5000000,00 |  |
|  | Обновление подвижного состава общественного транспорта общего пользования | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 4550000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 14 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 4550000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Обновление подвижного состава общественного транспорта общего пользования на условиях софинансирования из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 3525200,66 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 14 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 3525200,66 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 46 | Опубликование правовых актов и другой официальной информации органов местного самоуправления Шалинского городского округа | 7299000,00 | 880000,00 | 836000,00 |  | 879 000,00 |  | 844000,00 | 771 000,00 | 771 000,00 |  | 771 000,00 |  |  | 771 000,00 | 771 000,00 | 17 |
| 47 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 48 | Местный бюджет | 7299000,00 | 880000,00 | 836000,00 |  | 879 000,00 |  | 844000,00 | 771 000,00 | 771 000,00 |  | 771 000,00 |  |  | 771 000,00 | 771 000,00 |  |
| 49 | Обустройство транспортной инфраструктурой земельных участков для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям за счет Дорожногофонда | 7894258,93 | 0,00 | 7040000,00 |  | 0,00 |  | 854258,93 | 4453499,34 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 7 |
| 50 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 51 | Местный бюджет | 7894258,93 | 0,00 | 7040000,00 |  | 0,00 |  | 854258,93 | 4453499,34 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 52 | Строительство мостового перехода через р.Чусовая в с.Чусовое | 106406800 | 0,00 | 106406800 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 11 |
| 53 | Областной бюджет | 101086500 | 0,00 | 101086500 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 54 | Местный бюджет | 5320300 | 0,00 | 5320300 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 55 | Административно-хозяйственные расходы в рамках осуществления дорожной деятельности за счет средств Дорожного фонда | 15975600,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 2733536,55 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 56 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 57 | Местный бюджет | 15975600,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 2733536,55 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 58 | Обустройство транспортной инфраструктурой земельных участков для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям | 17032716,67 | 0,00 | 0,00 |  | 17032716,67 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 7 |
| 59 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 60 | Местный бюджет | 17032716,67 | 0,00 | 0,00 |  | 17032716,67 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 61 | Устройство пешеходныхдорожек и тротуаров за счет средств Дорожного фонда | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 341120,65 | 2585000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 62 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 63 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 341120,62 |  | 341120,65 | 2585000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 64 | Осуществление мероприятий, связанных с государственной регистрацией прав на объекты недвижимого имущества дорожного хозяйства, оформление прав собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения и земельные участки под ними за счет средств Дорожного фонда | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 3500000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 17 |
| 65 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 66 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 3500000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |