Отчет 

По достижению целевых показателей муниципальной программы 

 «Формирование комфортной городской среды на территории Шалинского муниципального округа до 2030 года».

За полугодие 2026 года 

(отчетный период)

Отчёт по объёмам финансирования и исполнению плановых целевых показателей составлен в соответствии с постановлением администрации Шалинского муниципального округа 30 декабря 2025 года № 759 «О внесении изменений в постановление администрации Шалинского городского округа от  30.03.2018 года № 181«Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной  городской среды на территории Шалинского муниципального округа до 2030 года»

	№   
строки
	Цели, задачи и   
 целевые показатели
	Единица 
измерения
	Значение  
 целевого  
показателя
	Процент  
выполнения
	Причины   
 отклонения 
от планового
  значения

	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Цель: Повышение уровня комфорта городской среды для улучшения условий проживания населения Шалинского муниципального округа

	2
	Задача 1.  Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий, расположенных на территории Шалинского муниципального округа

	3
	Количество дворовых территорий, в которых реализованы проекты их комплексного благоустройства
	шт.
	0
	0
	0%
	Мероприятия не запланированы 

	4
	Задача 2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий, расположенных на территории Шалинского муниципального округа

	5
	Количество общественных территорий, в которых реализованы проекты их комплексного благоустройства
	шт.
	1
	1
	100%
	Мероприятие выполнено в полном объёме  

	6
	Количество проведенных открытых голосований по выбору общественных территорий Шалинского городского округа, подлежащих благоустройству
	ед.
	0
	0
	0%
	Мероприятия не запланированы 

	7
	Выполнение комплексных изысканий, разработка проектной документации и проведение ее государственной (негосударственной) экспертизы, осуществление технологического присоединения к электрическим сетям и строительного контроля по объекту: «Благоустройство зоны отдыха в с. Сылва Шалинского муниципального округа, расположенного по адресу: 623001, Свердловская область, Шалинский муниципальный округ, с. Сылва, ул. Ленина, 1Б»
	Ед.
	1
	1


	100%
	Мероприятие выполнено в полном объёме 


ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Формирование комфортной городской среды на территории

Шалинского муниципального округа до 2030 года»  

	№   
п/п
	Наименование мероприятия/     Источники расходов       
       на финансирование
	Объем расходов  на выполнение  мероприятия,     тыс. рублей
	Причины   
 отклонения 
от планового
  значения

	
	
	план
	факт
	процент  
выполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ
	80 000,00
	0,00
	0%
	Мероприятия запланированы на 3-4 квартал  

	2
	областной бюджет
	 0,00
	0,00
	0%
	

	3
	местный бюджет
	80 000,00
	0,00
	0%
	

	4
	внебюджетные источники<*>
	- 
	-
	-
	

	5
	1. Прочие нужды

	6
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
	0,00
	0,0
	0%
	

	7
	областной бюджет 
	-
	0,0
	0%
	

	8
	местный бюджет
	0,00
	0,0
	0%
	

	9
	внебюджетные источники<*>
	-
	0,0
	0%
	

	10
	Раздел 1. Благоустройство общественных территорий, из них:
	80 000,00
	0,00
	0%
	Мероприятие выполнено в полном объёме  

	11
	областной бюджет 
	0,00
	0,00
	0%
	 Мероприятие выполнено в полном объёме  

	12
	местный бюджет
	80 000,00
	0,00
	0%
	

	13
	внебюджетные источники<*>
	-
	0,0
	0%
	

	14
	1.1. «Благоустройство зоны отдыха в с. Сылва Шалинского городского округа», с. Сылва, ул. Ленина, № 1Б, из них:
	0,00
	0,00
	0%
	

	15
	областной бюджет 
	0,00
	0,00
	0%
	

	16
	местный бюджет
	0,00
	0,00
	100%
	

	17
	внебюджетные источники<*>  
	-
	0,0
	0%
	

	18
	Благоустройство общественной территории в п.г.т. Шаля, ул. Ленина (от дома №3 до ж/д поликлинники), из них
	
	
	
	

	19
	областной бюджет
	-
	0,0
	0%
	

	20
	местный бюджет 
	-
	0,0
	0%
	

	21
	внебюджетные источники<*>
	-
	0,0
	0%
	

	22
	1.3. Благоустройство Детского парка в п.Шамары, ул.Ленина,12, из них:
	-
	0,0
	0%
	

	23
	областной бюджет
	-
	0,0
	0%
	

	24
	местный бюджет 
	-
	0,0
	0%
	

	25
	внебюджетные источники<*>
	-
	0,0
	0%
	

	26
	1.4. Благоустройство Семейного парка в д. Гора, ул. 8 марта 11а, из них:
	-
	0,0
	0%
	

	27
	областной бюджет 
	-
	0,0
	0%
	

	28
	местный бюджет
	-
	0,0
	0%
	

	29
	внебюджетные источники<*>
	-
	0,0
	0%
	

	30
	1.5. Благоустройство Парка отдыха в п. Вогулка (территория между ул. 8 Марта и ул. Советская), из них:
	-
	0,0
	0%
	

	31
	областной бюджет
	-
	0,0
	0%
	

	32
	местный бюджет
	-
	0,0
	0%
	

	33
	внебюджетные источники<*>
	-
	0,0
	0%
	

	34
	1.6. Благоустройство Парка «Атмосфера» в п. Сарга, переулок Привокзальный 7б, из них:
	-
	0,0
	0%
	

	35
	областной бюджет 
	-
	0,0
	0%
	

	36
	местный бюджет
	-
	0,0
	0%
	

	37
	внебюджетные источники<*>
	-
	0,0
	0%
	

	38
	Выполнение работ по производству инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий на объекте «Благоустройство зоны отдыха вс. Сылва Шалинского городского округа, расположенного по адресу: 623001, Свердловская область, Шалинский городской округ, с. Сылва, ул. Ленина, 1Б»
	-
	0,00
	0%
	

	39
	областной бюджет 
	-
	0,0
	0%
	

	40
	местный бюджет
	-
	0,0
	0%
	

	41
	внебюджетные источники<*>
	-
	0,0
	0%
	

	42
	1.8. Благоустройство второй очереди парка по улице Орджоникидзе, 5ж в п.г.т.Шаля, из них:
	-
	0,0
	0%
	

	43
	областной бюджет 
	-
	0,0
	0%
	

	44
	местный бюджет
	-
	0,0
	0%
	

	45
	внебюджетные источники<*>
	-
	0,0
	0%
	

	46
	1.9. Организация и проведение открытого голосования по выбору общественных территорий Шалинского городского округа, подлежащих благоустройству, из них:
	-
	0,0
	0%
	

	47
	местный бюджет
	-
	0,0
	0%
	

	48
	Раздел 2. Благоустройство  дворовых территорий, из них:
	
	
	
	

	49
	местный бюджет 
	-
	0,0
	0%
	

	50
	областной бюджет
	-
	0,0
	0%
	

	51
	внебюджетные источники<*>
	-
	0,0
	0%
	

	52
	2.1. Благоустройство дворовой  территории в п.г.т. Шаля, ул. Калинина, 54, из них:
	
	
	
	

	53
	местный бюджет
	
	
	
	

	54
	областной бюджет 
	
	
	
	

	55
	внебюджетные источники<*>
	
	
	
	

	56
	2.2. Благоустройство дворовой территории в п.г.т. Шаля, ул. Орджоникидзе, 26, из них:
	
	
	
	

	57
	местный бюджет
	
	
	
	

	58
	областной бюджет 
	
	
	
	

	59
	внебюджетные источники<*>
	
	
	
	


Примечание: <*> Объемы финансирования за счет средств бюджета Свердловской области являются прогнозными. Финансирование мероприятий Программы осуществляется при наличии утвержденных на эти цели ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на текущий год из бюджета Свердловской области и поступления средств из бюджета Свердловской области.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В рамках подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на территории Шалинского муниципального округа до 2030 года» за полугодие 2026 год мероприятия не проводились.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.
Реализовать мероприятия согластно плану.  

А.И. Авдеева 

8(34358)2-19-20
1

